- 1.1.2

主旨：世界貿易組織(WTO)政府採購協定(GPA)將自本(112)年10月30日起對北馬其頓生效，請查照並轉知所屬適用機關。

說明：

一、依據中華民國常駐世界貿易組織代表團112年10月3日世貿字第1124341049號函辦理。

二、各機關適用GPA之採購，自旨揭日期起應一併依GPA對北馬其頓開放。
行政院公共工程委員會函112年10月16日工程企字第1120024021號

主旨：我國參與世界貿易組織(WTO)政府採購協定(GPA)，其門檻金額換算結果如說明，請查照。

說明：

一、依GPA委員會1996年3月5日GPA第1號決議附件三(GPA/1 ANNEX 3)，GPA締約國應將其開放清單中以特別提款權(SDR)所載之門檻金額換算為該國貨幣並通知委員會，該門檻金額自新年度1月1日起維持固定2年不變。

二、我國2025年至2026年門檻金額換算結果如附件，業循程序辦理通知GPA委員會，其效期自民國114年1月1日起至115年12月31日止。

附件： 2025-2026門檻金額(中文版)_核.pdf

行政院公共工程委員會函113年11月11日工程企字第11301005081號

主旨：臺星經濟夥伴協定(ASTEP)政府採購章門檻金額民國114年至115年換算結果如說明，請查照並轉知所屬適用機關。

說明：ASTEP政府採購章以特別提款權(SDR)為單位之門檻金額，換算新臺幣如附件，其適用期自民國114年1月1日起至115年12月31日止。

附件： 114-115臺星門檻金額(中)_(核).pdf

行政院公共工程委員會函113年11月21日工程企字第11301005271號

主旨：臺紐經濟合作協定(ANZTEC)政府採購章門檻金額民國114年至115年換算結果如說明，請查照並轉知所屬適用機關。

說明：ANZTEC政府採購章以特別提款權(SDR)為單位之門檻金額，換算新臺幣如附件，其適用期自民國114年1月1日起至115年12月31日止。

附件： 114-115臺紐門檻金額(中)_(核).pdf

行政院公共工程委員會函113年11月21日工程企字第11301005272號

- 1.1.3

主旨：公寓大廈管理委員會代表自然人住戶依內政部「主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強經費補助執行作業要點」相關規定申請建築物弱層補強補助辦理採購，是否適用政府採購法（下稱採購法）之疑義，復如說明，請查照。

一、復貴府(宜蘭縣政府)114年7月15日府建使字第1140115722號函。

二、依採購法第4條第1項規定：「法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，適用本法之規定，並應受該機關之監督。」據此，機關補助對象如係自然人，則無前開規定之適用；本會88年12月22日（88）工程企字第8821986號函併請參閱（公開於本會網站）。至於「非法人團體」辦理採購是否在上開規定適用範圍，得視其設立目的、補助之性質及執行補助之程序是否完備等情，整體觀察而為認定。

三、依公寓大廈管理條例第3條第9款及第28條等規定，公寓大廈管理委員會係由區分所有權人選舉之代表組成，目的係為執行區分所有權人會議決議事項及公寓大廈維護管理工作，其成立僅需向地方政府報備，尚無需取得政府之核定或許可，顯見其性質主要是代表區分所有權人執行公寓大廈之維護管理等工作，性質上屬「非法人團體」，尚非具相當獨立性。又建物或公寓大廈弱層補強之結果係歸屬於公寓大廈各區分所有權人，補助對象實係公寓大廈各區分所有權人。

四、綜上，大廈管理委員會使用上開代表區分所有權人申請之補助款進行弱層補強作業，且個案實際補助對象均為自然人住戶時，可不適用採購法。
行政院公共工程委員會函114年7月25日工程企字第1140017795號

- 1.2

主旨：有關各機關辦理工程採購，召開採購工作及審查小組會議時，請主（會）計單位視議題需要列席會議並依權責協助提供意見，請查照並轉知所屬。

一、依據行政院公共工程委員會112年1月17日工程企字第11101007581號函（如附影本）辦理。

二、行政院公共工程委員會訂定機關採購工作及審查小組設置及作業辦法第5條第3項規定：「本小組開會時，得視議題需要，邀請相關機關人員或專家、學者列席，協助審查及提供諮詢；並得通知機關主（會）計及政風單位列席，依權責協助提供意見」，請各機關主（會）計單位視議題需要列席採購工作及審查小組會議並依權責協助提供意見。

附件： 11101007581函文.pdf

行政院主計總處函112年2月2日主會財字第1120000924號

- 1.2

主旨：為協助各機關妥適辦理採購，於機關召開採購工作及審查小組會議時，請主(會)計單位視議題需要列席並依權責提供意見，請查照並轉知所屬。

說明：

一、依據行政院公共工程委員會113年4月30日工程企字第11301001741號函(如附影本)辦理。

二、為利各機關依政府採購法規定妥適辦理採購，建立審查制度，落實源頭管理，提升採購效率及功能，行政院公共工程委員會依政府採購法第11條之1第3項之授權訂定機關採購工作及審查小組設置及作業辦法，其第5條第3項規定：「本小組開會時，得視議題需要，邀請相關機關人員或專家、學者列席，協助審查及提供諮詢；並得通知機關主(會)計及政風單位列席，依權責協助提供意見」，請各機關主(會)計單位依前開規定配合辦理相關事宜。
行政院主計總處函113年5月16日主會財字第1131500371號

- 1.4.1

主旨：檢送工程採購流標主因及工程招標前各階段機關應注意重點及說明，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、針對目前營造物價上漲、缺工、缺料情形，本會已協調各機關採取因應對策：以源頭控管方式，每月檢視砂石供需平衡，疏浚河川充分供應砂石，砂石與飛灰以固定價格讓售，及水泥貨物稅減半等，使混凝土量足價穩供應；對於受國際價格影響之項目（例如鋼筋、鋼構），以契約三層級物價調整機制調整契約價款，以因應物價上漲。在缺工部分，勞動部已修正外籍移工引進規定，補充不足之人力。在各機關的努力下，九成工程標案能順利決標，且公共建設執行率連續2年達95%以上之高標準，去年執行金額4,386億元，執行率更達95.87%為歷年最高，顯示各項公共工程仍能持續順利推動。

二、本會已彙整工程招標前各階段機關應注意重點及說明，請妥為考量，以降低流標情形：針對少數流標案件，本會自107年以來，檢討逾300件流標案件，發現招標機關針對物價上漲未核實編列預算，及設計內容契約書圖未詳細審核等，屬主辦機關應作為未作為所致，並歸納流標主因為:「未按實際價格編列預算」、「未按實際需要訂定工期」、「契約書圖條件不合理」及「案量集中廠商觀望」，就前述原因，本會已彙整「工程招標前各階段機關應注意重點及說明」詳如附件，各機關辦理工程採購應納入考量，以降低個案流標情形。

三、機關如發現有因物價因素須修正計畫，應儘速提出，並採修正計畫及備標併行：行政院已成立專案小組，就原屬行政院核定之公共建設計畫，有因物價上漲而修正計畫之案件進行審議，以確定修正計畫及公告招標是否併行等，以加速修正計畫之進行，減少受物價波動影響之程度。

四、除因正當理由，機關辦理修正計畫增加經費須由上級或補助機關同意外，均屬主辦機關應負責辦理事項：工程主辦機關執行計畫，除因應物價波動而須修正計畫增加經費，須依程序報請上級機關或補助機關審議核定外，其餘涉及工期檢討、設計書圖契約之調整及計畫推動期程，均屬主辦機關及機關首長權責，且不因委外審查或委託專案管理而免責。主辦機關應務實依前開應注意重點辦理，並配合市場供需情形妥為規劃招標期程，以利公共工程順利推動。

附件： 1110100381附件-工程招標前各階段機關應注意重點及說明.pdf

工程招標前各階段機關應注意重點及說明

| 生命週期階段 | 應注意重點 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 計畫階段 | 依市場行情及計畫內容核實編列經費，並編列物價調整款及預備費 | 一、計畫經費應依個案工程特性、定位、功能、建造標準及市場行情核定編列，並加計至完工時所需之物價調整費及預備費，以因應自計畫核定後至完工期間之物價波動。 二、工程內容較複雜或需求功能未明確者，應先行委託專業廠商，辦理調查及明確需求事項。 |
|  | 核實訂定計畫期程 | 應依所需規劃、設計及施工時程合理訂定，並應考量相關行政程序所需時程（例如都市計畫變更等），如有政策需要提前完成，應優先考量縮短或採併行相關行政作業方式，或以統包方式辦理，儘量避免壓縮施工期程。另本會108年8月15日工程技字第1080200713號函訂定之「公共工程訂定工期參考原則」（公開於本會網站），併請參閱。 |
|  | 同性質標案視廠商供應能量適度分散辦理 | 部分案件規模大且專業，有資格或能力參與廠商家數有限（例如捷運建設、地下停車場等），如推案集中，易造成廠商觀望之情形，而選擇風險低之工程投標，對於風險較高之個案，則抱持觀望態度或等待機關調高預算。 |
| 技術服務評選階段 | 技術服務案件於招標前辦理公開閱覽 | 為使參與規劃設計評選廠商得於機關公告前先行就招標內容是否合理表示意見，供機關檢視有無修正必要，宜先辦理公開閱覽。以避免機關所定之經費或期程如不合理，將使參與評選廠商為求得標，未核實說明經費或期程，而評選出之方案超出計畫內容。 |
|  | 評選項目應包括與計畫及工址地理環境合致性 | 為使評選方案確實符合計畫要求，並能符合工址環境（例如近海腐蝕因素等），機關應於招標文件要求投標廠商於投標文件詳細說明所提方案與計畫及工址地理環境符合之程度。 |
|  | 依招標文件規定審查廠商投標文件 | 本會110年11月4日修正採購評選委員會審議規則第3條規定，機關工作小組初審意見應載明廠商服務建議書是否符合招標文件所定之目的、功能、需求、特性、標準、經費、期程及其可行性，以利評選委員務實評選，擇優選商。 |
| 規劃設計及工程招標階段 | 依核定計畫及評選結果規劃設計 | 核實依原核定計畫及評選結果（即列入契約之內容）辦理規劃設計，不應增加額外之項目或需求。如確有增加額外內容之必要，或依計畫內容規劃設計惟工期或費用超出計畫，應要求設計者即時向機關反映，以評估是否修正計畫 |
|  | 技術規格應符合政府採購法規定 | 技術規格不當訂定除可能涉及法律責任外，亦影響廠商投標意願。招標文件如提及參考廠牌，依政府採購法第26條第3項規定，應以「無法以精確之方式說明技術規格」為限，請查閱本會111年2月14日工程企字第1110100017號函（公開於本會網站）。 |
|  | 依最新市場行情編訂招標預算，並應將主要工項列入物價調整之項目 | 機關招標前應檢核招標預算是否符合當下之市場行情，並應將個案主要工項，列入物價指數調整之個別項目或中分類項目。另本會110年12月30日已停止適用「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書(範本)」，併請注意。 |
|  | 依工程項目及要徑排程訂定工期 | 一、應依工作項目數量、人機料需求、工址管制條件等確實排出預定期程，依要徑訂定合理工期。 二、因政策目標或使用需求採限期完工或縮短工期者，應衡量必須對應投入之人力、機具及材料所需之預算。 |
|  | 契約之權利義務應符合公平合理 | 依政府採購法第63條第1項規定，各機關辦理採購以採用本會契約範本為原則，係為避免個案採購契約不完整或未符公平合理之情形。爰機關不應自訂不合理之條款（例如將設計責任轉嫁施工廠商，或增加不當扣罰條件，刪除依物價指數調整工程款約定等），避免違反公平合理原則，並造成廠商因履約風險較大而不願投標。 |

行政院公共工程委員會函111年6月22日工程企字第1110100381號

- 1.4.7

主旨：機關辦理專案管理與監造服務，其應注意事項詳如說明，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、依據112年4月13日立法院第10屆第7會期交通委員會第5次全體委員會議趙委員正宇及邱委員顯智口頭質詢事項辦理。

二、機關委託專案管理及監造服務，以分開辦理為原則，由廠商各司其職，依其職責協助機關督導工程；機關合併辦理者則應整合工作、排除重複項目，並應注意機關工程專業是否足以監督監造工作：

(一)機關委託監造或專案管理服務廠商，於工程施工階段各司其職，分開辦理可充分發揮二者專業：按機關委託技術服務廠商評選及計費辦法（以下簡稱技服辦法）第7條第1項及第9條第1項分別規定之監造及專案管理服務項目相關重點摘述如下，二者各有其職責所在，機關分開辦理委託，可充分發揮其專業能力及人力：

１、監造廠商有監督施工廠商確實履約之責任：例如監督施工廠商按圖施作、品質管理及執行安全衛生工作、審查施工廠商品管文件等，以利工程順利執行。

２、專案管理廠商有督導工程專案之責任：例如督導可行性研究、規劃、設計、招標、決標及施工履約等各階段之得標廠商確實履約之責任，其中施工督導及履約管理，除須協調整合各工作介面、複核施工廠商品管文件、分析施工進度及提供改善建議外，亦須督導管理監造廠商，以確保施工品管切實受監造廠商持續監管。

(二)為減少介面提升效率，採購法規允許機關將專案管理與監造服務合併招標，惟應整合工作並排除重複項目：技服辦法第9條第2項規定：「機關委託廠商辦理前項專案管理，得視工程性質及實際需要，將第七條第一項之監造服務項目，與前項第五款之服務項目整合，並排除重複及利益衝突情形後，一併委託辦理。」依其立法目的，公共工程專案管理與監造服務合併招標，可減少介面，提升效率，爰機關得視工程之特性及實際需要採行此一方式。機關依該規定辦理，應將服務工作予以整合，排除重複部分，專案管理廠商從事監造工作時，其監督、管理監造工作之責須由機關自行負責。

(三)機關辦理專案管理與監造服務，應視機關工程專業能力決定是否合併辦理：如機關工程專業能力不足，尚難有效監管專案管理廠商之監造工作，而衍生履約管理問題，致降低工作效率及增加管理介面，反而與上開立法目的有悖。爰機關應注意衡量自身工程專業能力或人力，例如非工程專責機關，為充分發揮專案管理廠商之功能，全程負責工程規劃、設計、監造及施工之管理，以減少機關管理介面，其服務範圍當以不含監造服務為原則；如係工程專業之機關，則無前述問題，其有合併辦理專案管理與監造服務之需求者，得視工程特性將二者合併辦理，並自行監督專案管理廠商之監造工作。

行政院公共工程委員會函112年9月25日工程企字第1120100476號

- 1.5

主旨：修正「公共建設工程經費估算編列手冊」建築工程篇，請查照並轉知所屬。

一、為規範公共工程計畫之經費編列格式、估算程序及編估標準，本會前已編撰「公共建設工程經費估算編列手冊」(以下簡稱本手冊)。經與時俱進，配合相關法規及實務需求，並與各界會商後，完成建築工程篇編修作業。

二、本手冊建築工程篇修訂版及修正對照版請至本會網站下載，連結位置為https://www.pcc.gov.tw/Index.aspx「工程技術」-「公共工程經費審議」-「參考資料」。

三、本次編修內容重點說明如下：

(一)依法令之更新配合調整，包括：

１、納入108年5月22日修正之政府採購法第70條之1第1項(安全衛生費量化編列)及第26條之1(為資源保育及環境保護措施增加之經費納入計畫報核)之規定。

２、納入本會108年8月15日函頒之「公共工程訂定工期參考原則」。

３、納入行政院主計總處108年5月訂頒之「共同性費用編列基準表」一般房屋建築費之使用說明及規劃階段直接工程費之計算公式。

４、配合本會107年2月完成本手冊之總則篇修正，如：(１)調整計畫成本組成架構，各章內容皆分為規劃及基本設計兩階段之特性進行說明。(２)工程建造費之估算應說明基準年，並據以計算物價調整費。

５、納入行政院主計總處108年12月12日修正之各機關單位預算執行要點第16點第2項前段規定，提醒機關應先合理審酌設定定位及建造標準，核實估算經費，並於後續各階段落實執行。

６、配合水利法107年6月20日新增出流管制相關條文，增加出流管制計畫及設施之費用項目。

(二)依各界反映實務需求調整，包括：

１、提供共同性費用編列基準表得專案列計項目之參考值，惟仍應依個案特性編列。

２、依本會108年7月3日召開之工作會議，會中各類別建築主管機關需求，提供醫院、長照中心、標準廠房、演藝廳、展覽館、國民運動中心、學校活動中心、預鑄構造之案例價格區間供機關參考比對。

３、依實際案例分析結果，更新建築工程重要資材單位面積使用量之合理參考區間。

４、依基本設計審議實務需求，就基本設計階段工程項目分類及編估原則進行檢討調整。

行政院公共工程委員會函109年3月31日工程技字第1090200309號

- 1.5

主旨：機關辦理工程預算編列，其應注意事項詳如說明，請查照並轉知所屬機關。

一、有關機關辦理工程採購發現預算不足擬調整招標預算，其注意事項，本會前已於112年1月11日工程企字第11101007381號函請各機關知照。

二、有鑑於近期仍有部分機關未能充分瞭解上開注意事項，致有工程預算不當編列、或流標後未能合理檢討調整之情形，茲將相關應注意事項，依工程作業先後次序再予陳明如下，敬請貴機關查照，並轉知所屬機關循以辦理。

(一)編列基準：行政院主計總處「共同性費用編列基準表(簡稱編列基準)」係供機關估算工程計畫經費使用，經費組成包括直接工程費(直接用於建造工程目的物)、間接工程費(主辦機關為監督及管理工程目的物所需支出之成本)、工程預備費、物價調整費等。機關於擬定公共工程計畫時，應審慎評估自身需求，設定工程功能等級，對應提出妥適之建造標準及規格，其中若屬編列基準之「一般房屋建築費」或「一般辦公室翻修費」者，應依編列基準編列；非適用前述編列基準者，可參考鄰近類案工程，依個案覈實評估編列。

(二)設計預算：機關得用以支付得標廠商契約價金之預算金額，其性質為直接工程費。機關應續依計畫階段所設定之功能等級及建造標準辦理工程設計，並就設計之工項及數量編列預算。機關可參考本會工程價格資料庫之預算價，並應參照政府採購法(以下簡稱本法)第46條規定，考量工程規模、性質、規範要求、施工地點及工期等因素，配合工程專業判斷予以調整，不可僅參考工程價格資料庫之價格即逕以編列。

(三)核定底價：機關辦理採購，除本法另有規定外，應訂定底價，由機關首長或其授權人員核定。底價之性質同設計預算均為直接工程費。機關可參考本會工程價格資料庫之決標價，並應依本法第46條規定，考量工程規模、性質、規範要求、施工地點及工期等因素，配合工程專業判斷予以調整，不可僅參考工程價格資料庫之價格即逕以訂定。

三、發生流標時，機關應務實探究流標原因，據以檢討預算：政府採購法令並無多次流標後，始得調整預算之規定，遇有流標情形時，機關當即務實探究原因，並據以檢討預算。如機關未經檢討流標原因，逕以原預算原工項再次發包或減項發包，或不經檢討即增加預算發包，以測試市場接受度，均為不當之作法，除延宕公共建設推動外，亦有助長廠商觀望不投標，藉以不當推升得標價格之虞。

行政院公共工程委員會函112年4月11日工程技字第1120200148號

- 1.5

主旨：修正本會「公共建設工程經費估算編列手冊」總則篇，請查照並轉知所屬。

一、為規範公共工程計畫之經費編列格式、估算程序及編估標準，本會前已編撰「公共建設工程經費估算編列手冊」。為與時俱進，本會持續蒐整近年較常見相關議題與新增及修正規定納入總則篇，並與各界會商後，完成本次總則篇編修作業，俾提供各類公共工程計畫於成本組成階段之參考。

二、本手冊總則篇修正版及修正對照版請至本會網站(https://www.pcc.gov.tw/Index.aspx)下載，連結位置為「工程技術」-「公共工程經費審議」-「參考資料」-「公共建設工程經費估算編列手冊」。

三、本會已完成旨揭手冊總則篇(112年修正版)，修正重點摘述如下：

(一)近年相關議題：

１、提醒機關於鄰近沿海地區、嚴重鹽害地區或考量個案特性，如須加強公共工程之耐久度及防蝕作法，應於可行性評估及綜合規劃階段即妥予考量所須應用之方法及費用。(總-3-6)

２、提醒機關估算直接工程費，參考當地市場行情及歷史決標資料(含預算價格及決標價格)，並應考量物價波動之變化，依個案特性妥為運用，非直接援引歷史決標價格。(總-3-11)

３、提醒機關應視計畫執行期程依個案特性評估合理之物價調整年增率。為因應物價大幅波動，將建議預估之物價指數每年上漲幅度由「10年」改為「3~10年」年增率平均值，俾供機關參考，以彈性應用方式合理編列物價調整費。(總-3-9、17)

(二)配合新增及修正規定或相關指引

１、配合公共工程節能減碳檢核注意事項：(總-3-3、6、10)

(１)提醒機關應於計畫提報核定階段，即提出節能減碳規劃構想及效益並合理編列經費。

(２)提醒機關應於設計階段，落實計畫提報核定階段之節能減碳構想，提出符合節能減碳之工程規劃設計方案。

２、配合文化藝術獎助條例修正之相關規定，加強提醒各機關應注意編列公共藝術費並由原編列於其他費用項目移列至間接工程成本、配合修改架構圖。(總-3-2、12、15、18) ３、配合公共工程生態檢核注意事項：(總-3-6、10、11)

(１)提醒機關應於工程計畫核定階段，配合辦理生態資料蒐集、調查等將生態保育之概念融入工程方案，提出生態保育措施並落實等工作。

(２)提醒機關應於設計階段，落實規劃作業成果至工程設計中，並合理編列必要之生態保育措施及監測項目等費用。

(３)提醒機關應於施工階段，落實生態保育對策、措施、工程方案及監測計畫。

(４)上開事項須由具生態背景人員辦理，相關費用得於規劃費、設計費及工程費項目予以估列。

４、配合公共工程採用自動化及預鑄化之規劃設計參考指引：提醒機關需於計畫階段，評估市場工料供應條件及個案工程特性，依需求優先朝自動化及預鑄化方向辦理規劃，並據以納入後續設計。(總-3-6)

５、配合提升國土防洪治水韌性之整合作業指引：

(１)提醒機關自國土計畫為始，妥為規劃土地使用，並整體規劃治理工程，結合公共設施分擔逕流與土地開發管制出流，以減少日後投入之治水成本。(總3-6)

(２)提醒機關於設計階段，應落實出流管制與都市計畫結合、各機關間橫向連繫分工應扣合，且上下游區域應整體考量，並合理編列所需經費，例如出流管制計畫書。(總-3-10)

６、配合工程高空作業災害之防範指引：

(１)提醒機關於計畫階段，評估工程高空作業災害之防範關鍵，應強化團隊工作，落實相互確認機制，確保施工安全及品質。(總-3-6)

(２)提醒機關於施工階段，建物相關權責人員應要求作業人員落實職安及淨空作業規定，以確保自身及第三人安全，所需費用得於本項次估列。(總-3-11)

(３)提醒機關於施工階段，高空作業施工時各參與人員應再強化現場監督確認機制，以確保工程安全及品質，相關費用已包含於工程監造費。(總-3-14)

７、配合道路塌陷及鄰房基礎淘空之防範指引：

(１)提醒機關於計畫階段，評估道路塌陷及鄰房基礎淘空之防範關鍵，應強化團隊工作，落實相互確認機制，確保施工安全及品質。(總-3-6)

(２)提醒機關於設計階段，對於地質鑽探資料應有確認，並合理編列所需經費，例如基地地質調查及地質安全評估。(總-3-10)

(３)提醒機關於施工階段，基礎開挖作業施工時各參與人員應再強化現場監督確認機制，以確保工程安全及品質，相關費用已包含於工程監造費。(總-314)

(三)各界反映實務調整：

１、提醒機關公共設施管線調查費包含探測儀器設施，並加以列舉。(總-3-3)

２、提醒機關設計分析費，如有需配合相關法定審議或行政法規要求辦理，新增列舉項目：出流管制計畫書、基地地質調查及地質安全評估、生態檢核作業服務、捷運安全影響評估等，得獨立列項估算設計分析費用。(總-3-10)

３、配合環境部發布「加強公共工程空氣污染及噪音防制管理要點」：提醒機關應依其附表空氣污染及噪音防制設施經費編列項目覈實編列所需經費。(總-3-11)

行政院公共工程委員會函112年11月27日工程技字第1120201064號

- 1.5

主旨：重申請貴機關督促所屬就新設計及發包之公共工程，應個案工程做好瀝青混凝土挖(刨)除料之再利用處理，不應再沿用舊有規定僅編列折價要求廠商價購，詳如說明，請查照。

一、依據本會113年1月2日工程技字第1120201306號函，檢送本會112年12月25日召開之「再生粒料運用於公共工程跨部會推動小組」第23次會議紀錄結論三(一)辦理。

二、行政院96年7月26日已函發各部會行處局署、省市政府、各縣市政府、台灣區瀝青工業同業公會，「各機關辦理瀝青混凝土資源再利用作業要點」自即日起停止適用。爰有關「將AC刨除料賸餘價值，以折價項目編列」規定已不存在。另該作業要點停止適用之原因係內政部於96年4月23日已公告將AC刨除料納入該部「營建事業再生利用之再生資源項目及規範」。

三、依內政部上開規範，AC刨除料再生利用用途包括:瀝青混凝土鋪面原料、級配粒料基層、底層材料及非農業用地之工程填方材料，不包含編列折價要求廠商價購。

四、本項本會先前一再要求各機關不應再依前述已停止適用之要點辦理，後續如有機關仍再沿用採編列折價要求廠商回購AC刨除料之情形，本會將轉請主辦機關之上級首長，就失職人員嚴厲處分。

備註: 行政院公共工程委員會函114年10月3日工程技字第1140200888號即日廢止本函

行政院公共工程委員會函113年1月8日工程技字第1130200017號

主旨：本會112年12月25日「再生粒料運用於公共工程跨部會推動小組」第23次會議結論，有關瀝青混凝土挖(刨)除料規劃使用及編列處理費用之原則，補充詳如說明，請查照。

一、依據本會113年1月8日工程技字第1130200017號函(諒達)附本會112年12月25日召開之「再生粒料運用於公共工程跨部會推動小組」第23次會議紀錄結論續辦。

二、依上開會議結論三(二)，略以:為達成瀝青混凝土挖(刨)除料(下稱AC刨除料)「刨用平衡」之目標，請各工程主管機關及縣市政府負責督促轄內工程，從個案工程設計階段即規劃使用AC刨除料，並可視各案工程產出時程及使用量能協調調度於轄內他工程使用，至於經綜整轄內所有工程需求仍無法完全去化者，亦應編列合理處理費用，不應再僅編列折價要求廠商回購。

三、上述有關AC刨除料規劃使用及編列處理費用之原則，係以「刨用平衡」為目標，工程主辦機關應於個案工程設計階段即妥善規劃AC刨除料使用方式，若無法完全去化時，應編列處理費用，相關原則再予補充說明如下:

(一)個案工程如有產出AC刨除料時，各工程主辦機關於設計階段，即應依內政部「營建事業再生利用之再生資源項目及規範」之再生利用用途(包括:瀝青混凝土鋪面原料、級配粒料基層材料、級配粒料底層材料、非農業用地之工程填方材料)，妥為規劃使用AC刨除料，並納入契約落實執行。

(二)個案工程為處理本工程產出之AC刨除料，或規劃使用他工程產出之AC刨除料，工程主辦機關於編列工程預算時，應合理編列對應之處理費用，不應再沿用已廢止之「各機關辦理瀝青混凝土資源再利用作業要點」，僅編列折價要求廠商價購。前述處理費用之組成，包括廠商之運輸、堆置、環保、營運管理等成本，並須依AC刨除料之來源(由機關提供或廠商自覓)，就其剩餘價值納入考量。
備註: 行政院公共工程委員會函114年10月3日工程技字第1140200888號即日廢止本函
行政院公共工程委員會函113年2月29日工程技字第1130200141號

- 1.5

主旨：檢送本會與數位發展部研訂之「政府資訊服務採購經費估算編列手冊」，請查照並轉知所屬（轄）機關。

說明：考量各機關之資訊、資安事項多採委外辦理，為利採購機關能充分理解資訊服務採購經費項目之內涵及預算組成，促進資訊服務採購之費用合理化，爰本會偕同數位發展部、資訊服務、資通安全產業界及相關公協會共同研訂旨揭手冊，數位發展部並於113年4月8日提供意見，經彙整後如旨揭手冊，供機關作為編列資訊服務採購預算之參考。

附件： 政府資訊服務採購經費估算編列手冊.pdf
行政院公共工程委員會函113年5月1日工程企字第1130007769號

- 1.5

主旨：各機關跨年期計畫於預算書表達及採購招標方式，請依說明辦理 。

一、各機關跨年期計畫於預算書之表達方式，請援例依事實情形於總預算書之「歲出機關別預算表」與單位預(概)算書「各機關歲出計畫提要及分支計畫概況表」揭露相關資訊，並依各年度總預算編製作業手冊相關規定編製「跨年期計畫概況表」；採購招標方式請依政府採購法及相關函釋規定辦理。

二、本院95年5月19日院授主忠字第0950003151號函自即日停止適用。
行政院函113年8月26日院授主預字第1130102485號

主旨：關於立法院審查114年度中央政府總預算案之通案(二)及通案(四)決議內容相關執行疑義，本會意見如說明，請查照。

一、依本會114年8月6日召開「研商『各機關114年中央政府總預算案中所編列之政策宣導費用，通案決議辦理情形』相關事宜會議紀錄」之柒、會議結論四辦理，兼復原住民族委員會114年9月18日原民秘字第1140047463號函、經濟部114年10月27日經綜字第11401412430號函。

二、有關旨揭通案決議內容相關執行疑義，綜合相關法令及實務考量，茲就其中涉及政府採購法（下稱採購法）法令疑義部分提出處理建議如下，供各機關執行時參考：

(一)有關立法院決議通案（二）：各機關114年中央政府總預算案中所編列之政策宣導費用，由單一媒體含相關企業，該年度得標金額合計不得超過該部會該項預算金額5%部分：

１、既有契約是否溯及適用該決議為依據而終止解除既有契約一節：因採購契約之終止或解除，應依法定或契約約定之事由為之，機關如逕以決議為依據終止解除契約，恐衍生履約爭議與廠商求償問題，影響政府採購契約之安定性。

２、決議內容有關「單一媒體含相關企業，該年度得標金額合計不得超過該部會該項預算金額5%」之執行原則：

(１)採購法令尚無得以「避免資源集中於少數媒體」為依據，而將已可預知且性質或目的相同之政策宣導採購案拆分辦理之規定，採購法第14條或中央機關未達公告金額採購招標辦法第6條規定，機關不得意圖規避採購法及該辦法之適用而分批辦理採購併請參酌。

(２)考量機關辦理政策宣導採購，除有媒體廠商得標外，亦多有採專業服務模式委託整合行銷廠商辦理，由廠商依契約規定執行代為投放廣告事宜者，若以得標廠商進行管制，將排除媒體整合行銷模式，不利政策執行與整體規劃，建議以「實際刊登/投放之媒體（含相關企業）」為控管對象。

(二)有關立法院決議通案（四）：應注意避免集中特定廠商且得標數量之前三名廠商不超過標案10%、限制性招標之採購案不應超過20%之現象，以維持媒體政策之衡平性部分：

１、決議內容關於「得標數量之前三名廠商不超過標案10%」計算標準一節：

(１)本會於上開114年8月6日會議紀錄記載，機關於各該採購案「結案前」無從統計並管制得標數量之前三名廠商。

(２)採購法尚無得以廠商可能進入「前三名」或得標金額可能超過「10%」為由，排除廠商參與投標或廢標，採購法第37條規定，併請參酌。

２、前三名媒體（不含整合行銷廠商）得標限制性招標之採購案不應超過20%（計算母數、公開招標是否排除）一節：

機關辦理採購應依個案需求與效益，選擇最適當的招決標方式；媒體政策宣導屬專業服務，依採購法第52條第2項規定，機關應以不訂底價之最有利標為原則。另採購法尚無得以廠商得標數限制廠商投標或決標。

三、機關辦理採購應依採購法規定就個案實際情形，選擇最適當之招標及決標方式，以兼顧公平、效率，並確保宣傳品質。機關115年整體政策宣導案，機關仍得參照辦理，並依個案實際情形，選擇最適當之招標及決標方式。
行政院公共工程委員會函114年12月24日工程企字第1140024088號

- 1.8

主旨：貴機關及所屬機關112年度之採購，由中小企業承包或分包之目標金額比率，調整為50％，請查照。

一、依據政府採購法第97條及扶助中小企業參與政府採購辦法第4條第1項規定辦理。

二、旨揭目標金額比率，業經會商各機關，並獲經濟部112年3月23日經授企字第11200558640號函同意。

行政院公共工程委員會函112年5月4日工程企字第1120006685號

- 1.8

主旨：檢送各機關111年度之採購由中小企業承包或分包之金額比率統計表乙份，請查照。

依據扶助中小企業參與政府採購辦法第9條規定辦理。

行政院公共工程委員會函112年5月4日工程企字第1120009857號

- 1.8

主旨：貴機關及所屬機關113年度之採購，由中小企業承包或分包之目標金額比率為50％，請查照。

說明：

一、依據政府採購法第97條及扶助中小企業參與政府採購辦法第 4條第1項規定辦理。

二、旨揭目標金額比率，業經會商各機關，並獲經濟部113年3月21日經授企字第11300560520號函同意。
行政院公共工程委員會函113年4月30日工程企字第1130100188號

主旨：檢送各機關112年度之採購由中小企業承包或分包之金額比率統計表乙份，請查照。

說明：依據扶助中小企業參與政府採購辦法第9條規定辦理。
附件： 如主旨.pdf
行政院公共工程委員會函113年5月10日工程企字第1130100216號

主旨：貴機關及所屬機關114年度之採購，由中小企業承包或分包之目標金額比率為50％，請查照。

一、依據政府採購法第97條及扶助中小企業參與政府採購辦法（以下簡稱扶助辦法）第4條第1項規定辦理。

二、旨揭目標金額比率，業經會商各機關，並獲經濟部114年3月20日經授企字第11454800630號函表示同意。

三、目標金額比率計算合理化，計算基礎排除性質不適合中小企業承包之採購案：扶助辦法第4條所稱目標金額比率，其計算基礎應為適合中小企業承包之採購，始為合理，該計算基礎排除性質不適合中小企業承包之採購案，包括適用條約或協定之採購、巨額採購、依各目的法規規定決標對象僅得為非屬中小企業之特定專業人員者（如建築師事務所、律師事務所、會計師事務所等）、辦公室租賃及國外採購案件等相關採購。另考量機關依政府採購法第22條第1項第4款、第7款辦理後續擴充，如原有採購得標廠商非中小企業，後續擴充通常亦非中小企業，該計算基礎一併排除該等原有採購得標廠商非中小企業之後續擴充採購，且得標廠商亦相同之案件。
行政院公共工程委員會函114年4月14日工程企字第1140100173號

主旨：檢送各機關113年度採購由中小企業承包或分包之金額比率統計表乙份，請查照。

說明：依據扶助中小企業參與政府採購辦法第9條規定辦理。

附件： 如主旨.pdf
行政院公共工程委員會函114年5月5日工程企字第1140100168號

主旨：貴機關及所屬機關115年度之採購，由中小企業承包或分包之目標金額比率訂為50％，請查照。

說明：

一、依據政府採購法第97條及扶助中小企業參與政府採購辦法（以下簡稱扶助辦法）第4條第1項規定辦理。

二、旨揭目標金額比率，業經會商各機關，並獲經濟部115年2月13日經授企字第11554800320號函表示同意。

三、目標金額比率計算合理化，計算基礎排除性質不適合中小企業承包之採購案：扶助辦法第4條所稱目標金額比率，其計算基礎應為適合中小企業承包之採購，始為合理，該計算基礎排除性質不適合中小企業承包之採購案，包括適用條約協定之採購、巨額採購、駐外機構或海外單位（如海外華僑文教服務中心）辦理之採購案、依各目的法規規定決標對象僅得為非屬中小企業之特定專業人員者（如建築師事務所、律師事務所、會計師事務所、不動產估價師、醫院等，非屬中小企業）、辦公室租賃等相關採購。另考量機關依政府採購法第22條第1項第4款、第7款辦理後續擴充，如原有採購得標廠商非中小企業，後續擴充通常亦非中小企業，該計算基礎一併排除該等原有採購得標廠商非中小企業之後續擴充採購，且得標廠商亦相同之案件。
行政院公共工程委員會函115年2月26日工程企字第1150100100號

主旨：檢送各機關114年度採購由中小企業承包或分包之金額比率統計表乙份，請查照。

說明：依據扶助中小企業參與政府採購辦法第9條規定辦理。附件： 如主旨.pdf
行政院公共工程委員會函115年3月5日工程企字第1150100122號

- 1.9

主旨：有關貴會函詢西元2026年碳費徵收對象及類別一案，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴會(社團法人台灣中小型營造業協會)113年11月5日營協字第1131105001號函。

二、本部於113年8月29日發布「碳費收費辦法」及「自主減量計畫管理辦法」，並公告「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」，續於113年10月21日公告「碳費徵收費率」，並自114年1月1日起生效。

三、依據「碳費收費辦法」第3條，碳費收費對象為符合「應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量」之排放源，且全廠（場）直接排放及使用電力間接排放之溫室氣體年排放量合計值達2.5萬公噸二氧化碳當量以上之電力業、燃氣供應業及製造業，尚不包含營建業。依據111年度事業盤查登錄資料，達到此規模之對象約為281家企業（500廠）。詳細資訊可至「事業溫室氣體排放量資訊平台」（網址：https://gov.tw/fi1）項下查詢。

四、至於2026年碳費收費對象名單，依據「碳費收費辦法」第3條及第4條規定，碳費收費對象需為「應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量」之排放源，且同時符合全廠前一年度之溫室氣體排放量合計值達2.5萬公噸二氧化碳當量等兩項要件，故2026年是否為碳費收費對象，仍需視前一年度(2025)之溫室氣體排放量而定。

副本：行政院公共工程委員會、經濟部

環境部函113年11月14日環部授氣字第1139007482號

主旨：為因應行政院經濟發展委員會薪資提升及薪資透明化政策，機關辦理採購，得採行之相關因應措施詳如說明，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、依行政院秘書長113年11月18日院臺經長字第1135022181號函辦理。

二、行政院113年10月30日「行政院經濟發展委員會第 2 次會議(下半場)」報告事項第一案（薪資提升及薪資透明化議題）決定三、（一）、1及2：

(一)114 年起中央政府的約聘/約僱/約用人員，以及勞務承攬進駐政府單位工作服務的基層員工，月薪應高於最低工資 1.1 倍。

(二)政府部門應定期檢討及提高政府勞務採購薪資標準，應高於最低工資 1.1 倍。

三、以本會勞務採購契約範本為例，第八條第（十六）款及第（十七）款有關廠商派駐至機關履行契約之人員及第五條第（十三）款全職從事採購案人員（下稱廠商人員），其薪資（報酬）金額係由機關於辦理個案採購時預為填列，並納為招標條件，於決標後要求廠商依約辦理。為配合上開決定，機關於經費可支應之前提下，得採行下列因應措施：

(一)尚未招標之採購案件：於招標文件（契約草案）自行填列廠商人員薪資（報酬）之金額，其金額應高於最低工資1.1倍。

(二)已公告招標，但尚未決標之採購案件：

１、得於等標期間變更或補充招標文件，比照上開說明三、(一)辦理，並依招標期限標準第7條第1項之規定，視需要延長等標期。

２、已截止投標尚未開(決)標之採購案件，續行決標後辦理契約變更，與廠商合意比照說明三、(三)辦理；或依政府採購法(下稱採購法)第48條第1項第1款不予開(決)標，比照說明三、(一)修正招標文件後重行招標。

(三)已決標或履約中之採購案件，且履約期間涉最低工資調整者：

１、依契約變更條款約定辦理契約變更，與廠商合意比照說明三、(一)辦理。

２、上開薪資調整屬政府政策變更，因機關要求致廠商履約成本增加者，其所增加之必要費用由機關負擔，機關得依採購法第22條第1項第16款採限制性招標辦理議價決標。本會99年11月2日工程企字第09900413760號函（公開於本會網站），併請參閱。

行政院公共工程委員會函113年12月20日工程企字第1130100535號

2.1

主旨：修正本會訂頒之「投標須知範本」第16點，增訂機關採購取得或使用無人機專屬條款，詳如說明，請查照並轉知所屬機關。

一、本會主管之政府採購法規，係中性之採購程序規範，至於採購規格係採購機關依其個案需求列入招標文件，惟就所有機關採購均要遵守之部分，本會列入招標文件範本，協助機關擬訂個案招標文件時避免遺漏。

二、有關無人機的管理機制，行政院已召開數次研商會議，以確保國安、資安及飛安為目標，將加強把關，全面防堵安全破口，避免問題發生。本會參酌相關目的事業主管機關及採購機關之意見，增列無人機專屬條款，分別就財物採購及勞務採購訂定通案性之招標文件條款。

三、另機關如有特殊需求者(例如軍用無人機、群飛展演等高風險或涉及關鍵基礎設施者)，請機關衡酌個案特性，以高資安標準妥適訂定。

四、旨揭範本及其修正對照表電子檔公開於本會網站（https://www.pcc.gov.tw）\政府採購\招標相關文件及表格。

行政院公共工程委員會函112年1月4日工程企字第1110100844號

- 2.1

主旨：修正本會訂定之「公開取得電子報價單投標須知範本（工程、財物採購）」如說明，請查照並轉知所屬機關。

一、依政府採購法第31條第2項第7款認定屬影響採購公正之違反法令行為，業經本會108年9月16日工程企字第1080100733號令修正發布，爰配合修正旨揭範本第45點附記內容。

二、旨揭範本及其修正對照表電子檔公開於本會網站（https://www.pcc.gov.tw）\政府採購\招標相關文件及表格。

行政院公共工程委員會函112年4月6日工程企字第1120100205號

- 2.1

主旨：修正本會「投標須知範本」第16點無人機條款，詳如說明，請查照並轉知所屬機關。

一、本會前以112年1月4日工程企字第1110100844號函修正旨揭範本，增訂第16點之(4)無人機專屬條款，其中(4-1-1-1)及(4-1-2-1)涉及資安檢測有關內容，因無論用途目的均應辦理資安檢測，且資安檢測機制未臻完備，衍生實務執行疑義。

二、依行政院近期召開無人機專案會議決議略以：無人機法規制度未完備前政府採購先行，機關辦理無人機相關採購，先行要求資安檢測，但範圍排除教育訓練等低機敏性活動。

三、本會經與相關目的事業主管機關、採購機關及業界召開數次研商會議，並於112年6月19日交通部民用航空局舉辦之「政府採購無人機資安需求處理原則說明會」取得共識。

四、旨揭無人機條款增訂「無人機資安檢測需求」附表，所列無人機產品資安檢測等級分類及適用情形，採正面表列方式，未納入者，即不適用資安檢測；又已列入者，另訂有排除適用情形，例如位於紅區之學校或訓練單位辦理無人機有關教育訓練或競賽，報經地方政府備查後即排除適用。

五、前揭「無人機資安檢測需求」附表引用「無人機資安聯合驗測實驗室」訂定之「無人機資安保障規範」及台灣資通產業標準協會發布之「物聯網場域資安防護評估指引」，以招標公告或邀標時適用之版本為準，履約期間如有變更資安需求者，機關得以契約變更方式處理。

六、機關辦理無人機相關採購，應視個案實際情形於採購預算編列資安檢測費用。客製化之財物採購，第1次型式檢測費用由機關預算支應；勞務採購，機關依使用架數、使用頻率等因素評估所需檢測費用。

七、旨揭無人機條款為一般通案性規範，係機關採購之共同資安基本需求，整機不得為大陸廠牌(不及於零組件之廠牌)；機關有特殊資安需求考量者，例如涉軍、警、海巡等機關或關鍵基礎設施、重要人士在場、犯罪偵監等，請機關衡酌個案特性，以適當資安標準妥適訂定，例如提高資安檢測等級或明定不允許使用大陸地區製造或大陸廠牌之零組件等。

八、機關依本會112年1月4日函頒之投標須知範本招標決標之無人機相關採購案，尚於履約階段者，得依個案特性及實際需要辦理契約變更，以符合實需。

九、機關採購取得或使用無人機，如利用本會其他招標文件範本而未訂有旨揭無人機條款者，請自行將旨揭無人機條款納入個案招標文件。

十、旨揭範本及其修正對照表電子檔公開於本會網站（https://www.pcc.gov.tw）\政府採購\招標相關文件及表格。
行政院公共工程委員會函112年6月30日工程企字第1120100045號

- 2.1

主旨：檢送本部就行政院公共工程委員會「投標須知範本」第16點無人機條款之「無人機資安檢測需求」附表，訂定排除資安檢測適用之審查原則，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、依行政院公共工程委員會112年6月30日工程企字第1120100045號函，及該會同日修正公告之「投標須知範本」第16點無人機條款之「無人機資安檢測需求」附表相關規定辦理。

二、按旨揭附表規定略以，政府採購案之遙控無人機「飛經禁航區、限航區、民航局公告之航空站或飛行場四周或地方政府代中央機關公告之紅區」，或「重量達25公斤以上」等2種應用情境，應通過中階資安檢測；或可由採購機關視自身使用情境與需求（如低機敏性活動），個案報請上級機關核轉交通部及本部同意排除適用。

三、本部配合上揭規定審查需要，業於112年9月5日訂定排除中階資安檢測適用情形之審查原則（如附件），建議機關如有個案需求，得備妥相關佐證資料以加速排除適用之審查作業。

附件： 1135001019附件.pdf
數位發展部函113年5月31日數位韌性決字第1135001019號

主旨：修正本會「投標須知範本」如說明，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、本次修正重點如下：

(一)第16點之（5）無人機條款，依本會114年3月27日邀集相關機關「研商本會『投標須知範本』無人機條款修正事宜」會議結論，修正重點如下：

１、配合行政院無人載具逐步非紅化政策指示，（5-1-1）及（5-1-2）增列「□涉及國家安全採購，廠商供應標的之飛行控制晶片及模組、通訊晶片及模組、衛星定位晶片及模組、飛行控制軟體、地面控制軟體（簡稱三晶二軟），不允許使用大陸地區製造或大陸廠牌之零組件。」。

２、「無人機資安檢測需求」所列資安檢測標準：

(１)「飛經禁航區、限航區、民航局公告之航空站或飛行場四周或地方政府代中央機關公告之紅區」及「飛經地方[直轄市、縣(市)]政府劃設紅區」，均修正為「遙控無人機資安檢測規範」第6章檢測項目合格。

(２)群飛架數200架以上資安檢測等級修正為「『無人機資安檢測規範』第7章無人機資安檢測合格」。

３、機關採購取得或使用無人機，如利用本會其他招標文件範本而未訂有旨揭無人機條款者，請自行將前揭無人機條款納入個案招標文件。

(二)第24點及第35點列示押標金有效期之明確日期，避免廠商誤解，致押標金有效期不符合招標文件規定而衍生爭議。

(三)第71點增訂營造業廠商依營造業法第66條、第68條及離島地區營造業人員設置及管理辦法規定，無須自僱建築師或技師負責專任工程人員應辦理工作。

(四)第77點增訂廠商得否檢附流（廢）標前已領取過之領標電子憑據投標之勾選項目。

(五)第79點增列「採購契約範本附記條款特別聲明」為招標文件預選項目。另修正各式切結書之署名方式。

二、旨揭範本及其修正對照表電子檔公開於本會網站（https://www.pcc.gov.tw）\政府採購\招標相關文件及表格。
行政院公共工程委員會函114年7月3日工程企字第1140100257號

- 2.1

主旨：修正「投標須知範本」、「參考最有利標精神投標須知範本」、「公開取得電子報價單投標須知範本（工程、財物採購）」及「媒體服務採購投標須知範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選>政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、依政府採購法（下稱採購法）第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、本次修正內容對照表，一併公開於本會網站，修正重點：

(一)有關受理調解或申訴之機關，統一調整為以條列式勾選清單方式呈現。

(二)依本會114年7月10日工程企字第1140100343號令，修正本會依採購法第31條第2項第7款認定屬影響採購公正之違反法令行為。

(三)行政院為強化非典型人力權益保障，政策指示各機關不再運用勞動派遣，刪除有關勞動派遣內容。

(四)全份招標文件之範圍，增列「採購契約範本附記條款特別聲明」，且為預設勾選。

(五)增列電子領標廠商以書面或電子投標之電子領標憑據檢附方式。
行政院公共工程委員會函114年12月31日工程企字第1140100706號

- 2.2

主旨：修正「工程採購契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選>政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、旨述修正主要包括營造工程物價指數基期更換之處理、預拌混凝土之使用、雇主意外責任保險承保範圍、逾期違約金上限、參與關鍵基礎設施人員應配合機關要求辦理適任性查核等。修正內容對照表一併公開於本會網站。
行政院公共工程委員會函112年7月7日工程企字第1120100425號

- 2.2

主旨：修正「統包工程採購契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選>政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、旨述修正主要包括廠商之設計包括編製符合職業安全衛生法規之安全衛生圖說及規範、營造工程物價指數基期更換之處理、雇主意外責任保險承保範圍、逾期違約金上限、參與關鍵基礎設施人員應配合機關要求辦理適任性查核等，並參照「工程採購契約範本」編排方式及內容進行修正。修正內容對照表一併公開於本會網站。
行政院公共工程委員會函112年7月11日工程企字第1120100293號

- 2.2

主旨：修正「勞動派遣採購契約範本」、「節能績效保證專案統包工程採購契約範本」及「災害搶修搶險開口契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、本次修正內容對照表，一併公開於本會網站，修正重點：參與關鍵基礎設施人員應配合機關要求辦理適任性查核。修正內容對照表一併公開於本會網站。
行政院公共工程委員會函112年7月19日工程企字第1120100449號

- 2.2

主旨：修正「工程採購契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、檢送修正內容對照表，並同步公開於本會網站。修正重點：增訂廠商內部揭弊者保護制度。

三、另檢附本會訂定「採購機關處理廠商人員揭弊作業流程圖」，請參採。

附件： 工程採購契約範本-對照表-揭弊者保護.pdf、 採購機關處理廠商人員揭弊作業流程圖.pdf
行政院公共工程委員會函112年11月15日工程企字第1120025201號

主旨：修正「災害搶險搶修開口契約範本」，其電子檔並登載於本會網站進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選>政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、旨述修正主要為新增逾期違約金計算基準，原計算基準係以各該次通知辦理內容之契約價金總額，如機關某次通知辦理內容施作難度較大、工作量較多或工址較遠，以該次通知內容計算逾期違約金上限，金額不大，實務曾發生廠商選擇支付違約金而未履行該通知項目。為避免前開情形，新增以累計各次通知辦理內容之契約價金總額為計算基準之選項，由機關於招標時視個案需求擇定。

三、其餘條款比照工程採購契約範本修正，內容包含：(1)爭議處理小組機制、(2)物價指數條款、(3)降低逾期違約金總額上限與進度管理配套措施、(4)品管人員、工地主任等人員資格回歸法令，及(5)雇主意外責任保險承保範圍等。修正內容對照表一併公開於本會網站。
行政院公共工程委員會函113年4月30日工程企字第1130100137號

主旨：修正「工程採購契約範本」、「統包工程採購契約範本」、「 節能績效保證專案統包工程採購契約範本」、……、「災害搶險搶修開口契約範本」、……，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則；暨依行政院秘書長113年11月18日院臺經長字第1135022181號函辦理。

二、行政院113年10月30日召開「行政院經濟發展委員會第 2 次會議(下半場)」之報告事項第一案（薪資提升及薪資透明化議題）決定三、（一）、1及2：

(一)114 年起中央政府的約聘/約僱/約用人員，以及勞務承攬進駐政府單位工作服務的基層員工，月薪應高於最低工資1.1 倍。

(二)政府部門應定期檢討及提高政府勞務採購薪資標準，應高於最低工資 1.1 倍。

三、本次修正內容對照表，一併公開於本會網站，修正重點：

(一)修正勞務、資訊服務、社會福利服務等勞務類採購契約範本派駐人員之薪資，調升為應高於最低工資 1.1 倍。

(二)修正各類採購契約範本，將全職從事採購案人員之薪資調升為應高於最低工資 1.1 倍。

行政院公共工程委員會函113年12月26日工程企字第1130100402號

主旨：修正「工程採購契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選>政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、本次修正瀝青混凝土刨除料之處理，載明刨除料為機關所有，機關不得以契約變更要求廠商取得刨除料之所有權。修正內容對照表一併公開於本會網站。
行政院公共工程委員會函114年9月3日工程企字第1140100191號

主旨:修正「工程採購契約範本」、「統包工程採購契約範本」、「節能績效保證專案統包工程採購契約範本」、「財物採購契約範本」、「勞務採購契約範本」、「公共工程技術服務契約範本」、「公共工程專案管理契約範本」、「災害搶險搶修開口契約範本」、「災後復建工程設計、監造技術服務開口契約範本」、「資訊雲端服務採購契約範本」、「媒體服務採購契約範本」、「社會福利服務採購契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選>政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、本次修正旨揭契約範本「爭議處理」項下款次，統一調整為以條列式勾選清單方式呈現。修正內容對照表一併公開於本會網站。
行政院公共工程委員會函114年12月30日工程企字第1140100701號

- 2.2

主旨：修正「統包工程採購契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選>政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、旨述修正主要包括實作數量較契約所定數量減少之處理，廠商設計成果之自我檢核、瀝青混凝土刨除料卸載地點、廠商須配合機關查證進口產品原產地、廠商遲延中因配合機關要求停工不計逾期違約金、營建剩餘土石方清除機具之規範及刪除已支付之預付款與假設工程不予物調。修正內容對照表一併公開於本會網站。
行政院公共工程委員會函115年1月5日工程企字第1140100647號

- 2.3

主旨：修正「財物採購契約範本」、「勞務採購契約範本」、「統包工程採購契約範本」、「節能績效保證專案統包工程採購契約範本」、「公共工程技術服務契約範本」、「公共工程專案管理契約範本」、「資訊服務採購契約範本」、「災害搶險搶修開口契約範本」、「災後復建工程設計、監造技術服務開口契約範本」、「媒體服務採購契約範本」、「社會福利服務採購契約範本」、「勞動派遣採購契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、檢送修正內容對照表，並同步公開於本會網站。修正重點係增訂廠商內部揭弊者保護制度。

三、另檢附本會訂定「採購機關處理廠商人員揭弊作業流程圖」，請參採。
行政院公共工程委員會函112年11月23日工程企字第1120100645號

主旨：修正「財物採購契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則；暨依行政院秘書長113年11月18日院臺經長字第1135022181號函辦理。

二、行政院113年10月30日召開「行政院經濟發展委員會第 2 次會議(下半場)」之報告事項第一案（薪資提升及薪資透明化議題）決定三、（一）2：政府部門應定期檢討及提高政府勞務採購薪資標準，應高於最低工資 1.1 倍。

三、本次修正內容對照表，一併公開於本會網站，修正重點：

(一)將全職從事採購案人員之薪資調升為應高於最低工資 1.1倍。

(二)新增進口貨品採購履約驗收相關措施。

行政院公共工程委員會函113年12月26日工程企字第1130100614號

- 2.4

主旨：修正「公共工程技術服務契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選>政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、本次修正內容對照表，一併公開於本會網站，修正重點為第2條附件1「建築工程之規劃設計監造」乙方提供之「基本設計」服務項目，增列「無障礙及共融式環境設計準則之研擬及檢討」；另於「細部設計」之「細部設計圖文資料」，增列「無障礙及共融式環境空間配置圖」。

行政院公共工程委員會函112年4月19日工程企字第1120100240號

- 2.4

主旨：修正「公共工程技術服務契約範本」、「公共工程專案管理契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選>政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、本次修正參與關鍵基礎設施之廠商履約人員應配合機關要求辦理適任性查核，修正內容對照表一併公開於本會網站。
行政院公共工程委員會函112年7月10日工程企字第1120100433號

- 2.4

主旨：修正「勞務採購契約範本」、「財物採購契約範本」、「資訊服務採購契約範本」、「社會福利採購契約範本」及「媒體服務採購契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、本次修正內容對照表，一併公開於本會網站，修正重點：參與關鍵基礎設施人員應配合機關要求辦理適任性查核。修正內容對照表一併公開於本會網站。
行政院公共工程委員會函112年7月11日工程企字第1120100434號

- 2.4

主旨：修正「災後復建工程設計、監造技術服務開口契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選>政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、本次增訂參與關鍵基礎設施之廠商履約人員應配合機關要求辦理適任性查核，修正內容對照表一併公開於本會網站。
行政院公共工程委員會函112年7月25日工程企字第1120100458號

- 2.4

主旨：修正「勞務採購契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、配合勞動部112年7月20日勞動關2字第1120143108號函修正發布政府機關(構)運用勞務承攬參考原則之修正情形，修正旨揭契約範本。修正內容對照表一併公開於本會網站。
行政院公共工程委員會函112年11月24日工程企字第11200161401號

- 2.4

主旨:檢送本會擬具之「資訊雲端服務採購契約範本」，其電子檔 並登載於本會網站（進入首頁http://www.pcc.gov.tw後， 點選政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬 機關。

說明:

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、為周延旨揭採購範本內容，本會業與相關公協會、廠商討論，訂定旨揭採購範本，適用範圍為提供既有軟體系統轉換至雲端服務、雲端服務(SaaS)及雲端平台(PaaS/IaaS)公有雲與私有雲之線上服務。

附件： 資訊雲端服務採購契約範本_1130517.doc
行政院公共工程委員會函113年5月17日工程企字第1130100270號

主旨：修正……、「勞務採購契約範本」、「公共工程技術服務契約範本」、「公共工程專案管理契約範本」、「資訊服務採購契約範本」、…、「災後復建工程設計、監造技術服務開口契約範本」、「媒體服務採購契約範本」、「社會福利服務採購契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則；暨依行政院秘書長113年11月18日院臺經長字第1135022181號函辦理。

二、行政院113年10月30日召開「行政院經濟發展委員會第 2 次會議(下半場)」之報告事項第一案（薪資提升及薪資透明化議題）決定三、（一）、1及2：

(一)114 年起中央政府的約聘/約僱/約用人員，以及勞務承攬進駐政府單位工作服務的基層員工，月薪應高於最低工資1.1 倍。

(二)政府部門應定期檢討及提高政府勞務採購薪資標準，應高於最低工資 1.1 倍。

三、本次修正內容對照表，一併公開於本會網站，修正重點：

(一)修正勞務、資訊服務、社會福利服務等勞務類採購契約範本派駐人員之薪資，調升為應高於最低工資 1.1 倍。

(二)修正各類採購契約範本，將全職從事採購案人員之薪資調升為應高於最低工資 1.1 倍。

行政院公共工程委員會函113年12月26日工程企字第1130100402號

- 2.4

主旨：修正「勞務採購契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、本次修正內容對照表，一併公開於本會網站，修正重點：

(一)第五條第（八）款、第八條第（十六）款及同條第（十七）款配合勞動部113年5月1日修正「政府機關(構)運用勞務承攬參考原則」，修正保障派駐勞工權益條款。

(二)第八條第（十七）款第3目第(9)子目增訂認定合作社與提供勞務社員之關係條款。

(三)第八條第（十八）款增訂廠商於履約過程提供照片及其格式選項。

(四)第十七條第（三）款修正爭議處理小組設立約定。

(五)第十八條增訂保密及安全需求條款，原契約範本第十八條遞移至第十九條。行政院公共工程委員會函114年1月20日工程企字第1130100505號

主旨：修正「勞務採購契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、本次修正內容對照表，一併公開於本會網站，修正重點：第八條第（二十三）款增訂承攬廠商對其派至機關提供勞務之派駐人員（派駐勞工），其職務涉及國家安全或重大利益之品德及忠誠查核條款。
行政院公共工程委員會函114年7月24日工程企字第1140015095號

主旨：修正「公共工程技術服務契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬。

說明：

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、本次修正乙方於辦理工程規劃設計時，應依內政部國土管理署「營建事業再生利用之再生資源項目及規範」辦理，並明示如有賸餘瀝青混凝土挖（刨）除料時，乙方應協助甲方協調可行暫置處所，並於提供甲方工程採購預算書圖時，編擬合理卸載運費。修正內容對照表一併公開於本會網站。
行政院公共工程委員會函114年12月5日工程企字第1140100579號

主旨：修正「勞務採購契約範本」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、本次修正內容對照表，一併公開於本會網站，修正重點：第八條第（十六）款，增訂廠商對其派至機關提供勞務之派駐人員（派駐勞工），有須依契約約定於勞動部訂定之「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」第2點所稱「天然災害」發生時（後），仍要求勞工出勤者，廠商應依該要點第6點之1，提供勞工通勤協助。
行政院公共工程委員會函114年12月31日工程企字第1140024111號

- 2.5

主旨：修正本會訂定之「投標廠商聲明書範本」及「公開取得電子報價單投標廠商聲明書範本」如說明，請查照並轉知所屬機關。

一、本次修正旨揭兩範本第7項，係配合112年6月14日總統華總一義字第11200050511號令修正人口販運防制法第41條規定，行政院定自113年1月1日施行，爰增列犯人口販運罪為有罪判決確定者，不能投標或作為決標對象或分包廠商之相關聲明內容。

二、另參酌原住民族委員會111年1月25日原民社字第1110004537號函建議意見（詳附件），一併配合修正「公開取得電子報價單投標廠商聲明書範本」第10項，增列保障原住民族工作權之相關法規。

三、旨揭範本及其修正對照表電子檔公開於本會網站（https://www.pcc.gov.tw）\政府採購\招標相關文件及表格。

附件： 原民會111年1月25日函 (1).pdf
行政院公共工程委員會函113年1月12日工程企字第1120100696號

主旨：修正「公共工程技術服務契約範本」，其電子檔登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw，點選政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬。

說明：

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、本次修正內容對照表，一併公開於本會網站，修正重點包括新增契約範本使用說明、修正服務項目、服務費用及付款條件之架構、建造費用百分比法服務費用得以單一固定費率計算、減價收受之減價金額計算方式、依薪資指數調整服務費內容、第三方審查費用負擔方式、現場監造人員工作期限、設計預算、工期超出範圍時廠商應通知機關、機關未於約定期限內完成審查廠商履約文件視同接受、節能減碳之設計策略、辦理綠建築時應一併辦理建築能效評估、明確違約金性質、違約金數額符合比例原則、修正智慧財產權條款、合理可行之爭議處理小組機制等。

三、本會109年9月9日工程企字第1090100684號令修正機關委託技術服務廠商評選及計費辦法，其中建造費用百分比法附表為參考性質，並刪除存有上限意涵之文字，故本會92年5月13日工程企字第09200197650號函（公開於本會網站），即日起停止適用。
行政院公共工程委員會函115年4月23日工程企字第1150100099號

- 2.5

主旨：修正本會訂定之「投標廠商聲明書範本」及「公開取得電子報價單投標廠商聲明書範本」如說明，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、經濟部113年11月27日經企字第11354001110號令修正「中小企業認定標準」第2條：「本標準所稱中小企業，指依法辦理公司、有限合夥或商業登記，實收資本額或出資額在新臺幣一億元以下，或經常僱用員工數未滿二百人之事業。」爰配合修正旨揭範本第9項關於中小企業之定義。

二、另行政院112年9月26日核定經濟部組織改造施行，將投資審議委員會併入經濟部，設立「投資審議司」，爰配合修正本會「投標廠商聲明書範本」第11項及附註第4點、「公開取得電子報價單投標廠商聲明書範本」第13項及附註第5點，將「經濟部投資審議委員會」修正為「經濟部(投資審議司)」。

三、旨揭範本及其修正對照表電子檔公開於本會網站（https://www.pcc.gov.tw）\政府採購\招標相關文件及表格。

行政院公共工程委員會函113年12月20日工程企字第1130100567號

主旨：訂定「採購契約範本附記條款特別聲明」，其電子檔已登載於本會網站（進入首頁http://www.pcc.gov.tw後， 點選政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、機關辦理各類採購時，契約如約定廠商須於網路廣告平臺刊登廣告或須交付書面履約成果者，應將「採購契約範本附記條款特別聲明」納入採購契約，本次增訂重點：

(一)禁止廠商於違反詐欺犯罪危害防制條例平臺刊登廣告：於旨揭特別聲明明定，契約如有約定廠商須於網路廣告平臺刊登廣告者，廠商禁止於違反詐欺犯罪危害防制條例關於實名制規定之網路廣告平臺刊登廣告。廠商於刊登廣告前，應提報擬刊登廣告之平臺業者供機關審查，該平臺業者如有違反實名制規定，機關應禁止廠商於該平臺刊登廣告。

(二)禁止廠商使用Deepseek製作書面履約成果：於旨揭特別聲明明定，契約如約定廠商須交付書面履約成果者，應禁止使用 Deepseek 製作，並增訂通案之生成式AI使用條款，包含：「履約禁用中國大陸廠牌資通訊產品」、「不得提供公務機密予AI」、「使用AI履約須報機關同意」，並輔以切結書規範廠商責任。旨揭特別聲明中明示違反者負契約責任（廠商如違反上述禁用條款，機關得終止或解除契約）。

三、履約中之採購案，如契約已有說明二序文所列約定者，機關應通知廠商辦理契約變更增列旨揭聲明。

四、法人或團體如符合政府採購法第4條第1項規定（法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，亦適用本法之規定，並應受該機關之監督），應將「採購契約範本附記條款特別聲明」納入採購契約，請各補助機關列入監督之範疇。
行政院公共工程委員會函114年5月20日工程企字第1140100189號

主旨：修正本會訂定之「招標投標及契約文件範本」及「投標廠商聲明書範本」如說明，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、基於廠商之投標係以意思表示為要素所為法律行為。投標廠商於旨揭範本填寫之內容，依民法第3條及第553條等相關規定，投標廠商以表明廠商名稱，並經廠商負責人簽名即可，無須另行加蓋「投標廠商章」。為避免廠商因未蓋「投標廠商章」，致遭機關依政府採購法第50條第1項第2款規定（投標文件內容不符合招標文件之規定）認定不合格，爰刪除「投標廠商章」。另依民法第3條規定，蓋章與簽名生同等之效力，爰將「負責人章」，修改為「負責人簽名或蓋章」。

二、旨揭範本及其修正對照表電子檔公開於本會網站（https://www.pcc.gov.tw）\政府採購\招標相關文件及表格。
行政院公共工程委員會函114年6月4日工程企字第1140100271號

主旨：修正「採購契約範本附記條款特別聲明」，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選>政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。
說明：

一、依政府採購法（下稱採購法）第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。

二、旨揭附記條款特別聲明屬本會訂定之各類採購契約範本之一部分，機關辦理各類採購應將該特別聲明納入採購契約。本次修正內容對照表，一併公開於本會網站。摘要修正重點如下：

(一)第4點：增訂派駐勞工品德及忠誠查核約定。

(二)第5點：增訂派駐勞工常態化查核約定，以配合大陸委員會政策，落實執行臺灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1，臺灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照之規定。

(三)第6點：增訂不允許陸資廠商參與，且廠商所供應標的，不允許使用中國大陸地區製造或大陸廠牌之零組件，及廠商履約人員不得為大陸籍人士等相關約定，供機關依個案需要勾選。
行政院公共工程委員會函115年1月26日工程企字第1150100011號

- 2.6

主旨：檢送本會修正「採購評選委員切結書」（下稱委員切結書）如附件，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、本會98年5月12日工程企字第09800205480號函（公開於本會網站）訂定委員切結書格式，供機關參辦並藉以導正委員對職責的認知，合先敘明。

二、按刑法第10條第2項第1款：「稱公務員者，謂下列人員：一、依法令服務於國家、地方自治團體所屬機關而具有法定職務權限，以及其他依法令從事於公共事務，而具有法定職務權限者。」查上開切結書內容，僅提及刑法第10條第2項第1款後段「依法令從事於公共事務，而具有法定職務權限」文字（即授權公務員，一般適用於採購評選委員會組織準則第4條第6項所稱「聘兼之委員」），未列前段文字（身分公務員）；為免外界誤認為機關派兼委員（機關首長或其授權人員指派機關內部人員擔任者），無須簽署旨揭切結書，或非屬刑法第10條第2項第1款所定公務員，爰修正委員切結書內容。
行政院公共工程委員會函114年7月25日工程企字第1140100408號

- 2.7

主旨：機關辦理採購，可參考本會訂定相關採購文件範本，並善用本會網站資源及政府採購法（下稱採購法）相關彈性機制，詳如說明，請查照。

一、依監察院112年2月13日院台財字第1122230045號函檢附調查意見五、（一）辦理（如附件）。

二、為協助基層人員辦理採購，本會已就各機關辦理採購作業，從招標至驗收各階段，訂定採購業務標準化作業流程及控制重點，建立投標須知範本、多種採購契約範本及表單格式等，供機關使用；並訂定各類政府採購錯誤行為態樣，提醒採購人員避免發生缺失。上開資訊皆公開於本會網站，分述如下：

(一)採購業務2.5：本會訂有包含招標、開標、審標、決標、履約管理、驗收及處理異議等階段之標準化作業流程及控制重點，並附檢查表，供各機關視業務性質採用（公開於本會網站（https://www.pcc.gov.tw）\政府採購\採購業務標準化作業流程及控制重點）。

(二)投標須知範本及採購契約範本：按採購法第63條第1項規定，機關辦理採購，其契約以採用本會訂定之範本為原則。本會業訂定各類採購契約範本、投標須知範本及相關招標文件及表格，供各機關參採使用（公開於本會網站（https://www.pcc.gov.tw）\政府採購\招標相關文件及表格 ）。

(三)政府採購錯誤行為態樣：為避免機關辦理採購發生錯誤情形，本會業訂定各類採購錯誤行為態樣，包括：政府採購錯誤行為態樣、選擇性招標錯誤行為態樣、機關傳輸政府採購資訊錯誤行為態樣、最有利標錯誤行為態樣、評分及格最低標錯誤行為態樣、採購法第22條第1項各款執行錯誤態樣、機關辦理公告金額十分之一以下採購常見誤解或錯誤態樣、常見保險錯誤及缺失態樣等（公開於本會網站（https://www.pcc.gov.tw）\政府採購\採購稽核\採購錯誤行為\本會函頒各類型採購錯誤行為態樣）。

三、另機關辦理採購，得按個案特性及實際需要，善用採購法相關彈性機制，採用合宜作業方式，以提升採購品質及效率，說明如下：

(一)委託機關代辦採購：機關如受限於組織功能，乏有足夠之採購專業人員，得依採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關代辦採購業務。本會為建立採購法第40條代辦採購機制，協助非工程專業機關辦理工程採購，以提升公共工程進度及品質，已訂定「機關洽請代辦工程採購執行要點」及「公共工程洽辦機關與代辦機關權責劃分參考原則」，可供機關依循。另洽辦機關應慎選代辦機關，並於代辦協議要求代辦機關善盡職責。

(二)辦理集中採購或共同供應契約：

１、不同機關有相同之採購需求，可於年度開始或一定期間，由縣市政府或鄉鎮市區公所調查採購需求辦理集中採購或共同供應契約；另亦可利用其他機關已簽訂之共同供應契約辦理採購，以減少人力負荷。

２、機關辦理共同供應契約應符合共同供應契約實施辦法之相關規定，例如：機關辦理共同供應契約採購應先辦理需求調查（第4條）；契約所載可供訂購之期間(包含後續擴充)最長以二年為限（第11條）；訂約機關發現市場行情明顯下降時，應辦理查價，俾與訂約廠商協議變更契約降價（第9條）。

３、另機關辦理集中採購，其執行注意事項，例如訂約、履約保證金收取、履約管理及驗收、監辦作業，依採購法第101條通知等，可由機關間相互協調，本會106年12月27日工程企字第10600373580號函，併請參考（公開於本會網站）。

(三)善用開口契約：

１、機關辦理採購，如履約期間數量不確定，得就歷年採購之需求經驗，辦理開口契約；於契約成立後，由廠商依機關通知之範圍及數量施作或供貨，可應用於災害搶修搶險或一定期間內辦理相同項目之採購，減少採購次數。

２、開口契約採單價決標者，應於招標文件載明履約期間預估需求數量及採購金額上限；其採購金額及決標金額，應分別依採購法施行細則第6條第5款及政府採購公告及公報發行辦法第13條第1項第6款規定計算。

行政院公共工程委員會函112年5月29日工程企字第1120100254號

- 2.7

主旨：檢送本會修正「廠商參與公共工程可能涉及之法律責任」，名稱並修正為「廠商參與政府採購可能涉及之法律責任」，如附件，請查照並轉知所屬（轄）機關。

說明：

一、本會101年1月13日工程企字第10100017900號函諒達（公開於本會網站）。

二、本會前訂定「廠商參與公共工程可能涉及之法律責任」，係針對工程或技術服務採購案，廠商可能涉及之刑事、民事責任、行政責任及其他法規，臚列相關法令規定。

三、鑑於政府採購案件廠商可能涉及違法情事者不限工程及技術服務採購，亦包括其他財物及勞務採購，為提醒廠商參與各類政府採購案件可能涉及之法律責任，爰修正「廠商參與公共工程可能涉及之法律責任」內容，增列廠商參與財物及勞務採購案件可能涉及之法律責任，名稱並修正為「廠商參與政府採購可能涉及之法律責任」。

四、各機關辦理採購時，請將旨揭法律責任納入招標文件。
附件： 廠商參與政府採購可能涉及之法律責任.pdf、 廠商參與政府採購可能涉及之法律責任.doc
行政院公共工程委員會函113年3月20日工程企字第11301000171號

主旨：修正本會「採購評選委員會（評審小組）評選(審)委員評分表（評選項目含廠商企業社會責任【CSR】指標）」範本(下稱CSR評分範本)，詳如說明，請查照。

說明：

一、依行政院秘書長113年11月18日院臺經長字第1135022181號函辦理。

二、行政院113年10月30日召開「行政院經濟發展委員會第 2 次會議(下半場)」之報告事項第一案（薪資提升及薪資透明化議題）決定三、（一）、1及2：

(一)114 年起中央政府的約聘/約僱/約用人員，以及勞務承攬進駐政府單位工作服務的基層員工，月薪應高於最低工資1.1 倍。

(二)政府部門應定期檢討及提高政府勞務採購薪資標準，應高於最低工資 1.1 倍。

三、為鼓勵廠商重視企業社會責任(CSR)，提升企業為員工加薪意願，就全職從事採購案之勞工薪資高於最低工資1.1倍者，採行分級加分機制，高於最低工資倍數越高者，加分多，有助於落實企業主動為員工加薪，爰修正CSR評分範本如附件，機關得依個案特性及實際需要，據以辦理。

附件： CSR範本(1131226).odt

行政院公共工程委員會函113年12月26日工程企字第11301004021號

主旨：檢送本部修正之「文化資產修復主辦機關、技術服務廠商與施工廠商契約約定權責分工表」，惠請貴單位協助公告，請查照。

依據本部113年11月5日文授資局蹟字第1133010693號及113年12月19日文授資局蹟字第1133012723號函賡續辦理。
文化部函114年3月5日文授資局蹟字第1143002166號

主旨：修正「共同投標協議書範本」，其電子檔及修正對照表並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選>政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。

一、本次修正重點如下：

(一)修正第6點契約價金之請（受）領方式，增列得由共同投標廠商自行選擇「由代表廠商統一受領」或「由各成員分別受領」之選項，及參酌財政部106年11月16日台財稅字第10604652310號令第1項第2款，增列「由代表廠商代表各成員開立發票向機關請（受）領」之選項，供共同投標廠商自行選擇，並改以表格方式分列，以因應實務之需。

(二)修正第3點為共同投標廠商各成員所占之契約金額及其比率並列，契約價金如屬分別受領者，無須再於第6點填列，以簡化填寫內容。

二、另就履約中案件，如共同投標廠商不擬依原約定之請（受）領方式及發票開立方式請款，得於不影響機關權利，且經全體成員同意，依共同投標辦法第10條第3項規定，經訂約機關同意後，依旨揭修正「共同投標協議書範本」變更共同投標協議書內容。
行政院公共工程委員會函114年4月22日工程企字第1140100056號

主旨：修正本會「採購評選委員會（評審小組）評選（審）委員評分表（評選項目含廠商企業社會責任【CSR】指標）」範本（下稱CSR評分範本），詳如說明，請查照。

一、為鼓勵廠商重視企業社會責任（CSR），積極參與重大災害復建工作，以加速災區復原重建，修正本會CSR評分範本，增訂「參與丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原工作」項目，配分5分：參與丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原工作協助民宅修繕之廠商，經本會考量公益性與配合度而獲頒發感謝狀者，以本會頒發之感謝狀作為證明文件（適用範圍為自獲獎日起至116年12月31日以前招標之政府採購案），並依貢獻程度給分：獲特優獎證明5分，優等證明者3分。

二、CSR評分範本配分由6分增加為9分，分數調整說明如下：

(一)評選（審）項目「(一)為員工加薪」項下「1.近一年內曾替員工普遍性加薪。」自2分調整為1分；評選(審)項目「(二)提供員工『工作與生活平衡』措施」及「（三）辦理綠色採購」由原本1分調整為0.5分。

(二)評選（審）項目「(二)提供員工『工作與生活平衡』措施」自1分調整為0.5分。

(三)評選（審）項目「(三)辦理綠色採購」自1分調整為0.5分。

三、配合採購實務作業需求於「評選(審)項目」之欄位增列說明，並於表末增列第1點至第4點，原第1點及第2點移列至第5點及第6點。

附件： CSR範本-丹娜絲風災-定稿.odt
行政院公共工程委員會函114年11月05日工程企字第1140100505號

- 3.3.4

主旨：有關政府採購法(下稱採購法)第22條第1項第2款所稱專屬權利執行疑義，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴院112年9月23日總務字第1121302518號函。

二、按採購法第22條第1項第2款規定：「機關辦理公告金額以上之採購，符合下列情形之一者，得採限制性招標：二、屬專屬權利、獨家製造或供應、藝術品、秘密諮詢，無其他合適之替代標的者。」其適用要件有二：「屬專屬權利、獨家製造或供應、藝術品、秘密諮詢」及「無其他合適之替代標的者」，先予敘明。

三、又所稱「專屬權利」，依同法施行細則第22條第2項規定，指已立法保護之智慧財產權，依立法原意，係指依我國法律保護者，蓋「專屬權利」，例如專利權或著作權，其對產品、技術或相關著作有法律上的排他性權利，使其他人在未經授權的情形下無法使用此等權利；該等權利之保護係採屬地主義，亦即專利或著作的利用行為是否構成專利權或著作權之侵害，須依利用行為發生地之國家或地區之法律而定。

四、承上，倘機關係於我國境內擬採購取得外國專利之產品或技術，如該專利產品或技術在我國不具專屬權利，則無法排除其他廠商使用相當或類似之產品或技術參與競標，則不具備採購法第22條第1項第2款所稱「專屬權利」之要件。
行政院公共工程委員會函112年11月23日工程企字第1120023338號

- 3.3.4

主旨：因應今日（113年4月3日）花蓮震災需緊急處置之採購事項，政府採購法（以下簡稱本法）第22條第1項第3款及第105條第1項第2款已有緊急採購機制，請視個案情形依規定儘速妥處，請查照。

說明：

一、依本法第22條第1項第3款所定「遇有不可預見之緊急事故，致無法以公開或選擇性招標程序適時辦理，且確有必要者」，得採限制性招標，本法施行細則第23條之1對此並有相關規定，機關得就個案敘明符合該款之情形，簽報機關首長或其授權人員核准後辦理。其得以比價方式辦理者，優先以比價方式辦理。

二、如屬人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難，需緊急處置之採購事項，得依本法第105條第1項第2款及「特別採購招標決標處理辦法」規定辦理。本會98年8月28日工程企字第09800385100號函檢送「如何提升採購效率一覽表」及112年5月9日工程企字第11200048751號函修正「機關依政府採購法第105條第1項第2款辦理緊急採購作業範例」（含作業指引，公開於本會網站），併請參考。

三、對於機關已訂有天然災害緊急搶修搶險開口契約者，於契約金額上限內立即洽廠商依契約履行；如因災情較大，訂約廠商履約能量不足以應付短期遽增之需求，致未能依機關需求及時履約者，縱使開口契約金額尚未屆滿，機關仍得以前揭緊急採購機制另案辦理，俾加速災後復建。
行政院公共工程委員會函113年4月3日工程企字第1130100193號

- 3.3.4

主旨：因應113年7月凱米颱風登臺造成災情需緊急處置之採購事項，政府採購法（以下簡稱本法）第22條第1項第3款及第105條第1項第2款已有緊急採購機制，請視個案情形依規定儘速妥處，請查照。

說明：

一、本法第22條第1項第3款規定「遇有不可預見之緊急事故，致無法以公開或選擇性招標程序適時辦理，且確有必要者」，得採限制性招標；本法施行細則第23條之1規定，限制性招標由需求、使用或承辦單位，就個案敘明符合前述款次之情形，簽報機關首長或其授權人員核准後辦理。其得以比價方式辦理者，優先以比價方式辦理。

二、屬人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難，需緊急處置之採購事項者，得依本法第105條第1項第2款及「特別採購招標決標處理辦法」規定辦理。本會98年8月28日工程企字第09800385100號函檢送「如何提升採購效率一覽表」及112年5月9日工程企字第11200048751號函修正「機關依政府採購法第105條第1項第2款辦理緊急採購作業指引」(上開函均公開於本會網站），併請參考。

三、對於機關已訂有天然災害緊急搶修搶險開口契約者，於契約金額上限內得立即洽廠商依契約履行；如因災情較大，訂約廠商履約能量不足以應付短期遽增之需求，致未能依機關需求及時履約者，縱使開口契約金額尚未屆滿，機關仍得以前揭緊急採購機制另案辦理，俾加速災後復建。
行政院公共工程委員會函113年7月26日工程企字第1130100365號

主旨：因應114年7月丹娜絲颱風登臺造成災情需緊急處置之採購事項，政府採購法（以下簡稱本法）第22條第1項第3款及第105條第1項第2款已有緊急採購機制，請視個案情形依規定儘速妥處，請查照。

一、本法第22條第1項第3款規定「遇有不可預見之緊急事故，致無法以公開或選擇性招標程序適時辦理，且確有必要者」，得採限制性招標；本法施行細則第23條之1規定，限制性招標由需求、使用或承辦單位，就個案敘明符合前述款次之情形，簽報機關首長或其授權人員核准後辦理。其得以比價方式辦理者，優先以比價方式辦理。

二、屬人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難，需緊急處置之採購事項者，得依本法第105條第1項第2款及「特別採購招標決標處理辦法」規定辦理。本會98年8月28日工程企字第09800385100號函檢送「如何提升採購效率一覽表」及112年5月9日工程企字第11200048751號函修正「機關依政府採購法第105條第1項第2款辦理緊急採購作業指引」(上開函均公開於本會網站），併請參考。

三、對於機關已訂有天然災害緊急搶修搶險開口契約者，於契約金額上限內得立即洽廠商依契約履行；如因災情較大，訂約廠商履約能量不足以應付短期遽增之需求，致未能依機關需求及時履約者，縱使開口契約金額尚未屆滿，機關仍得以前揭緊急採購機制另案辦理，俾加速災後復建。
行政院公共工程委員會函114年7月9日工程企字第1140100381號

主旨：因應114年9月樺加沙颱風造成災情需緊急處置之採購事項，政府採購法（以下簡稱本法）第22條第1項第3款及第105條第1項第2款已有緊急採購機制，請視個案情形依規定儘速妥處，請查照。

一、本法第22條第1項第3款規定「遇有不可預見之緊急事故，致無法以公開或選擇性招標程序適時辦理，且確有必要者」，得採限制性招標；本法施行細則第23條之1規定，限制性招標由需求、使用或承辦單位，就個案敘明符合前述款次之情形，簽報機關首長或其授權人員核准後辦理。其得以比價方式辦理者，優先以比價方式辦理。

二、屬人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難，需緊急處置之採購事項者，得依本法第105條第1項第2款及「特別採購招標決標處理辦法」規定辦理。本會98年8月28日工程企字第09800385100號函檢送「如何提升採購效率一覽表」及112年5月9日工程企字第11200048751號函修正「機關依政府採購法第105條第1項第2款辦理緊急採購作業指引」(上開函均公開於本會網站），併請參考。

三、對於機關已訂有天然災害緊急搶修搶險開口契約者，於契約金額上限內得立即洽廠商依契約履行；如因災情較大，訂約廠商履約能量不足以應付短期遽增之需求，致未能依機關需求及時履約者，縱使開口契約金額尚未屆滿，機關仍得以前揭緊急採購機制另案辦理，俾加速災後復建。
行政院公共工程委員會函114年9月24日工程企字第1140100529號

- 3.3.5

主旨：訂定112年度「公開取得電子報價單」採購機制獎勵目標，並請依權責對111年度推動達成年度獎勵目標之有功人員核實從優敘獎，請查照並轉知所屬（轄）機關。

一、本會111年2月25日工程資字第1111500033號函（諒達並公開於本會網站），已訂定旨揭機制111年度目標達率財物類為40%，工程類為3%，請依權責對111年度推動該機制達成年度獎勵目標之相關承辦、推廣或督導有功人員核實從優敘獎。各機關及所屬（轄）機關之辦理情形，可利用政府電子採購網（https://web.pcc.gov.tw）機關端之「報表服務〉績效統計〉機關辦理公開取得電子報價單採購達成率查詢」功能查詢；並請就未達成目標者加強輔導。

二、112年度「公開取得電子報價單」採購機制獎勵目標達成率說明如下：

(一)依採購性質目標達成比率：

１、財物類：45%。

２、工程類：9%。

(二)適用範圍包括：採購性質為財物類或工程類、未達公告金額、訂有底價最低標、非依政府採購法施行細則第64條之2辦理、非複數決標、非屬特殊採購、非統包、不須繳納押標金、招標方式為「公開取得報價單或企劃書」或「公開取得電子報價單」及未訂有與履約能力有關之基本資格者。

(三)如個案條件適合採旨揭機制辦理時，應積極推動辦理，推動過程如有需本會協助之事項，請通知本會。

三、復就旨揭機制，本會已有相關訓練及學習機制，包括實機及線上教育訓練，並提供使用手冊、線上學習資源及練習網站（如附件），如有系統使用疑義可洽客服專線詢問（電話：0800-080-512）。

行政院公共工程委員會函112年2月21日工程資字第1121500023號

主旨：訂定113年度「公開取得電子報價單」採購機制獎勵目標，並請依權責對112年度推動達成年度獎勵目標之有功人員核實從優敘獎，請查照並轉知所屬（轄）機關。

說明：

一、本會112年2月21日工程資字第1121500023號函（諒達並公開於本會網站），已訂定旨揭機制112年度目標達率財物類為45%，工程類為9%，請依權責對112年度推動該機制達成年度獎勵目標，且較111年達成率提升之相關承辦、推廣或督導有功人員核實從優敘獎。各機關及所屬（轄）機關之辦理情形，可利用政府電子採購網（https://web.pcc.gov.tw）機關端之「報表服務〉績效統計〉機關辦理公開取得電子報價單採購達成率查詢」功能查詢111、112年達成率；並請就未達成目標者加強輔導。

二、113年度「公開取得電子報價單」採購機制獎勵目標達成率說明如下：

(一)依採購性質目標達成比率：

１、財物類：50%。

２、工程類：12%。

(二)適用範圍包括：採購性質為財物類或工程類、未達公告金額、訂有底價最低標、非依政府採購法施行細則第64條之2辦理、非複數決標、非屬特殊採購、非統包、不須繳納押標金、招標方式為「公開取得報價單或企劃書」或「公開取得電子報價單」及未訂有與履約能力有關之基本資格者。

(三)如個案條件適合採旨揭機制辦理時，應積極推動辦理，推動過程如有需本會協助之事項，請通知本會。

三、復就旨揭機制，本會已有相關訓練及學習機制，包括實機及線上教育訓練，並提供使用手冊、線上學習資源及練習網站（如附件），如有系統使用疑義可洽客服專線詢問（電話：0800-080-512）。
行政院公共工程委員會函113年3月28日工程資字第1131500060號

- 3.3.5

行政院公共工程委員會函114年3月13日工程資字第1141500051號

主旨：訂定114年度「公開取得電子報價單」採購機制獎勵目標，並請依權責對113年度推動達成年度獎勵目標，且較112年達成率提升之有功人員核實從優敘獎，請查照並轉知所屬（轄）機關。

一、本會113年3月28日工程資字第1131500060號函（諒達並公開於本會網站），已訂定旨揭機制113年度目標達成率財物類為50%，工程類為12%，請依權責對113年推動該機制之相關承辦、推廣或督導有功人員核實從優敘獎。各機關及所屬（轄）機關之辦理情形，可至政府電子採購網(https://web.pcc.gov.tw)機關端之「報表服務〉績效統計〉機關辦理公開取得電子報價單採購達成率查詢」功能查詢相關達成率；另請就未達成目標者加強輔導。

二、114年度「公開取得電子報價單」採購機制獎勵目標達成率說明如下：

(一)依採購性質目標達成比率：

１、財物類：55%。

２、工程類：15%。

(二)適用範圍：採購性質為財物類或工程類、未達公告金額、訂有底價最低標、非依政府採購法施行細則第64條之2辦理、非複數決標、非屬特殊採購、非統包、不須繳納押標金、招標方式為「公開取得報價單或企劃書」或「公開取得電子報價單」及未定有與履約能力有關之基本資格者。

(三)採購個案條件適合上開機制者，應積極推動辦理，推動過程如有需本會協助事項，請通知本會。

三、復就旨揭機制，本會已有相關訓練及學習機制，包括實機或線上教育訓練，並提供使用手冊、線上學習資源及練習網站（如附件），如有系統使用疑義可洽客服專線詢問（0800-080-512）。
行政院公共工程委員會函114年3月13日工程資字第1141500051號

- 3.3.6

主旨：檢送「機關辦理小額採購作業指引」，請查照並轉知所屬機關。

說明：為利機關辦理小額採購，提升採購品質及效率，避免機關不熟悉採購程序，違反法令辦理逾公告金額十分之一之採購，本會訂定旨揭作業指引。
附件： 小額採購作業指引.pdf
行政院公共工程委員會函113年5月7日工程企字第11200138971號

- 3.3.12

主旨：修正本會111年10月13日工程企字第1110018153號函附「機關依政府採購法第105條第1項第2款辦理緊急採購作業指引」如說明，請查照並轉知所屬機關。

本次修正重點如下：

一、「壹、緊急採購之特性」，補充說明緊急採購有別於一般採購之特性，於市場需求大於供給，機關無主導權，或需共同分擔風險情形下之契約處理。

二、「參、採購前簽辦作業」之一，增列具體闡述個案之原因事實或情境背景，及透過緊急採購以達採購目的等說明。

三、「伍、準備招標文件」增訂第五點，明列屬賣方市場等採購性質特殊案件，得不採用主管機關訂定之採購契約範本(政府採購法第63條參照)。

四、「陸、開標(比價或議價)作業」之二明列訂定底價應考量因素、程序及時機不受限制(政府採購法第46條參照)。

五、附表及流程圖配合前述修正。

附件： 附件-11200048751修正緊急採購指引.pdf

行政院公共工程委員會函112年5月9日工程企字第11200048751號

主旨：機關採購戰鬥背心（防彈背心），相關注意事項詳如說明，請查照。

說明：

一、據媒體報導及本會瞭解，部分機關採購戰鬥背心（防彈背心），發生履約管理及驗收階段未發現採購標的未符契約約定情形。

二、鑑於機關採購戰鬥背心（防彈背心），交付人員使用，涉使用者生命、身體安全，屬特殊性質採購。為確保廠商具有履約能力且交付符合機關需求之產品，機關得就招標、履約及保固階段採行下列措施：

(一)招標階段：

１、機關採選擇性招標，預先辦理資格審查，要求廠商提供樣品並通過防彈性能及材質測試，以建立合格廠商名單：機關辦理採購，如符合政府採購法第20條各款之情形(投標文件審查須費時長久始能完成、廠商準備投標需高額費用、廠商資格條件複雜)，得採選擇性招標，並依投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第4條第1項第1款，要求廠商提出具有製造、供應或承做能力之證明(如招標文件規定之樣本)，預先辦理資格審查後，再邀請符合資格之廠商投標，以避免不良廠商參與。

２、將廠商(含分包廠商)過往履約經驗納入評選項目，採最有利標方式決標:依最有利標評選辦法第5條第6款規定：「最有利標之評選項目及子項，得就下列事項擇定之：…六、過去履約績效。如履約紀錄、經驗、實績、法令之遵守、使用者評價、如期履約效率、履約成本控制紀錄等情形。」爰機關得採最有利標方式辦理採購，並依前開規定將廠商(含分包廠商)過往履約經驗列為評選項目。

(二)履約階段：

１、要求廠商決標後即製作樣品，供機關送檢測通過後方得生產：為確保廠商製作交付產品符合機關需求，要求廠商決標後先行製作樣品供機關自行送檢測，如符合契約約定，方得進行後續生產製造，並將該樣品保留作為機關未來驗收之比對。

２、契約約定機關得到場查驗及隨機抽樣進行檢測之機制：契約得約定機關派員至廠商生廠製造場所查驗原料及相關作業程序，亦得於契約中約定隨機抽樣自行送測機制，如與機關保留樣品不符，退貨要求廠商重新製作，以確保品質。

行政院公共工程委員會函113年5月7日工程企字第1130100243號

- 3.3.13

主旨：重申機關辦理位於原住民地區未達公告金額之採購，符合原住民族工作權保障法第11條規定之執行方式，請查照。

一、依監察院112年2月13日院台財字第1122230045號函檢附調查意見四辦理（如附件）。

二、按原住民族工作權保障法第11條規定：「各級政府機關、公立學校及公營事業機構，辦理位於原住民地區未達政府採購法公告金額之採購，應由原住民個人、機構、法人或團體承包。但原住民個人、機構、法人或團體無法承包者，不在此限。」該法施行細則第9條規定：「本法第11條但書所稱無法承包，指符合下列情形之一者：……二、依規定辦理1次招標無法決標。」爰機關辦理原住民地區未達公告金額之採購，應由原住民廠商承包，例外情況下亦得由非原住民廠商承包，而該例外情況包括依規定辦理1次招標無法決標者，合先敘明。

三、為符合上開原住民族工作權保障法第11條規定應由原住民廠商承包之規定，並避免部分機關誤以為辦理位於原住民地區未達公告金額之採購，第1次招標公告僅能限原住民廠商投標，致延宕採購效率情形，爰重申機關辦理上開採購，可採第1次公告開放原住民及非原住民廠商投標，並於招標公告或招標文件敘明開標後依2階段方式辦理決標，說明如下：

(一)依政府採購法第49條、中央機關未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第3款採公開取得3家以上廠商之書面報價或企劃書，擇符合需要者辦理比價或議價辦理，第1次公告即開放原住民及非原住民廠商投標，並於招標公告或招標文件敘明開標後依2階段辦理。

(二)第1階段先就原住民廠商所投之標進行審標，如無原住民廠商投標或為合格標，或有其標價經洽減價仍超底價等無法決標情形，則於作成紀錄後，第2階段改就全部投標廠商辦理審標，擇符合需要者比價或議價，並得決標予非原住民廠商。

(三)本會98年8月31日工程企字第09800387310號函說明四、（一），併請參考（公開於本會網站）。

行政院公共工程委員會函112年3月14日工程企字第1120100111號

- 3.3.13

主旨：有關貴會(行政院公共工程委員會)函轉交通部民用航空局飛航服務總臺所詢辦理位於原住民地區未達公告金額採購案之作業疑義一案，謹表示意見如後附件，請查照。

說明：復貴會113年4月29日工程企字第11300021801號函。

有關貴會113年4月29日工程企字第11300021801號函轉交通部民用航空局飛航服務總臺113年1月26日航供字第1135001891號函所詢，依原住民族工作權保障法（下稱原工權法）第11條及其施行細則第9條規定，機關依前開規定辦理位於原住民地區未達政府採購法（下稱採購法）公告金額之採購，除原住民個人、機構、法人或團體（下稱原住民廠商）無法承包情形外，應由其承包。另機關依採購法第49條及中央機關未達公告金額採購招標辦法第2 條第1 項第3 款規定辦理位於原住民地區之採購，如第1次招標結果未能取得3家以上廠商之書面報價，屬政府採購之未達法定開標家數而流標之情形，惟是否屬原工權法施行細則所定原住民廠商無法承包之情形，謹表示意見如下：

一、按本會94年11月3日原民衛字第0940032143號令（如附件1）發布原工權法施行細則第9 條修正條文之說明略以：「依行政院公共工程委員會九十三年二月五日召開『研商解決機關為政府採購法得標廠商而依原住民族工作權保障法第十二條規定無法僱足原住民之問題』第二次會議議題二結論，招標機關多辦理一次招標，將直接影響採購效率，故為兼顧提升行政效率及實質效益，爰將系爭規定之『二次招標』修正為『一次招標』。」

二、復依貴會94年12月6日工程企字第09400451080號函（如附件2）說明略以：「……關於原民法第11條但書所稱無法承包，除其施行細則第9條第2款依規定辦理1次招標無法決標者外，尚包括該細則同條第1款情形，即政府採購法第22條第1項第1款至第4款、第6款至第9款、第13款及第16款規定之情形（但第9款中屬文化藝術專業服務者，不在此限）。尚非必須1次招標無法決標後方得變更為洽非原住民廠商承包。……機關如依92年4月修正發布中央機關未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第3款辦理公開取得書面報價或企劃書方式者，得採下列方式為之：第1次公告即開放原住民及非原住民廠商投標，並於招標公告或招標文件敘明將優先決標予原住民廠商，如無原住民廠商投標、無原住民廠商為合格標，或原住民廠商之標價經洽減價仍超底價等無法優先決標予原住民廠商之情形，則作成紀錄後改就全部投標廠商辦理擇符合需要者比價或議價。」

三、再按政府採購公告及公報發行辦法第15條第1項第5款、第2項及第3項規定：「依本法第六十一條規定辦理無法決標之公告，應登載下列事項：……五、無法決標之事由。……前項公告，應於廢標後、重行招標前刊登，並不得超過廢標後二星期。取消採購或未達公告金額採購無法決標之公告，準用前二項之規定。」如機關辦理未達公告金額以上之採購，遇無法決標者，即準用前開規定，應將無法決標之公告刊登於政府採購公報，且應載明無法決標之事由。經查「政府電子採購網」無法決標公告，於「無法決標的理由」一欄，有「依政府採購法第48條第1項各款不予開標決標」、「流標（無廠商投標或未達法定開標家數）」、「廢標」等，可認無法決標之事由即包含依採購法第48、50、54及56條等不予開標決標、流標或廢標等。

四、綜上，機關依採購法第49條及該辦法第2條第1項第3款規定辦理位於原住民地區未達公告金額採購，如第1次招標結果未能取得3家以上廠商之書面報價而流標，屬辦理1次招標而無法決標者，即為原工權法第11條但書及同法施行細則第9條規定「無法承包」之情形。

原住民族委員會函 113年6月27日原民社字第1130033467號

- 3.3.16

主旨：機關辦理不適用我國締結條約或協定之平面印刷用版材採購，請優先向我國內廠商採購國產品，詳如說明，請查照並轉知所屬機關。

一、依經濟部工業局112年5月22日工化字第11200444740號函辦理（如附件）。

二、依經濟部工業局上開函說明，目前國產平面印刷用版材市占率約2成，其餘主要自中國大陸進口為大宗，近年來受全球景氣及市場需求影響，國內市占率節節下滑；基於地緣政治，強化產業供應鏈韌性，促進國內經濟發展，增加就業機會及稅收，爰鼓勵機關採購版材時優先採購國產品，說明如下：

(一)政府採購法(下稱採購法)第17條第1項規定：「外國廠商參與各機關採購，應依我國締結之條約或協定之規定辦理。」我國已簽署世界貿易組織(WTO)政府採購協定(GPA)、臺紐經濟合作協定(ANZTEC)及臺星經濟夥伴協定(ASTEP)。機關辦理適用上開協定之採購，須依其規定開放予簽署會員之廠商、產品及勞務參與。

(二)對於不適用前揭協定之採購(包括依各該協定所列特別例外規定而免適用之採購)，機關得於招標文件規定僅允許我國廠商投標，且提供原產地為我國之產品或勞務，並依採購法第17條第2項授權訂定之「外國廠商參與非條約協定採購處理辦法」第4條，認定廠商所供應財物或勞務之原產地。

(三)另因兩岸尚未簽署相互開放政府採購市場之條約或協定，無論是否適用前揭協定，均可於招標文件規定不允許大陸地區廠商或其產品或勞務參與。
行政院公共工程委員會函112年6月15日工程企字第1120012096號

- 3.4

主旨：貴局代理行政院所屬各機關辦理八十八年下半年及八十九年度集中採購公務轎車及事務設備等九項案，擬於招標文件訂定決標方式請本會核備乙節，復如說明，請 查照。

一、 復 貴局(中央信託局)88年7月15日台總購字第8800601031號函。

二、 貴局擬於招標文件訂定：「投標廠商之報價以符合招標文件規定，且在底價以內之最低標為得標原則；其他符合招標文件規定之廠商，如願減至最低標報價者，亦得併列為得標廠商」之決標方式，應可促進競爭，並增加機關視需要選擇供應廠商之機會，同意 貴局採行。

三、 貴局辦理集中採購與廠商簽訂共同供應契約，應依「共同供應契約實施辦法」之規定辦理。
【備註: 本會98年10月8日工程企字第09800447651號函臺灣銀行，其說明二載明：貴行依政府採購法第52條第1項第4款採複數決標辦理共同供應契約採購案，招標文件規定底價以內之標價均得為決標之單價，造成底價寬鬆時，成本較低之廠商以偏高價格投標仍可在底價以內得標之不合理情形，不得採行。】
行政院公共工程委員會函88年7月30日 (88)工程企字第8810714號【上網日期102.12.17】

- 3.4.4

主旨：機關辦理大型或複雜之工程採購，得採最有利標並搭配發給獎勵金，以鼓勵廠商參與投標，詳如說明，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、臺灣區綜合營造業同業公會以112年7月17日臺區營靖業字第1120700077號函提出相關建議（如附件）。

二、查機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第16條第1項規定：「機關委託廠商辦理技術服務，涉及廠商於投標時須提出設計圖或服務建議書者，應於招標文件載明機關對其他得獎圖說之使用條件及其範圍或權限，並得於招標文件規定經評選達一定分數或名次之未獲選廠商，發給一定金額之獎勵金。」，其立法意旨係為給予符合招標文件所定條件之未獲選廠商獎勵金，以鼓勵廠商參與投標。復查統包實施辦法第10條規定：「機關以統包辦理招標並規定廠商於投標時提出設計圖者，得就審查達一定分數或名次之未得標廠商，依招標文件之規定，發給獎勵金。」亦有相同立法意旨。

三、又發給投標廠商獎勵金非限制廠商權利，尚非屬應有法規明定始得辦理事項。爰此，機關辦理大型或複雜之工程採購，得參考上開規定之精神，採最有利標，並於招標文件規定經評選達一定分數或名次之未獲選廠商，發給一定金額之獎勵金，以鼓勵廠商參與投標。

四、本會訂定「投標須知範本」第58點已列有相關獎勵金之選項，供各機關勾選運用，併請參閱（上開範本公開於本會網站）。
行政院公共工程委員會函112年8月31日工程企字第1120017038號

- 3.4.4

主旨：修正「最有利標作業手冊」及各類採購評選項目及配分權重範例，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、旨揭「最有利標作業手冊」修正重點如下，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選>政府採購>採購手冊及範例>最有利標>最有利標作業手冊）：

(一)增加「最有利標作業手冊快速使用指引」及「常用程序及問題快速索引」，以利採購人員依循使用。

(二)貳、一、(八)：適用最有利標之採購，評定「最有利標」僅為機關內部審標作業，非對外作成決標決定；機關決定得標廠商(宣布決標)，係對外承諾與廠商間成立契約並發生契約關係，評選結果應簽報機關首長或其授權人員核定後，再辦理決標。本會112年9月27日工程企字第1120020406號函，併請參照(公開於本會網站)。

(三)貳、二、甲、(七)：配合108年5月修正政府採購法第52條第2項規定，專業服務、技術服務、資訊服務、社會福利服務以不訂底價為原則。

(四)貳、二、乙、(八)：準用最有利標之採購，機關決定得標廠商(宣布決標)，係對外承諾與廠商間成立契約並發生契約關係，議價主持人經機關首長或其授權人核定指派，完成議價程序後即決標。

(五)參、一、(三)：招標文件載明固定價格者，廠商如於投標文件載明報價且低於前述固定價格，視為廠商自願減價，決標時依廠商報價決標。

(六)參、四、附註：說明評選時同分、同商數、同序位名次之處理方式，機關並載明於招標文件。

(七)肆、一、(二)：配合110年11月11日修正採購評選委員會組織準則(下稱組織準則)第7條規定，召集人由機關首長或其指定一級主管以上人員擔任等規定。

(八)肆、一、(七)、(八)、(十四)：配合110年11月11日修正組織準則第5條規定，說明不得遴選為評選委員之情形；另機關擬具建議名單前、評選會議開始前，應確認委員是否屬主管機關依規定列入不得遴選為評選委員之名單人員。

(九)肆、二、（一）、5：機關得將「創意」納入評選考量，惟不得將「回饋」列為評選項目，且說明兩者之差異。

(十)肆、四、(一)：機關辦理資格審查結果之通知，應教示救濟期間、對象、並宜以書面為之。

(十一)肆、五、（十三）、1及3：修正不同廠商評選結果有明顯差異之態樣類型例示，多家廠商參與評選，同一廠商，有委員評定其序位為最優，同時亦有委員評定其序位為最差，且評定序位最優委員之評定分數為高分，評定序位最差委員之評定分數為低分；刪除2家廠商參與評選，同一廠商有委員評選為第1，亦有評選為第2之情形；刪除序位和最低之第1名廠商，但評選委員評定其序位第一非為最多者之情形。

(十二)肆、五、（十七）：配合110年11月4日修正採購評選委員會審議規則(下稱審議規則)第14條之1規定，評選委員於所評採購個案決標後，不得擔任得標廠商該案之履約工作成員，或協助履約。

(十三)伍、「最有利標錯誤行為態樣」：配合組織準則第7條及審議規則第14條之1規定，修正類別二之序號（三），新增類別八之序號（十四）（其餘項次遞延）。

二、另本會訂定各類採購評選項目及配分權重範例(包括「資訊服務」、「建築物工程技術服務」、「公共工程專案管理技術服務」、「媒體服務」)，修正重點如下，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選>政府採購>採購手冊及範例>最有利標>最有利標作業手冊）：

(一)納入廠商企業社會責任（CSR）指標。

(二)「資訊服務採購評選項目及配分權重範例」增加資安項目。

(三)刪除「建築物工程技術服務採購評選項目及配分權重範例」之「二、規劃、設計及監造(含競圖、BIM技術)」，相關評選項目併入範例一。

(四)刪除「勞動派遣採購評選項目及配分權重範例」。行政院公共工程委員會函

行政院公共工程委員會函113年12月16日工程企字第1130100580號

- 3.4.7

主旨：機關依政府採購法（下稱採購法）第22條第1項第9款辦理資訊服務採購，請採固定服務費用或費率辦理，請查照並轉知所屬機關。

一、依據數位發展部數位產業署112年2月10日產服字第1126000066號函辦理。

二、依採購法第52條第2項規定：「機關辦理公告金額以上之專業服務、技術服務、資訊服務、社會福利服務或文化創意服務者，以不訂底價之最有利標為原則。」查其立法意旨，係順應全球知識經濟之發展及符合世界潮流，爰規範機關辦理第52條第2項所列之勞務採購，以不訂底價之最有利標為原則。另採購法施行細則第54條之1規定：「機關辦理採購，依本法第四十七條第一項第一款及第二款規定不訂底價者，得於招標文件預先載明契約金額或相關費率作為決標條件。」另機關委託資訊服務廠商評選及計費辦法（下稱資服辦法）第12條第1項第1款規定：「招標文件已訂明固定服務費用或費率者，依該服務費用或費率決標。」

三、承上，為符合採購法第52條第2項之立法意旨，機關依採購法第22條第1項第9款辦理資訊服務採購，以採不訂底價之辦理方式為原則，機關得於招標文件預先載明決標金額或費率作為決標依據，於擇定優勝廠商後，以該固定費用或費率決標予該廠商，其議價程序不應議減價格，可議定價格以外其他內容。本會最有利標作業手冊有關「準用最有利標」章節、99年4月14日工程企字第09900145930號函訂定「機關辦理最有利標採固定費用或費率之參考作業方式」及100年01月25日工程企字第10000034540號函（均公開於本會網站）併請參閱。
行政院公共工程委員會函112年5月16日工程企字第11200030081號

- 3.4.7

主旨：機關依政府採購法（下稱採購法）第22條第1項第9款辦理技術服務採購，請採固定服務費用或費率辦理，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、依據本會與建築師公會第5次交流會議決議事項辦理。

二、依採購法第52條第2項規定：「機關辦理公告金額以上之專業服務、技術服務、資訊服務、社會福利服務或文化創意服務者，以不訂底價之最有利標為原則。」查其立法意旨，係順應全球知識經濟之發展及符合世界潮流。上述具有知識經濟特性之勞務採購，不易依採購法第46條規定之方式量化價值訂定底價，爰機關辦理採購法第52條第2項所列之勞務採購，應優先考量採不訂底價之最有利標方式辦理，以符合立法意旨。

三、採購法施行細則第54條之1規定：「機關辦理採購，依本法第四十七條第一項第一款及第二款規定不訂底價者，得於招標文件預先載明契約金額或相關費率作為決標條件。」另機關委託技術服務廠商評選及計費辦法（下稱技服辦法）第24條第1項第1款規定：「招標文件已訂明固定服務費用或費率者，依該服務費用或費率決標。」

四、承上，為符合採購法第52條第2項之立法意旨，機關依採購法第22條第1項第9款規定辦理技術服務採購，請採不訂底價之方式辦理，並得於招標文件預先載明決標金額或費率作為決標依據，於擇定優勝廠商後，以該固定費用或費率決標予該廠商，其議價程序不議減價格，可議定價格以外其他內容。本會最有利標作業手冊有關「準用最有利標」章節、99年4月14日工程企字第09900145930號函訂定「機關辦理最有利標採固定費用或費率之參考作業方式」及100年1月25日工程企字第10000034540號函（均公開於本會網站）併請參閱。

行政院公共工程委員會函112年9月21日工程企字第1120100473號

- 3.5.1

主旨：關於機關審查廠商納稅證明文件之相關疑義，復如說明，請查照。

一、復貴府(臺北市政府)112年5月2日府授工採字第1123011907號函。

二、投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準（下稱資格認定標準）第3條第1項第2款：「機關依前條第一款訂定與提供招標標的有關之基本資格時，得依採購案件之特性及實際需要，就下列事項擇定廠商應附具之證明文件：二、廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅。」上開規定將「廠商納稅之證明」列為投標廠商資格之一，係為確認投標廠商有合法納稅，爰以廠商依法申報、繳納營業稅或所得稅為認定基準。又前揭納稅證明文件，實務上係由財政部所屬相關稅務機關就廠商納稅情形確認並發給紙本證明，爰資格認定標準第3條第5項規定，其屬營業稅繳稅證明者，為營業稅繳款書收據聯、主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯或無違章欠稅之查復表，合先敘明。

三、所詢疑義，本會為推行採購作業電子化，便捷廠商參與政府採購投標作業及機關審標作業，於政府電子採購網（下稱採購網）介接財政部財政資訊中心之納稅證明資料，投標廠商得於採購網下載營業稅（申報及繳納）及無違章欠稅查復資料，將該納稅證明查詢紀錄列印後附於投標文件，作為廠商納稅證明，供機關審標之用。上開採購網產出資料附記皆載有：「投標廠商查詢資料限招標機關於政府電子採購網使用。此份列印之納稅證明查詢紀錄，可附於投標文件，作為廠商納稅證明」。爰所詢關於「政府電子採購網產出之營業稅及無違章欠稅查復資料」乙節，該營業稅資料係來自財政部所提供即時稅務資料，其與主管稽徵機關核發證明性質相同，爰該資料符合認定標準第3條第5項規定，投標廠商於採購網列印之納稅證明查詢紀錄，可附於投標文件，作為廠商納稅證明。

行政院公共工程委員會函112年5月23日工程企字第1120010202號

- 3.5.1

主旨：貴府函詢招標文件規定應提供票據交換機構或受理查詢之金融機構之信用資料查覆單，廠商是否得以政府電子採購網(下稱採購網)下載之查覆單代之一案，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴局112年9月13日新北府工採字1123209258號函。

二、所詢疑義，係屬審標事宜，應由招標機關依招標文件、政府採購法(下稱採購法)第50條、第51條規定本於權責核處。

三、茲提供下列意見供參：

(一)本會111年11月14日工程企字第1110018568號函，已說明廠商自採購網線上申請下載之票據信用資料，係台灣票據交換所依本會需求客製化產出無查覆單位圖章之「第一類票據信用資料」，機關亦可驗證該文件真實性，並得做為基本資格證明文件。

(二)所詢招標文件內規定，廠商須附具之文件為「票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具，......之『第一類票據信用資料查覆單』......」廠商透過採購網向台灣票據交換所申請而取得之「第一類票據信用資料」，屬該所出具之文件，符合投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第4條第1項第5款規定；至機關是否另依採購法第48條另變更或補充招標文件，請本權責自行核處。
行政院公共工程委員會函112年9月26工程企字第1120022327號

- 3.5.1

主旨：機關辦理供公眾使用之冷凍空調設備含安裝或維護之採購，其投標廠商資格之訂定，請依經濟部產業發展署112年11月10日產永字第11201321040號函(詳附件)辦理，請查照並轉知所屬(轄)機關。
行政院公共工程委員會函112年11月28日工程企字第1120027143號

附件

主旨：機關（公司或團體）辦理供公眾使用之冷凍空調設備含安裝或維護之採購作業時，投標廠商應具領有冷凍空調登記證書及加入臺灣區冷凍空調工程工業同業公會為會員等資格，請貴會惠予轉知全國各機關遵循，請查照。

說明：

一、依據臺灣區冷凍空調工程工業同業公會112年11月5日（112）台冷會雷字第112110424號函辦理。

二、冷凍空調業管理條例（下稱本條例）規範冷凍空調業許可、登記、發證及管理等相關規定，係屬特定行業管理之法律；冷凍空調業非向主管機關許可，領有登記證書，並於1個月內加入臺灣區冷凍空調工程工業同業公會，不得營業，為本條例第5條所規定。

三、有關本條例第3條第3項所稱供公眾使用者之範圍，說明如下：

(一)按內政部依建築法第5條所公告「供公眾使用建築物」範圍（99年3月3日台內營字第0990801045號），一般行政機關及公私團體辦公廳總樓地板面積在500平方公尺以上，為供公眾使用建築物。

(二)冷凍空調系統設備係附屬於建築物，具有提供該空間內空氣調節之功能，其是否供公眾使用，與該建築物空間之使用屬性相關。考量公眾使用頻率、公共空間環境安全與空氣衛生品質等因素，機關及公私團體辦公廳總樓地板面積在500平方公尺以上，為本條例所稱供公眾使用者之範圍。

四、另本條例第3條第3項所稱簡易設備之規定，說明如下：

(一)倘涉及相關工程之施工、安裝、測試、維護、保養等項目，且為供公眾使用或非簡易設備，則應由具有本條例資格之業者執行之。

(二)上述項目之單一主機倘屬簡易設備，但為供公眾使用者，仍應由具有本條例資格之業者辦理；倘為非供公眾使用且屬簡易者，始可由非冷凍空調業者辦理。

(三)簡易設備之設計、監造、安裝或保養，係指就單一主機在10冷凍噸以下或5馬力以下。

五、檢附貴會103年12月3日工程企字第10300415740號函及103年11月14日工程企字第10300394080號函，請卓參。
經濟部產業發展署函112年11月10日產永字第11201321040號

- 3.5.1

主旨：機關辦理涉及冷凍空調設備含安裝或維護之採購，應綜合考量並視個案實際需求，妥為訂定投標廠商資格，請查照並轉知所屬轄機關。

一、據台灣區冷凍空調工程工業同業公會來函表示，近來機關辦理之採購同時涉及冷凍空調工程及能源技術服務，因冷凍空調業屬特許行業，訂定投標廠商資格應予考量。

二、有關上開採購，經彙整「冷凍空調業管理條例」及「商業團體分業標準」之中央目的事業主管機關經濟部意見，說明如下：

(一)按冷凍空調業管理條例第3條、第5條、第6條及其施行細則第2條相關規定，從事冷凍、冷藏、空氣調節、環境控制、潔淨室、冰水主機、儲能設備、通風換氣設備及其相關工程之施工、安裝、測試、維護、保養等項目，且屬供公眾使用或非簡易設備（冷凍空調設備單一主機超過10冷凍噸或5馬力），應由具領有冷凍空調業登記證書（公司營業項目E602011冷凍空調工程業），及加入冷凍空調工程工業同業公會等資格之業者執行。爰冷凍空調設備含安裝或維護之招標作業，倘屬供公眾使用或非簡易設備（冷凍空調設備單一主機超過10冷凍噸或5馬力）者，機關訂定廠商投標資格應考量上開規定。

(二)另查商業團體分業標準，能源技術服務商業係指從事新淨潔能源(包含太陽能、生質與廢棄功能、地熱、海洋能、風力、水力)、節約能源、提升能源使用效率或抑制移轉尖峰用電負載之設備、系統及工程之規劃、可行性研究、設計、安裝、施工、維護、檢測、代操作、相關軟硬體構建及其相關技術服務之行業，機關辦理節能改善措施採購案如屬整體系統化改善案(包括但不限於冷凍空調設備)，且得標廠商為「能源技術服務業」者，倘履約項目涉及冷凍空調業部分，考量該部分屬特許行業，應交由符合法規之冷凍空調業執行。

三、機關辦理旨揭採購，應依政府採購法第36條、第37條及「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」規定訂定投標廠商資格，不得不當限制競爭，並以確認廠商具備履行契約所必須之能力者為限。爰招標機關應視個案特性、規模及採購主體等綜合考量，配合採購策略，依相關法令規定訂定符合個案需求之投標廠商資格，例如同法第24條、第25條及其施行細則第36條規定。

行政院公共工程委員會函113年8月20日工程企字第1130013601號

主旨：機關辦理涉及消防安全設備之採購，請視個案需要，依相關法規妥為訂定投標廠商或分包廠商資格，及應附具之證明文件，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、機關辦理涉及消防安全設備之採購（例如消防安全設備之設計、監造、測試及檢修等），請依政府採購法第36條、第37條、投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準及該目的事業法令規定，視個案需要妥為訂定投標廠商或分包廠商資格，及廠商應出具之證明文件（例如執業執照），並核實編列其所需預算。另可利用內政部消防署建置「消防設備人員資訊管理系統」查詢執業、加入公會情形。倘有消防法疑義，請向該法主管機關內政部（消防署）洽詢。

二、檢附內政部消防署114年1月15日消署預字第1143300108號函影本乙份。

附件： 1140115內政部消防署函文.pdf
行政院公共工程委員會函114年1月22日工程企字第1140001284號

- 3.5.2

依投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第七條第五款規定認定專案管理勞務採購為特殊採購；本令自即日生效。

行政院公共工程委員會令114年3月14日工程企字第1140100117號

主旨：投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準（以下簡稱資格認定標準）第7條第5款規定之認定情形，業經本會於中華民國114年3月14日以工程企字第1140100117號令訂定發布，檢附發布令影本1份，請查照並轉知所屬機關。

一、政府採購法（以下簡稱採購法）第36條第1項、第2項規定：「機關辦理採購，得依實際需要，規定投標廠商之基本資格（第1項）。特殊或巨額之採購，須由具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等之廠商始能擔任者，得另規定投標廠商之特定資格（第2項）。」同法第37條第1項規定：「機關訂定前條投標廠商之資格，不得不當限制競爭，並以確認廠商具備履行契約所必須之能力者為限。」爰為確保廠商具備履行契約所必須之能力，機關得於招標文件訂定投標廠商資格。

二、採購法第39條第1項規定：「機關辦理採購，得依本法將其對規劃、設計、供應或履約業務之專案管理，委託廠商為之。」其立法說明：「一般行政機關及學校、公立醫院等，因缺乏採購專業人才，爰於第一項明定得將其對規劃、設計等業務之管理，以專案管理之方式委託廠商代辦。」爰專案管理採購之目的係提供機關對規劃、設計、供應或履約業務之管理，而為管理者之經驗、專業人力，應較受管理者更佳，始足以勝任管理核心能力。

三、為利機關訂定資格條件以確認專案管理廠商具有足夠經驗、專業人力，具備協助機關專案管理採購契約之履約能力，茲依資格認定標準第7條第5款規定認定專案管理勞務採購為特殊採購。
行政院公共工程委員會函114年3月14日工程企字第11401001172號

- 3.5.5

主旨：機關辦理建築物工程技術服務，廠商具有製造、供應或承做能力基本資格及履約實績特定資格之認定，詳如說明，請查照並轉知所屬機關。

一、按政府採購法第37條第1項規定：「機關訂定前條投標廠商之資格，不得不當限制競爭，並以確認廠商具備履行契約所必須之能力者為限。」投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準（以下簡稱資格認定標準）第4條第1項第1款規定：「機關依第二條第二款訂定與履約能力有關之基本資格時，得依採購案件之特性及實際需要，就下列事項擇定廠商應附具之證明文件或物品：一、廠商具有製造、供應或承做能力之證明。如曾完成與招標標的類似之製造、供應或承做之文件、招標文件規定之樣品、現有或得標後可取得履約所需設備、技術、財力、人力或場所之說明或品質管制能力文件等。」同標準第5條第1項第1款規定：「機關辦理特殊或巨額採購，除依第二條規定訂定基本資格外，得視採購案件之特性及實際需要，就下列事項擇定投標廠商之特定資格，並載明於招標文件：一、具有相當經驗或實績者。其範圍得包括於截止投標日前五年內，完成與招標標的同性質或相當之工程、財物或勞務契約，......，並得含採購機關（構）出具之驗收證明或啟用後功能正常之使用情形證明。」爰機關辦理採購，於未為不當限制之範圍內，除得視採購案件之特性及實際需要，擇定基本資格外，於特殊或巨額採購時，並得擇定特定資格，要求廠商應提供一定期間內完成與招標標的同性質或相當採購之證明，以確保廠商具備個案履約所必須之能力。

二、依建築法第13條第1項規定，建築物設計人及監造人為建築師，以依法登記開業之建築師為限。則建築師以自然人身分執業時，具屬人性，實績歸屬該自然人；其以聯合建築師事務所名義參與政府採購，依上開建築法規定亦應由自然人擔任建築物設計人、監造人（建築師），其個人學識、專業能力、經驗或實績與建築物設計、監造採購案投標廠商履約能力有高度關聯性。

三、綜上，機關辦理建築物工程之設計、監造技術服務採購，於招標文件擇定資格認定標準第4條第1項第1款之基本資格、第5條第1項第1款之特定資格者，遇投標廠商為聯合建築師事務所，其於投標文件載明擔任該採購依建築法定設計人、監造人之合夥建築師，其於單獨開業期間擔任建築法第13條規定設計人、監造人之經驗或實績，得視為投標廠商之經驗或實績。
行政院公共工程委員會函114年2月5日工程企字第1130017814號

- 3.5.5

主旨：機關於辦理採購時，應依採購個案特性妥適訂定投標廠商資格，兼顧採購品質與履約風險控管，請查照並轉知所屬。
說明：

一、鑒於近期部分採購案件，因得標廠商資本額與標案規模存有相當落差，引發外界對其履約能力及品質疑慮。為確保採購品質及政府資源有效運用，請各機關落實政府採購全生命週期風險管理，精進各階段控管作為：

(一)招標與決標階段：

１、依法訂定投標資格，確保履約能力：機關辦理個案採購，投標廠商資格應由機關視個案採購之特性及實際需要，依政府採購法（下稱採購法）第 36 條、第 37 條及「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」（下稱認定標準）規定辦理。其訂定應以確認廠商具備履行契約所必須之能力者為限，且不得不當限制競爭。

２、訂定廠商基本資格，與履約能力有關者：依認定標準第 2 條及第 4 條規定，機關得依採購案件之特性及實際需要，訂定「與履約能力有關」之基本資格。包含廠商具有製造、供應或承做能力之證明、如期履約能力之證明、專門技能之證明、維修、維護或售後服務能力之證明及信用之證明（如非拒絕往來戶、會計師簽證財務報表）等。

３、單純貿易或代理、經銷供貨模式之履約能力辨識：機關辦理個案採購，如經評估允許廠商以單純貿易、代理或經銷商身分得標後再洽分包或供應廠商供貨以完成契約之履約者，宜注意不同供貨模式，其履約風險來源有所差異，得依個案特性，於資格審查、評選項目或履約項目內容中，審慎評估其實質履約能力。

４、特殊或巨額採購，得訂定廠商特定資格：

(１)依認定標準第 5 條第 1 項第1款、第 3 款規定，機關辦理特殊或巨額採購，得視採購案件之特性及實際需要，擇定廠商具有相當經驗或實績者、具備相當財力之特定資格（得包括實收資本額、權益比、流動資產及總負債等）。

(２)依認定標準第 5 條第 3項規定，機關依上開規定，以預算金額訂定資格條件者，應於招標公告或招標文件載明預算金額。

(３)依認定標準第 13條規定，機關訂定投標廠商之特定資格時，應先評估可能符合特定資格之廠商家數，並檢討有無不當限制競爭之情形。

５、採最有利標者，優化評選（審）配分與機制：

(１)機關辦理專業程度或品質要求較高之採購，宜審慎評估採用最有利標或評分及格最低標。

(２)依「最有利標評選辦法」第5條及第6條規定，於評選項目中，就廠商之履約實績、相關經驗、專業人力、財務健全情形及過往履約紀錄等事項妥適規劃配分。

６、善用本會訂定之各類採購契約範本：

(１)依採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則，其要項及內容由主管機關參考國際及國內慣例定之。

(２)機關辦理採購時，請運用本會訂定之各類採購契約範本（公開於本會網站，網址：https://www.pcc.gov.tw/content/list?eid=9807&lang=1）。

(二)履約驗收階段：

１、強化履約風險預警與監控：

(１)機關辦理個案採購，應落實採購標的品質盤點及計畫執行追蹤，防止違法轉包情事，並注意觀察廠商之履約量能（如：出勤動員顯著下降、進度持續落後、關鍵物料進場遲緩等）與財務徵兆（如：資金周轉疑慮、票據債信異常、對分包商支付款項遲延等）。如發現異常，應即依契約約定採取適當處置。

(２)屬單純貿易、代理或經銷商（非屬製造廠商）得標者，若將履約標的交由特定工廠生產，機關得要求其報備分包廠商，並審核該分包商之生產資質。並得要求得標廠商提交「品質管理計畫」，說明其如何監督分包廠商之生產流程。

２、落實廠驗與駐廠監造機制：

(１)實施產地廠驗：機關得於招標文件中訂定「廠驗」條款。於生產期間或出貨前，指派人員赴分包廠商工廠實施抽驗，確認產線、規格及用料符合契約要求。

(２)派員駐廠監控：涉及國安或重大工程關鍵標的（如國防裝備關鍵組件），必要時應派員長期或不定期駐廠監造，確保其製程未受未經許可之來源介入。

３、覈實辦理查驗或驗收：依契約約定覈實辦理各階段查驗或部分驗收，並於受限之時間、環境或專業能力範圍內，針對關鍵數據、品質指標或性能表現，提高抽查頻率與驗核。

４、依約落實驗收改善與違約裁罰：依採購法第72條規定，驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善。廠商未於限期內改善完成者，機關應依契約約定辦理計罰。

５、覈實辦理不合格廠商刊登公報：個案採購如發現廠商有採購法第101條第1項各款情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並於符合第102條第3項規定後，將廠商刊登政府採購公報。

(三)綜上，請各機關辦理採購時，不論屬工程、勞務或財物採購（含單純貿易、代理或經銷案件），均應落實採購生命週期各階段之控管作為，審慎評估投標廠商之實質履約能力，落實履約管理，以確保採購品質及如期完成。
行政院公共工程委員會函115年1月30日工程企字第1150100016號

- 3.6

主旨：機關辦理照明相關採購，請先就場所需求照度予以規劃，以符合法令規定及國家標準，請查照並轉知所屬。

一、依據經濟部能源局112年3月8日台灣區照明燈具輸出業同業公會健全照明產業發展建議研商會議紀錄辦理。

二、CNS12112對於室內區域、作業空間、活動種類之照度已訂有標準，另職業安全設施規則第313條第6款：「雇主對於勞工工作場所之採光照明，應依下列規定辦理：六、作業場所面積過大、夜間或氣候因素自然採光不足時，可用人工照明，依下表規定予以補足......」合先敘明。

三、機關辦理照明採購或更換照明設備時，為確保場所照度符合上開規定，以維使用者健康及安全，請於採購前就場所照度妥為規劃，並依規劃結果辦理。

行政院公共工程委員會函112年4月10日工程企字第1120100102號

- 3.6

主旨：機關辦理涉及馬達之採購，得依個案需求採用國際電工委員會(IEC)所訂IE4標準訂定規格，請查照並轉知所屬機關。

一、依行政院112年4月24日院授發綜字第1120800740號函檢送112年3月30日「中華民國工商協進會112年工商早餐會」 會議紀錄辦理。

二、依國際能源總署分析，馬達與其動力機械設備用電量占全球終端用電近一半，工業動力系統若使用高效率馬達可以節省4.35%至11.1%的用電量，因此美、加、歐盟、日、韓等均將提升高效率馬達使用率與開發更高效率的馬達設備及相關節能技術視為最重要的課題；依IEC制定之馬達效率分級，各級馬達效率提升約2~3%(依馬達功率不同而有差異)；歐盟將於2023年7月針對100hp以上之大馬力產品實施IE4。

三、政府採購法(下稱採購法)第26條第1項規定，符合機關採購需求之標的，如有國家標準或國際標準應從其規定；第26條之1規定，機關得視採購特性及實際需要，以促進自然資源保育與環境保護為目的，依第26條規定擬定技術規格。

四、機關辦理採購，應基於全生命週期之思維，將使用期間之運轉、維護、汰換成本一併納入考量編列計畫或預算。

五、查IEC 60034-30為採購法第26條及標準法第3條所定之國際標準，且承說明二所述，IE4馬達具有採購法第26條之1所述之效能，爰機關依需求於招標文件規定馬達規格須符合前開標準採用IE4馬達，合於採購法規定。

六、另採最有利標決標之案件，於委託設計之技術服務評選優勝廠商時，得將符合節省能源、減少溫室氣體排放、保護環境、節約資源、經濟耐用等目的之設計情形納入評分；於工程或財物採購評選最有利標廠商時，得將標的之環境保護程度及後續使用或營運成本納入評分。
行政院公共工程委員會函112年6月21日工程企字第1120009533號

- 3.6

主旨：檢送本會與數位發展部研訂之「各類資訊(服務)採購之共通性資通安全基本要求參考一覽表」及「資訊服務採購作業指引」，請查照並轉知所屬（轄）機關。

說明：

一、各機關之資訊、資安事項多採委外辦理，而資訊科技變遷快速，各機關落實資通安全管理遭遇挑戰，為協助各機關即時有效強化資通安全防護及妥適辦理資訊服務採購，本會與數位發展部、資訊服務、資通安全產業界及相關公協會合作研訂旨揭文件，並經該部於112年9月18日同意；其中「各類資訊(服務)採購之共通性資通安全基本要求參考一覽表」將納為本會資訊服務契約範本之附件，由機關視個案特性將所列資安事項納入契約辦理。

二、考量機關按上述一覽表辦理，廠商應配合調整，為使廠商有適切時間因應，該表之資料或系統類型屬普級部分之資安要求訂於明年3月1日正式施行，中、高等級則訂於明年8月1日正式施行。

三、另為強化機關資訊服務採購需求明確、合理編列費用及減少履約爭議，本會訂定「資訊服務採購作業指引」，從採購全生命週期提醒機關辦理資訊服務採購應注意事項，除配合前述日期開始施行之部分外，自即日起即可作為辦理資訊服務採購之作業指引。

附件： 政府資訊服務採購作業指引(1120925).pdf、 各類資訊(服務)採購之共通性資通安全基本要求參考一覽表(1120925).pdf
行政院公共工程委員會函112年9月25日工程企字第1120022701號

- 3.6

主旨：檢送數位發展部修正「政府資訊服務採購作業指引」之「使用者體驗」常用資訊服務等級協議(SLA)參考項目，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、依據數位發展部113年4月1日數位政府字第1134000543號函辦理。

二、旨揭「資訊服務採購作業指引」前經本會112年9月25日工程企字第1120022701號函（諒達）知貴機關（單位）在案，該指引附件「常用資訊服務等級協議(SLA)之參考項目」（下稱SLA參考項目），涵蓋系統及服務可用性、廠商之服務品質及使用者體驗三面向，供機關視個案情形及採購需求納為履約項目。

三、數位發展部已於113年3月15日修正「政府網站服務管理規範」，並一併修正旨揭使用者體驗之SLA參考項目，爾後機關辦理資訊服務採購倘涉及網站設計及使用者體驗者，亦請參考旨揭修正後SLA參考項目。

附件： 附件-數位發展部修正後常用資訊服務等級協議之參考項目_使用者體驗.odt
行政院公共工程委員會函113年6月21日工程企字第1130007244號

- 3.6

主旨：機關辦理採購，得依個案特性及實際需要，將符合永續循環條件納入採購技術規格及評選項目，詳如說明，請查照並轉知所屬(轄)機關。

說明：

一、訂定技術規格得以促進自然資源保育與環境保護為目的：

(一)政府採購法（下稱採購法）第26條第1項規定：「機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。」同法第26條之1規定：「機關得視採購之特性及實際需要，以促進自然資源保育與環境保護為目的，依前條規定擬定技術規格，及節省能源、節約資源、減少溫室氣體排放之相關措施（第1項）。前項增加計畫經費或技術服務費用者，於擬定規格或措施時應併入計畫報核編列預算（第2項）。」

(二)機關辦理採購得依上開規定，依個案特性需要，於訂定技術規格時，將產品或材料循環度、可回收材質比例及包裝材料使用等，納入規範，並編列經費。

二、擇定評選項目得納入與永續循環相關之考量：

(一)依最有利標評選辦法第5條第1款規定：「最有利標之評選項目及子項，得就下列事項擇定之：一、技術。如技術規格性能......使用環境需求、環境保護程度......自然生態保育......。」。又依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第6條規定：「機關委託廠商辦理設計，得依採購案件之特性及實際需要，就下列服務項目擇定之：……（第1項）。前項設計，應符合節省能源、減少溫室氣體排放、保護環境、節約資源、經濟耐用等目的，並考量景觀、自然生態、生活美學及性別、身心障礙、高齡、兒童等使用者友善環境（第2項）。」第17條第1項第9款規定：「機關委託廠商辦理可行性研究、規劃、設計或監造，其評選項目，除法令另有規定者外，得載明下列事項：九、住民參與、景觀設計、自然生態、節省能源、減少溫室氣體排放、保護環境、節約資源、經濟耐用、生活美學及性別、身心障礙、高齡、兒童等使用者友善環境等之說明。」

(二)機關辦理評選（審）作業得依上開規定，依個案特性需要，將產品或材料循環度、可回收材質比例及包裝材料使用納入評選項目，以利機關選擇提供符合循環條件之產品。

三、機關設定採購策略，得採用「以租代購」之循環採購模式：機關辦理採購，得就適當品項（例如車輛、影印機、電腦、其他辦公或通訊設備等），採用租賃產品（含維修、維護服務）方式取得產品使用權，替代直接「購買」產品，並將環保、節能、減碳等納入租賃規格需求，以利促使廠商重視材料、製程、維修、回收再利用，以減少廢棄物，並保持技術更新及延長產品壽命，減少碳排量，促進綠色循環經濟。
行政院公共工程委員會函113年1月17日工程企字第11201007211號

- 3.6

主旨：機關辦理採購涉及物聯網設備技術規格之訂定，請依說明事項辦理，請查照並轉知所屬。

一、政府採購法(下稱採購法)第26條第1項規定：「機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。」復依採購法第二十六條執行注意事項第2點規定：「招標文件所定供不特定廠商競標之技術規格，應以達成機關於功能、效益或特性等需求所必須者為限。」機關辦理採購，應依個案特性及整體需求，妥適訂定技術規格，不得不當限制競爭。

二、查經濟部已制定52項物聯網設備資安國家標準（如附件-物聯網設備資安國家標準制定情形），機關辦理公告金額以上採購涉及物聯網設備者，如前揭國家標準符合功能或效益者，依採購法第26條第1項規定，應從該標準訂定規格。採購法第二十六條執行注意事項第6點併請參閱(公開於本會網站)。

附件： 附表-物聯網設備資安國家標準制訂情形.pdf

| 序 號 | 裝置類別 | 數量 | 國家標準 CNS總號 | 國家標準名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 總計 | 52 |  |  |
| 1 | 智慧家電 | 2 | 16014 16091l | 智慧家庭之裝置互連協定 智慧家庭之裝置互連協定測試法 |
| 2 | 影像監控系統 | 8 | 16120-1 16120-2 16120-3 16120-4 16132-1 16132-2 16132-3 16132-4 | 影像監控系統安全 -第1部:一般要求事項 -第2部:網路攝影機要求事項 -第3部:錄影機 -第4部:網路附接儲存裝置 影像監控系統安全測試方法 -第1部:一般要求事項 -第2部:網路攝影機 -第3部:錄影機 -第4部:網路附接儲存裝置 |
| 3 | 行動電話 | 2 | 16176 16177 | 智慧型手機系統內建軟體資通安全要求事項 智慧型手機系統內建軟體資通安全測試法 |
| 4 | IT設備 | 5 | 15408- l 154118-2 154118-3 15408-4 15408-5 | 資訊安全、網宇安全及隱私保護-IT安全之評估準則 -第1部:簡介及一般模型 -第2部:安全功能組件 -第3部:安全保證組件 -第4部:評估方法及活動之規格框架 -第5老:安全要求事項之預先定義套件 |
| 5 | 0T設備 | 6 | 62443-1-1 62443-2-4 62443-3-1 62443-3-3 62443-4-1 62443-4-2 | 工業通訊網路一網路及系統安全 -第1-1部:術語、概念及模型 -第2-4部:IACS服務提供者之安全計畫要求事項 -第3-1部:工業自動化及控制系統之安全技術 -第3-3部:系統安全要求事項及安全等級 -第4-1部:產品開發生命週期之安全要求事項 -第4-2部:IACS組件之技術安全要求事項 |
| 6 | 智慧電網設備 | 10 | 62351-l 62351-2 62351-4 62351-5 62351-6 62351-7 62351-8 62351-l0 15874-3 62056-5-3 | 電力系統管理及關聯資訊交換-資料及通訊安全 -第1部-通訊網路及系統安全-安全系統簡介 -第2部:詞彙 -第4部:包括MMS及衍生之剖繪 -第5部:IEC60870-5及其衍生協定之安全 -第6部:CNS61850系列標準之安全性 -第7部:網路及系統管理(NSM)資料物件模型 -第8部:用於電力系統管理之角色式存取控制 -第10部:安全架構指導綱要 電力系統管理及關聯資訊交換-資料及通訊安全 -第3部:通訊網路及系統安全-包括TCP/IP之剖繪 電力計量資料交換-DLMS/COSEM套組 -第5-3部: DLMS/COSEM 應用層 |
| 7 | 5G智慧杆 | 2 | 16204-7-l 16204-7-2 | 5G智慧杆系統一第7-1部 :資訊安全特定要求 5G智慧杆系統一第7-2部 :資訊安全測試要求 |
| 8 | 消費性物聯網設備 | 5 | 16190 27400 16151 161l0 31l141 | 消費者物聯網之網宇安全:基準要求事項 網宇安全-物聯網安全及隱私-指導綱要 支援物聯網人身設備安全之資訊安全能力 資料網路、開放系統通訊及安全-保全應用程式及服務-物聯網安全-物聯網環境之簡單加密程序 物聯網(IoT)-參考架構 |
| 9 | 門禁系統 | 12 | 16217-1-1 16217-1-2 16217-2-1 16217-2-2 16217-3-1 16217-3-2 16217-4-1 16217-4-2 16217-5-1 16217-5-2 16217-6-1 16217-6-2 | 門禁系統安全 -第1-1部:一般要求事項 -第1-2部:一般測試要求事項 -第2-1部:門禁管理平台要求事項 -第2-2部:門禁管理平台測試要求事項 -第3-1部:門禁控制器要求事項 -第3-2部:門禁控制器測試要求事項 -第4-1部:門禁讀取器要求事項 -第4-2部:門禁讀取器測試要求事項 -第5-1部:智慧門鎖要求事項 -第5-2部:智慧門鎖測試要求事項 -第6-1部:人臉辦識裝置要求事項 -第6-2部:人臉辦識裝置測試要求事項 |

行政院公共工程委員會函113年8月13日工程企字第11300155871號

- 3.7

主旨：貴機關辦理木構造、木建築或國產材之採購評選及工程施工查核時，請依採購或查核案件性質遴選具相關專長之評選或查核委員，請查照。

一、依監察院111年12月13日院台財字第1112230376號函辦理。

二、為落實採購評選及工程查核機制之目的，貴機關如辦理木構造、木建築或國產材之採購評選時，請依採購性質遴選具相關專長之評選委員，並得視需要至本會建置之專家學者參考名單資料庫查詢，查詢路徑：登入政府電子採購網/招標準備/採購評選委員管理/遴選評選委員/智慧遴選)依標案性質點選「木構造（木建築）」專長類科別，或於專長內容輸入關鍵字（木構造、木建築或國產材）。

三、為提升本會資料庫內具上開相關專長之專家學者人數，請貴機關、公會踴躍推薦具木構造、木建築或國產材專長之人選，如有適合人選請依本會110年12月6日工程企字第1100101913號函及其附件（公開於本會網站https://www.pcc.gov.tw/政府採購/政府採購資訊/專家學者推薦說明）辦理；已推薦至上開資料庫者，亦可核實增加其專長內容。

四、另為提升有關木質構造建築物工程查核品質，請依「工程施工查核小組組織準則」設有工程施工查核小組之機關，就本會工程施工查核委員專家名單資料庫內之專家學者，盤點具「木構造（木建築）」專長人員，修正或新增該員專長。並鼓勵各工程施工查核小組踴躍推薦符合專長人員，另查核「木構造（木建築）」工程時，應依據案件性質，遴選與案件相符專長之查核委員進行查核。

行政院公共工程委員會函112年1月4日工程企字第11100305301號

- 3.7

主旨：請貴機關(構)檢核已推薦於本會各機關採購評選委員會專家學者參考名單資料庫(下稱資料庫)之人員是否仍符合原推薦之資格條件及相關公開資訊之正確性與完整性，詳如說明，請查照。

一、依各機關採購評選委員會專家學者參考名單資料庫建置及除名作業要點(下稱作業要點)第6點第1款辦理。

二、基於各機關(構)遴選專家學者擔任採購評選委員會委員須考量品德操守、相關專業經驗等，為提升資料庫之公正、專業及公信力，爰定期檢討資料庫內之專家學者名單。

三、為利資料庫公開資訊正確性，增進招標機關聯繫效率，請貴機關(構)就所推薦之專家學者資料重新檢視(本會並同步以電子郵件通知資料庫內專家學者自行檢視)，並注意是否屆3年有效期，詳述如下：

(一)3年有效期未屆者：若資料有異動或更正(新)需要，請依作業要點第6點第2款由推薦機關(構)至政府電子採購網即時更正(新)或補充(填列之經歷須與專長內容有關聯性)。(路徑：登入政府電子採購網(https://web.pcc.gov.tw)/採購輔助/專家學者/查詢作業/查詢後點選功能選項)

(二)3年有效期已屆或將屆者：依作業要點第4點第3項，效期屆滿前6個月內，推薦機關(構)得以書面或以電子化方式續行辦理推薦作業，將資料更正(新)至近期以符現況，未辦理者，將移離資料庫。(路徑：登入政府電子採購網(https://web.pcc.gov.tw)/採購輔助/專家學者/續推薦作業)

四、上開專家學者經貴機關(構)審酌查證，若有屬政府機關現職人員、不適任、已辭世或貴機關(構)不續行推薦之情形，請依作業要點第7點第1項第2款函知本會撤回推薦。

行政院公共工程委員會函112年2月16日工程企字第1120100062號

- 3.7

主旨：為提升本會各機關採購評選委員會專家學者參考名單資料庫(下稱資料庫)女性專家學者比率，請踴躍推薦女性人選，請查照並轉知所屬(轄)機關。

一、配合政策推動性別平等，分析本會資料庫計17類別、288科別之性別及人數資料，請優先推薦具理學類、工學類、環境保護學類、資訊類及設計學類專長之女性人選，其餘類科別亦請協助推薦女性人選。另請踴躍推薦具藝術學類、景觀學類、生態學類及文化學類專長之人選納入資料庫。本會「採購評選委員專家學者專長類科別一覽表」請參閱本會109年11月20日工程企字第1090100720號函。

二、貴機關(構)推薦時，請本於推薦機關(構)權責，審視評估推薦者應具備「各機關採購評選委員會專家學者參考名單資料庫建置及除名作業要點」(下稱作業要點)第2點第1項資格之一，並符合作業要點第4點第1項所稱「品德操守良好之專家學者」，以共同維護資料庫人員之品質。

三、有關推薦相關規定，請依本會110年12月6日工程企字第1100101913號函及其附件（上開2函均公開於本會網站https://www.pcc.gov.tw/政府採購/政府採購資訊/專家學者推薦說明）辦理。

行政院公共工程委員會函112年2月16日工程企字第11201000621號

- 3.7

主旨：貴機關如有委託專業廠商協助評估促參案前置作業或履約管理專案管理勞務採購之需要，請依個案採購性質遴選具相關專長之評選委員，請查照並轉知所屬。

一、依財政部112年3月6日台財促字第11225506230號函辦理。

二、行政院為加強推動各機關引進民間參與公共建設，要求各機關辦理公共建設計畫時，皆應優先評估適用促參之可行性。財政部並於111年12月修正發布促進民間參與公共建設法，於評估辦理促參案之前置作業，如有委託專案管理廠商協助之需要，其評選作業，請依個案採購性質遴選具相關專長之評選委員，並得視需要至本會建置之專家學者參考名單資料庫查詢(查詢路徑：登入政府電子採購網/招標準備/採購評選委員管理/遴選評選委員/智慧遴選)，依個案性質點選「法政學類-公私協力」專長類科別，或於專長內容輸入關鍵字(促進民間參與or促參orBOT等)。

三、另依採購評選委員組織準則第4條第4項規定，並得自行遴選其他非資料庫內具上開相關專長之專家學者(如財政部建立之促參委員名單資料庫、或其他具有與採購案相關專門知識者)。

行政院公共工程委員會函112年5月10日工程企字第11200049481號

- 3.7

主旨：貴機關如有委託專業廠商協助評估促參案前置作業或履約管理專案管理勞務採購之需要，請依個案採購性質遴選具相關專長之評選委員，請查照並轉知所屬。

一、依財政部112年3月6日台財促字第11225506230號函辦理。

二、行政院為加強推動各機關引進民間參與公共建設，要求各機關辦理公共建設計畫時，皆應優先評估適用促參之可行性。財政部並於111年12月修正發布促進民間參與公共建設法，於評估辦理促參案之前置作業，如有委託專案管理廠商協助之需要，其評選作業，請依個案採購性質遴選具相關專長之評選委員，並得視需要至本會建置之專家學者參考名單資料庫查詢(查詢路徑：登入政府電子採購網/招標準備/採購評選委員管理/遴選評選委員/智慧遴選)，依個案性質點選「法政學類-公私協力」專長類科別，或於專長內容輸入關鍵字(促進民間參與or促參orBOT等)。

三、另依採購評選委員組織準則第4條第4項規定，並得自行遴選其他非資料庫內具上開相關專長之專家學者(如財政部建立之促參委員名單資料庫、或其他具有與採購案相關專門知識者)。
行政院公共工程委員會函112年5月10日工程企字第11200049481號

- 3.7

主旨：修正「採購評選委員專家學者專長類科別一覽表」，名稱並修正為「各機關採購評選委員會專家學者參考名單資料庫專長類科別一覽表」，並自即日起生效，請查照並轉知所屬（轄）機關（構）。

說明：

一、為應政府採購之多元性及複雜性，本會專家學者參考名單資料庫之專長分類計17大類288科別。

二、近年行政院加強推動各機關引進民間參與公共建設，要求各機關辦理公共建設計畫時，皆應優先評估適用促參之可行性。財政部並於111年12月修正發布促進民間參與公共建設法，於評估辦理促參案之前置作業，如有委託專案管理廠商協助之需要，其評選作業依個案採購性質遴選具相關專長之評選委員，並得視需要至本會建置之專家學者參考名單資料庫查詢。為利機關運用及推薦機關(構)推薦，修正資料庫內專長類別「法政學類」項下之科別「公私協力」名稱為「公私協力(含促參)」(修正後一覽表如附件1、修正對照表如附件2)。

三、貴機關(構)如有適任人選請踴躍推薦，相關作業請依本會110年12月6日工程企字第1100101913號函及其附件（公開於本會網站https://www.pcc.gov.tw/政府採購/政府採購資訊/專家學者推薦說明）辦理。

附件： 附件1-各機關採購評選委員會專家學者參考名單資料庫專長類科別一覽表.pdf、 附件2-修正對照表.pdf
行政院公共工程委員會函112年7月24日工程企字第1120100412號

- 3.7

主旨：關於採購評選委員會組織準則（下稱組織準則）第7條之適用疑義，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴府(新竹市政府)112年10月18日府行庶字第1120158833號函。

二、所詢疑義，說明如下：

(一)本會110年11月11日修正組織準則第7條，明定採購評選委員會召集人由機關首長擔任，或由機關首長或其授權人員指定一級主管以上人員擔任；副召集人由機關首長或其授權人員指定機關內部人員擔任。該條修正說明除來文所引之內容外，尚有「鑒於採購成敗影響機關業務執行及政策推動， 而採購評選結果為決定採購成敗之重要因素之一」。

(二)所詢疑義，招標機關（下稱A機關)辦理採購作業，並負責辦理評選，基於權責相符原理，A機關應瞭解採購需求，評選委員會召集人應由A機關首長擔任，或由A機關首長或其授權人員指定一級主管以上人員擔任（非由A機關首長擔任者，A機關首長仍應對評選結果負責）；評選委員會副召集人應由A機關首長或其授權人員指定A機關內部人員擔任。爰組織準則第7條第2項所稱「機關內部人員」，不包括所屬機關或所屬機關以外之其他機關內部人員。
行政院公共工程委員會函112年10月30日工程企字第1120025069號

主旨：關於本會94年3月29日工程企字第09400102150號函，自即日起停止適用，請查照並轉知所屬。

一、本會94年3月29日工程企字第09400102150號函主旨：「機關辦理採購，如有依『採購評選委員會組織準則』第4條規定指派本機關公務員兼任評選委員者，該公務員於離去本職時，其評選委員之兼職，依公務員服務法第14條第2項規定，應同時免兼，請查照並轉知所屬（轄）機關。」

二、嗣總統111年6月22日華總一義字第11100050751號令修正公布「公務員服務法」全文27條，原第14條第2項刪除，刪除理由：「公務員兼任他項公職或業務，如其離去本職時，其兼職未必當然免兼，視實務作業需要而定，是上開依法令兼職情形，於公務員離去本職時，非必然免其兼職，爰刪除相關規定。」本會上開函釋所依據之法令已刪除，該函即日起停止適用。機關指派本機關人員兼任評選委員，倘該員離去本職時，機關認該員仍有擔任評選委員之必要者，得經其同意後依採購評選委員會組織準則第4條規定重新辦理聘任。
行政院公共工程委員會函114年7月8日工程企字第1140100213號

- 3.8

主旨：有關營造業經主管機關複評為優良營造業廠商者，依營造業法第51條規定應給予獎勵1案，詳如說明，請查照。

說明：

一、依臺灣區綜合營造業同業公會113年3月1日臺區營銘業字第1130300025號函辦理。

二、有關該會各縣市辦事處反映，就旨揭所載事項，目前尚有大部分採購機關於招標文件內未載明獎勵，為庶維其權益，請貴機關於招標文件應載明獎勵。
內政部國土管理署函113年3月15日國署營字第1130022637號

- 3.8

主旨：修正本會訂定之「投標須知範本」、「參考最有利標精神投標須知範本」、「公開取得電子報價單投標須知範本（工程、財物採購）」及「媒體服務採購投標須知範本」如說明，請查照並轉知所屬機關。

一、本次修正重點如下：

(一)「電子採購作業辦法」部分條文，業經本會114年3月27日工程資字第1141500074號令修正發布，依前開辦法第6條第2項、第3項及第11條規定，招標文件應訂明電子領標廠商投標時應檢附電子領標憑據、廠商投標形式及簽約方式，爰配合修正「投標須知範本」第19點、第80點及新增第78點；修正「參考最有利標精神投標須知範本」第18點、第75點及新增第76點；修正「媒體服務採購投標須知範本」第18點、第52點及新增第53點相關內容。

(二)依據行政院國土安全辦公室113年9月24日「強化關鍵基礎設施機具及設備資通安全及維修人員適任性查核」研商會議紀錄，就履約過程涉及具連網功能之施工機具，禁用大陸製之特定要求，修正本會訂定之「投標須知範本」第16點、「參考最有利標精神投標須知範本」第15點、「公開取得電子報價單投標須知範本（工程、財物採購）」第14點相關內容。

(三)修正本會訂定之「投標須知範本」、「參考最有利標精神投標須知範本」、「公開取得電子報價單投標須知範本（工程、財物採購）」就得減收押標金、履約保證金、保固保證金於認定優良廠商之其他獎項加註「例如『推動職業安全衛生優良工程金安獎』、『民間參與公共建設金擘獎』、『交通部金路獎』、『經濟部公共工程優質獎』等」以供機關參酌。

(四)因應經濟部組織改造，將投資審議委員會併入經濟部，改設立「投資審議司」，配合修正「投標須知範本」第16點及第64點、「參考最有利標精神投標須知範本」第60點、「媒體服務採購投標須知範本」第38點相關內容。

(五)本會113年3月20日工程企字第11301000171號函修正「廠商參與公共工程可能涉及之法律責任」內容，增列廠商參與財物及勞務採購案件可能涉及之法律責任，名稱修正為「廠商參與政府採購可能涉及之法律責任」，配合修正「投標須知範本」第79點、「參考最有利標精神投標須知範本」第72點相關內容。

二、旨揭範本及其修正對照表電子檔公開於本會網站（https://www.pcc.gov.tw）\政府採購\招標相關文件及表格。
行政院公共工程委員會函114年3月28日工程企字第1140100193號

- 3.9

主旨：修正本會訂定之「建築物工程技術服務採購評選項目及配分權重範例」，請參考並轉知所屬機關。

一、旨揭範例，公開於本會網站（https://www.pcc.gov.tw）首頁>政府採購>採購手冊及範例>機關辦理最有利標簽辦文件範例>「建築物工程技術服務採購評選項目及配分權重範例」專區。

二、本次修正係依監察院111年11月15日院台教字第1112430391號函附之審核意見（110教調14），為落實建構文化設施無障礙環境、文化平權及文化近用觀念，修正重點為「建築物工程技術服務之『規劃、設計及監造(含競圖)』 (採固定服務費用或費率)」、「建築物工程技術服務之『規劃、設計及監造(含競圖、BIM技術)』(採固定服務費用或費率)」所列評選項目「規劃設計之功能說明」，增列無障礙及共融式環境。

行政院公共工程委員會函112年4月19日工程企字第1120100241號

- 3.9

主旨：機關辦理勞務承攬採購案件，為避免發生承攬廠商侵害派駐勞工權益情事，建議將投標廠商曾否發生積欠派駐勞工薪資、資遣費等重大違反勞動法令之情事納入評選(審)考量，並於決標後落實履約管理，請查照並轉知所屬。

說明：

一、依勞動部112年6月19日政府機關(構)運用勞務承攬參考原則修正草案研商會議決議事項(如附件)辦理。

二、依最有利標評選辦法第5條第6款規定：「最有利標之評選項目及子項，得就下列事項擇定之：六、過去履約績效。如履約紀錄、經驗、實績、法令之遵守、使用者評價、如期履約效率、履約成本控制紀錄、勞雇關係或人為災害事故等情形。」另勞動部已建置違反勞動法令事業單位(雇主)查詢系統(網站連結：https://announcement.mol.gov.tw/ )，爰機關辦理勞務承攬採購採最有利標、準用最有利標評選優勝廠商或評分及格最低標者，得依個案特性將「過去履約績效」列為評選(分)項目，並給予適當配分或權重；如投標廠商過去曾經發生積欠派駐勞工薪資、資遣費等重大違反勞動法令之情事，即得於評選(評分審查)階段納入考量。

三、另依政府採購法第63條第1項規定：「各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則，其要項及內容由主管機關參考國際及國內慣例定之。」貴機關辦理勞務承攬採購，請採用本會勞務採購契約範本(公開於本會網站)，俾於履約階段遇勞務承攬廠商發生積欠派駐勞工薪資或未繳納勞健保費、就業保險費、勞工職業災害保險費、積欠工資墊償基金、勞工退休金等費用，得依該範本所定「附錄、機關處置廠商積欠派駐勞工薪資作業程序」第三點辦理。

附件： 勞動部112年7月6日勞動關2字第1120142964號函及其附件.pdf
行政院公共工程委員會函112年11月24日工程企字第1120016140號

- 3.9

主旨：機關辦理社會福利採購案件，採評選（評審）方式辦理者，請將薪資回捐或薪資未全額給付情形列為評選項目，詳如說明，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、依衛生福利部113年3月15日衛部救字第1131360993號函及衛生福利部社會及家庭署（下稱社家署）113年3月20日社家企字第1130103669號函辦理（如附件）。

二、按最有利標評選辦法第5條第6款規定：「最有利標之評選項目及子項，得就下列事項擇定之：六、過去履約績效。如履約紀錄、經驗、實績、法令之遵守、使用者評價、如期履約效率、履約成本控制紀錄、勞雇關係或人為災害事故等情形。」第7條：「機關訂定評選項目及子項之配分或權重，應能適當反應該項目或子項之重要性。」

三、依上開衛生福利部113年3月15日函檢送該部113年2月29日「研商薪資回捐或薪資未全額給付納入社會福利服務採購評選評分項目會議」修正後紀錄之決議，及社家署113年3月20日函，為避免社福團體發生薪資回捐或薪資未全額給付情形，請本會函知各機關辦理社會福利採購案件，採評選（評審）方式辦理者，請將「廠商5年內是否有員工薪資回捐或薪資未全額給付之不良紀錄(有回捐或薪資未全額給付情形，每次扣1分)」列為評選項目，該項目配分5分。

四、至有關薪資回捐或薪資未全額給付情形，業公告於衛生福利部社福人員勞動申訴及溝通平台「違規停止補助名單」專區，併同步連結至本會政府電子採購網「相關連結」項下。
附件： 發文附件1.PDF、 發文附件2.PDF、 發文附件3.pdf
行政院公共工程委員會函113年4月12日工程企字第1130006104號

主旨：關於廠商投標文件檢附員工薪資文件是否違反個人資料保護法（下稱個資法）之相關疑義，復如說明，請查照。

一、復貴會114年2月25日華測商（會）字第114001號函。

二、本會訂定相關範本，其目的係供機關辦理採購時參考運用，其中「採購評選委員會（評審小組）評選（審）委員評分表（評選項目含廠商企業社會責任【CSR】指標）」範本（下稱CSR評分範本）針對「近一年內曾替員工普遍性加薪」評選項目，其證明文件載有「加薪公文或公告、團體協約、勞資會議紀錄、工資清冊等，足以證明事業單位內勞工加薪文件」；針對「於投標文件載明後續履約期間給與全職從事本採購案之員工薪資至少超過機關刊登招標公告日之勞動部公告最低工資1.1倍以上」評選項目，其證明文件載有「投標文件內載有後續履約期間全職從事本採購案員工之薪資文件或資料」。

三、旨揭疑義，廠商投標文件檢附「薪資文件」、「工資清冊」等資料，因廠商必須確保資料之正確性及真實性，可採「去識別化」方式，依個案具體事實將相關個資遮蔽，致無從辨識該特定個人之程度（例如：姓名僅留姓氏的第一個字，英文姓名僅留第1碼大寫英文，其餘以○○遮罩），降低個資法之疑慮。後續本會將檢視機關實務執行情形，滾動檢討修正CSR評分範本（例如於該範本附註增加廠商投標文件涉及個人資料者，可採「去識別化」方式，以避免違反個資法）。

四、另關於來函所述「公司加薪公告公文被評選委員質疑該公文為自己公司所發之真實可靠性」乙節，廠商之投標為要約，係以意思表示為要素所為法律行為，廠商本應對其投標文件內容之真實性負責。如機關審查廠商投標文件，對其內容有疑義時，得依政府採購法第51條第1項及其施行細則第60條規定，通知投標廠商提出說明，以確認其正確之內容，或由投標廠商自行切結真實性，不實者並自負法律責任。
行政院公共工程委員會函114年4月11日工程企字第1140004370號

主旨：修正本會訂定之「建築物工程技術服務採購評選項目及配分權重範例」，請參考並轉知所屬機關。

說明：

一、旨揭範例，公開於本會網站（https://www.pcc.gov.tw）首頁>政府採購>採購手冊及範例>機關辦理最有利標簽辦文件範例>「建築物工程技術服務採購評選項目及配分權重範例」專區。

二、本次修正依本會113年12月11日召開之「臺灣省園藝技師交流─工程會以現有工具如何提升綠覆率」交流會議結論，為提升景觀設計評選項目內涵、提升綠覆率，修正重點為所列評選項目「規劃設計之功能說明」之景觀設計項目，增列例示植栽計畫、提升綠覆率等之內容；另補列本會112年4月9日工程企字第1120100241號函所述之無障礙與共融式環境。

附件： 建築物工程技術服務採購評選項目及配分權重範例-11405.pdf
行政院公共工程委員會函114年5月27日工程企字第1140100106號

- 3.11

主旨：貴會(中華民國工程技術顧問商業同業公會)請本會通函各機關自111年元月起調整履約中技術服務案件契約價金一事，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴會110年12月14日全國工技顧字第1100063號函。

二、按個案技術服務契約之價格組成，尚非與軍公教薪資結構或調整相關，又履約中之技術服務契約調整涉及契約雙方之權利義務，調整應以契約約定內容或法律規定為據。個案契約成立後，如遇有情事變更，亦將依民法第227條之2之規定，辦理契約變更合理調整。

三、本會訂定之公共工程技術服務契約範本（下稱技服契約範本）第5條第五款、第六款已載有技術服務費用得隨我國專業、科學及技術服務業受雇員工平均經常性薪資指數調整之內容，縱機關未填寫相關資料，亦得依本會預設值執行辦理，貴公會會員履約中之案件，其採用本會範本者，得向機關依約請求。

四、機關辦理技術服務案件，採建造費用百分比法計算服務費者，關於大環境物價上漲，亦反映工程預算金額或底價，其服務費用亦因物價上漲而增加。

五、本會刻正檢討技服契約範本，將於初稿完成後邀集相關團體及機關討論，尚祈屆時不吝指導。

行政院公共工程委員會函111年4月18日工程企字第1100030520號

主旨：機關辦理技術服務採購，其服務費用採「建造費用百分比法」計費者，得依個案採購特性、實際需求及市場行情等，自訂合理建造費用之費率級距及各級費率，請查照並轉知所屬。

說明：

一、機關委託技術服務廠商評選及計費辦法（以下簡稱技服辦法）第29條第1項規定：「機關委託廠商辦理技術服務，服務費用採建造費用百分比法計費者，其服務費率應按工程內容、服務項目及難易度，參考附表一至附表四，訂定建造費用之費率級距及各級費率，簽報機關首長或其授權人員核定，並於招標文件中載明。服務項目屬附表所載不包括者，其費用不含於建造費用百分比法計費範圍，應單獨列項供廠商報價，或參考第25條之1規定估算結果，於招標文件中載明固定費用。」（109年9月9日修正）

二、查上開規定之修法理由，係為增加機關因案制宜考量工程內容、服務項目及難易度，訂定合理建造費用之費率級距及各級費率之彈性，本條所定之附表修正為參考性質（公開於本會網站）。

三、準此，技服辦法第29條各附表所列百分比均屬參考性質，機關辦理技術服務採購，其服務費用採「建造費用百分比法」計費者，應依個案採購特性（例如但不限於工程地點與接近之難易度、服務內容等）、實際需求及市場行情等，自訂合理建造費用之費率級距及各級費率。同辦法第25條之1規定，併請參閱。
行政院公共工程委員會函115年4月29日工程企字第11500052701號

- 3.13

主旨：機關依政府採購法(以下簡稱採購法)辦理勞務承攬案件，請確實依本會訂定之採購契約範本，及勞動部訂定之「政府機關(構)運用勞務承攬參考原則」辦理，請查照並轉知所屬機關。

一、依據勞動部111年12月29日勞動關2字第1110172613號函(如附件)辦理。

二、採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關(本會)訂定之範本為原則；另勞動部為使機關依採購法規定辦理勞務採購時，合理運用勞務承攬，並保障承攬人派駐勞工及自然人承攬人之相關工作權益，已訂定「政府機關(構)運用勞務承攬參考原則」(以下簡稱勞務承攬參考原則)，供各機關遵循。

三、本會勞務採購契約範本已配合勞動部訂定之勞務承攬參考原則，修(增)訂相關保障勞工權益之約定，爰機關依採購法辦理勞務承攬案件，應確實使用本會訂定之勞務採購契約範本，並依據勞動部所定勞務承攬參考原則，辦理相關勞動權益保障事項。

四、機關如有與自然人簽訂承攬契約者，請依上開勞動部111年12月29日函說明三，儘速依該部訂定之「勞動契約認定指導原則」及「勞動契約從屬性判斷檢核表」進行自我檢視，對於個案認定上如有疑義，可逕洽當地勞動行政主管機關請求協處。

附件： 政府機關(構)運用勞務承攬參考原則.pdf、 勞動契約認定指導原則.pdf、 勞動契約從屬性判斷檢核表.pdf、 勞動部111年12月29日勞動關2字第1110172613號函.pdf
行政院公共工程委員會函112年1月31日工程企字第1110031918號

- 3.13

主旨：貴機關辦理採購履約事項涉及重要設施(備)之維護管理者，請依個案特性及整體需求妥適訂定履約條件，落實維護管理，請查照並轉知所屬機關。

一、依審計部113年3月6日台審部五字第1130012080號函辦理。

二、審計部調查政府機關履約管理與驗收之勞務採購案件，發現摘要如後：

(一)機關辦理重要設施(備)之維護管理工作，舉如：水利設施、橋梁、隧道、邊坡、地錨及擋土設施之檢測及安全評估等作業，其維護管理工作係屬專業性業務，履約成果攸關設施(備)及人民生命財產安全。

(二)查有機關辦理上述重要設施(備)之維護管理工作，未於契約明定履約人員資格，不利品質確保；又有機關未就維護管理廠商所提補強建議，建立追蹤列管機制，致部分缺失歷經1年餘仍未改善，不利重要設施(備)安全之確保。

三、為提升重要設施(備)使用效能，機關得於契約就維護管理人員之學經歷等作妥適訂定，以提升維護管理品質，增進公共安全。

四、另重申本會108年10月14日工程管字第1080300963號函(公開於本會網站https://gov.tw/dWu)：各機關所屬公共設施，請依規定落實定期維護管理，並將維護管理抽查納入重點工作。
行政院公共工程委員會函114年1月9日工程企字第1130100542號

- 3.13

主旨：有關本會財物採購契約範本113年12月26日增訂「政府採購進口報單資訊查證機制」及執行注意事項，請查照並轉知所屬機關。

一、有關本會財物採購契約範本增訂上開條款，業以113年12月26日工程企字第1130100614號函致貴機關（諒達）。

二、依政府採購法第63條第1項規定，各機關之採購契約以採用主管機關（即本會）範本為原則，各機關辦理進口貨品採購作業，針對訂有原產地限制之進口貨品之查證，旨揭範本第八條第十四款第2目已明定：「如機關發現廠商出具之進口報單涉已有不實之跡象，得啟動行政調查程序以釐清進口報單之真實性。廠商應配合機關之調查，由具適法申請取得報關資料資格者，向財政部關務署進口地海關申請（紙本或電子方式）核發進口報單副本逕送採購機關，併作為本採購案履約管理及驗收之文件。經行政調查結果廠商出具之進口報單確有不實者，其申請費用由廠商負擔；調查結果未有不實者，由機關負擔。」

三、有關上述向海關申請進口報單副本逕送採購機關方式，機關得依採購特性及實際需要，擇下列方式之一洽廠商為之：

(一)紙本申請：由申請人依財政部關務署規定，提出紙本申請，並由海關核發後逕寄送至採購機關。

(二)電子申請：由申請人依財政部關務署規定，提出線上申請，取得一次性驗證碼（得下載一次報單副本）後，配合採購機關於指定查驗地點，以讀卡機及可上網之電腦裝置，持申請人數位憑證，當場下載檔案並交付採購機關。
行政院公共工程委員會函114年2月18日工程企字第1140002465號

主旨：近期中東情勢變動及運輸受阻，致國際原油及其相關製品價格波動，影響國內公共工程履約及執行，機關得採行之處理方式如說明，請查照並轉知所屬。

說明：

一、對於石化原料及下游產品供應與價格波動，經濟部已跨部會協調提出「協調石化大廠優先滿足內需」、「籲請業者合理反映成本」、「嚴防惡意囤積及哄抬物價」及「進行情勢追蹤與供料調度」4項措施，以降低對國內產業及公共工程推動之衝擊。

二、依政府採購法（下稱採購法）第63條第1項規定，機關辦理採購，以採用本會訂定之契約範本為原則，工程採購契約範本（以下簡稱契約範本）第5條第（一）款第6目已訂有三層級物價指數調整機制調整契約價金，依序按個別項目、中分類項目及總指數漲跌情形調整契約價金，分擔機關及廠商履約階段所受物價波動之風險；第7條第（三）款已有非可歸責廠商事由，致影響進度網圖要徑作業得以展延工期之情形。

三、尚未決標之工程，機關得採行之處理方式：

(一)計畫階段：機關編列經費時，應考慮當時物價水準合理編列計畫經費，並就未來至完工時可能之物價漲幅，編列物價調整費，以因應工程決標前及履約期間之物價上漲費用，並合理編列工程預備費，以因應計畫所蒐集引用資料之精度、品質和數量等不夠完整或無法預見之情勢變更等狀況。

(二)設計階段：因與計畫核定有時間差，機關或技術服務廠商編列設計預算，除應配合當時物價編列外，亦應針對其後之物價調整編列費用。

(三)工程招標階段：

１、工程招標前，機關應於再次檢核原核定之工程預算是否符合當下之市場行情編列採購預算，訂有底價者並依採購法第46條第1項規定訂定底價。

２、採用本會契約範本為原則，將上開三層級物調機制納入契約條款，並考量工程特性將瀝青混凝土、塑膠硬管納入個別項目，瀝青及其製品、塑膠製品納入中分類項目，據以調整契約價金。

(四)請參閱本會110年12月23日工程企字第1100101935號函，本公共工程全生命週期思維務實考量。

四、已決標之在建工程，得採行之處理方式：

(一)個案採用本會契約範本且係依行政院主計總處發布之營造工程物價指數項目：依序按個別項目（例如瀝青混凝土、塑膠硬管）、中分類項目（例如瀝青及其製品類、塑膠製品類）及總指數漲跌情形調整契約價金，其市場行情變動，由契約雙方分攤材料價格波動風險，減少對承攬廠商履約之衝擊。

(二)個案未載明依物價指數變動調整工程款，或僅載明依營造工程物價總指數變動調整：如履約期間遇契約雙方於契約成立時無法預料之物價變動情形，材料指數與開標月指數比較之漲跌幅逾本會契約範本所定比率，契約雙方得參酌民法情事變更規定，依契約範本內容合意辦理契約變更，併請參閱本會109年8月31日工程企字第1090100596號函。（上開2函均公開於本會網站）

(三)展延工期部分：契約範本已訂有因天災或事變等不可抗力或不可歸責於廠商之事由，致影響要徑而未能依時履約者（例如戰爭、交通中斷、原料管制供應等影響履約時程），廠商得檢具相關事證向機關申請延長履約期限。
行政院公共工程委員會函115年4月2日工程企字第1150006348號

- 3.14

主旨：關於貴局檢送「臺北捷運環狀線東段捷運工程標案」廉政平臺第1次聯繫會議會議備忘錄，所涉公開閱覽實務操作之建議事項，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴局(臺北市政府捷運工程局)114年3月28日北市捷授一區字第1146004962號函。

二、依「公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點」（下稱要點），查核金額以上工程採購，除有該要點第2點第1項各款所列情形之一者外，於公告招標前，須先完成招標文件公開閱覽作業。

三、爰政府電子採購網系統（下稱系統）限制機關刊登招標公告後，無法再以相同公開閱覽之標案案號再次刊登公開閱覽公告，作為檢核是否於公告前辦理公開閱覽之機制，惟系統並未限制公開閱覽標案案號與招標公告標案案號是否須相同，機關得依實際需要，另以新案號刊登公開閱覽公告，嗣後以原招標公告案號辦理招標，並於「是否已辦理公開閱覽」欄位填寫新的公開閱覽案號。

行政院公共工程委員會函114年5月23日工程企字第1140100266號

主旨：請各機關將預定採購計畫刊登於政府電子採購網採購預告，於招標前辦理訪價或商情蒐集等請廠商提供參考資料時，並應透過公開徵求方式辦理，請查照並轉知所屬。

說明：

一、為落實採購資訊公開原則，鼓勵機關提早預告採購標案資訊，建議各機關參照「政府採購協定」（GPA）第7條之採購預告方式，將標案內容刊登於政府電子採購網之政府採購預告途徑，載明採購標的、預定採購公告或邀標日、預算金額等內容，以利廠商及早掌握機關採購內容，並有充分時間備標，促進廠商參與政府採購，提升公開競爭。至於預告採購標案之條件，由各機關依個案採購特性，本於權責自行核處。即使已辦理預告，機關於實際辦理個案採購時，仍應視案件性質與廠商準備及遞送投標（資格）文件所需時間，合理訂定等標期限，不得逕以法定之下限值訂之，以利廠商備標及參與政府採購。

二、機關於辦理招標前，多有訪價或商情蒐集等請廠商提供參考資料之作業，其訪價或商情蒐集內容涉具體個案招標文件者，依採購法第34條第1項規定，機關之招標文件於公告前應予保密，為使前述作業符合採購法第34條第1項規定，機關得依該項但書規定，透過公開徵求方式排除該項本文之適用，避免洩露機密。另依採購法施行細則第34條及政府採購公告及公報發行辦法第5條第2款規定，前揭公開徵求廠商提供參考資料之公告，應公開於政府電子採購網。
行政院公共工程委員會函114年5月29日工程企字第1140100263號

主旨：修正「公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點」，名稱並修正為「政府採購招標文件公開閱覽制度實施要點」，業經本會於中華民國115年3月12日以工程企字第1150100002號令修正發布，並自115年7月1日生效，檢附發布令影本（含規定）1份，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、為強化財物、勞務採購招標作業之公開透明，藉公開閱覽制度，由閱覽廠商或民眾先檢視招標文件提供意見，使機關有機會於正式招標前澄清或修正招標文件，以減少招標或履約爭議，爰修正本要點第1點至第4點、第8點、第10點及第11點，擴大本要點適用範圍，不限工程採購，並修正本要點名稱。另依實務操作，修正本要點第10點附圖。

二、機關辦理查核金額以上之財物、勞務採購，於本要點修正規定生效前已招標且尚未決標者，自本要點修正規定生效後，如因流標或廢標等因素而重行招標者，應先辦理公開閱覽。為降低此類案件因此延長招標及執行期程之影響，本要點自115年7月1日生效。

三、各機關於本要點發布至生效之緩衝期間辦理查核金額以上之財物及勞務採購，宜參考本要點修正規定辦理招標文件之公開閱覽；本要點修正規定生效後，無論是否已辦理招標，均應依規定辦理。

附件： 工程企字第1150100002號令.pdf、 「政府採購招標文件公開閱覽制度實施要點」規定.pdf、 「政府採購招標文件公開閱覽制度實施要點」附圖.pdf
行政院公共工程委員會函115年3月12日工程企字第11501000022號

主旨：本會90年7月18日（90）工程企字第90027292號令，業經本會於中華民國115年3月31日以工程企字第1150100044號令廢止，並自115年7月1日生效，檢附發布令影本1份，請查照並轉知所屬。

說明：

一、本會修正「公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點」，並將名稱修正為「政府採購招標文件公開閱覽制度實施要點」（以下簡稱本要點），擴大本要點適用範圍，不限工程採購，業經本會以115年3月12日工程企字第1150100002號令修正發布，並自115年7月1日生效，機關辦理財物及勞務採購已直接適用本要點規定，爰廢止本會90年7月18日（90）工程企字第90027292號令。

二、本會91年1月1日工程企字第09100424220號函一併自115年7月1日停止適用。

附件： 工程企字第1150100044號令.pdf
行政院公共工程委員會函115年3月31日工程企字第11501000442號

- 3.15

主旨：機關辦理社會福利服務採購案件（下稱社福採購案件）溝通協商，於適用政府採購法（下稱採購法）第34條第1項規定之情形時，辦理方式詳如說明，請查照並轉知所屬機關。

一、依據本會114年2月7日「社會福利服務採購案件因補助所致生問題研商會議」之會議結論辦理。

二、查社會福利基本法（下稱社福基本法）第14條第2項規定：「各級政府委託辦理福利服務前，應依實際需要，就受委託者資格條件、服務內容、人力、必要費用、驗收與付款方式及其他與服務品質相關之事項，邀請社會福利事業及服務使用者代表溝通協商；協商之代表，得由社會福利事業及服務使用者團體共同推舉之。」及採購法第34條第1項規定：「機關辦理採購，其招標文件於公告前應予保密。但須公開說明或藉以公開徵求廠商提供參考資料者，不在此限。」。

三、社福基本法明定各級政府於委託辦理福利服務前，應就福利服務內容溝通協商，因前述福利服務溝通協商內容可能涉及採購之招標文件，爰各機關依上開規定辦理協商，應視協商內容是否涉及具體個案採購，適用採購法第34條第1項之情形及辦理方式，說明如下：

(一)社會福利政策框架協商：未涉具體個案採購招標文件，非屬採購法規範範圍，亦不涉及採購法第34條第1項之規定。

(二)社福採購案件個案協商：涉及具體個案，且協商內容涉招標文件，依採購法第34條第1項規定，機關之招標文件於公告前應予保密，機關辦理社福採購案件亦應適用；為使上開協商程序符合採購法第34條第1項規定，機關得依該項但書規定，透過公開說明或公開徵求方式排除該項本文之適用。另依採購法施行細則第34條及政府採購公告及公報發行辦法第5條第2款規定，前揭公開說明或公開徵求廠商提供參考資料之公告，應公開於政府電子採購網。
行政院公共工程委員會函114年4月18日工程企字第1140100206號

- 4.1

主旨：貴院檢送89年度8901案藥品、衛材聯合招標投標須知、共同供應契約及招標品項列標原則等相關資料一案，請本於權責自行依政府採購法相關規定核處。至來函說明二、三所詢問題，復如說明，請 查照。

一.復 貴院(國立台灣大學醫學院附設醫院)88年5月28日（88）校附醫總字第12029號函。

二.關於規定投標之藥品須為業經各院藥事委員會審查通過乙節，該審查機制如符合政府採購法（以下簡稱本法） 第十八條第三項「以公告方式預先依一定資格條件辦理廠商資格審查後，再行邀請符合資格之廠商投標。」之規定，則屬妥適。

三.關於擬採選擇性招標方式辦理乙節，建議改依本法第二十條第二款至第四款之情形報請上級機關核准，以免無法達到本法第二十一條第三項「經常性採購，應建立六家以上之合格廠商名單。」之規定。

四.如依前項建議辦理，每一品項藥品、衛材可分項決標，各項提出資格文件供審查之廠商及實際審查後之投標廠商家數，均不受本法第四十八條第一項關於三家以上合格廠商投標之限制。
行政院公共工程委員會函88年6月24日 (88)工程企字第8807542號

- 4.1

主旨：檢送「辦理公共建設應注意事項」，詳如說明，請查照並轉知所屬機關（構）。

一、依111年11月30日本會「公共建設督導會報」111年第10次委員會議紀錄參、結論二辦理。（公開於本會網站https://www.pcc.gov.tw/工程管理/公共建設計畫執行/公共建設督導會報項下）

二、近年公共建設計畫之有效執行，有賴大多數機關之努力付出，各機關面臨之缺工、缺料及物價上漲等情形，本會已協助提供相關因應對策且有成效，並已彙整「工程招標前各階段機關應注意重點及說明」，於111年6月22日以工程企字第1110100381號函（公開於本會網站）各機關說明。

三、工程主辦機關應主動且有積極作為，如招標策略改進等，減少流標發生，茲提供執行公共建設應注意事項，以利推動執行。

附件： 1111130辦理公共建設應注意事項.pdf

行政院公共工程委員會函112年1月19日工程企字第1110100715號

- 4.1

主旨：為加速災害發生之重大工程重建工作，機關得採設計與施工同步進行之發包策略，請查照。

一、依據本會111年11月23日召開「0918震災復原重建第4次專案會議」結論辦理。

二、針對經常性災害：例如豪雨或颱風，機關得辦理搶修搶險技術服務及工程採購開口契約，以應不時之需。本會101年6月19日工程企字第10100227040號函（公開於本會網站）請參照。

三、針對突發性災害：為加速重大工程重建工作，設計與工程同步進行之執行方式如下：

(一)善用採購法所定緊急採購機制：如屬人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難，需緊急處置之採購事項，得依政府採購法（下稱採購法）第105條第1項第2款及「特別採購招標決標處理辦法」規定辦理。本會111年10月13日工程企字第1110018153號函修正之「機關依政府採購法第105條第1項第2款辦理緊急採購作業指引」已有相關內容。

(二)緊急修復工程之設計與工程同步進行之執行方式：

１、辦理緊急修復統包工程採購：機關依採購法第105條第1項第2款規定洽有能力之統包團隊辦理緊急採購。

２、分標同步辦理技術服務及工程採購，工程廠商參與設計之設計施工併行作業：機關依採購法第105條第1項第2款規定，同步洽有能力之設計廠商及工程廠商辦理緊急採購，使工程廠商可參與設計，提供最佳工法之建議，以爭取時效，並於範圍確定後議定價格據以施作。部分設計成果經機關核定，即可先交付工程廠商施作（例如假設工程），採設計及施工併行作業。

四、上開作業方式已成功運用於臺鐵鐵路橋（樂樂溪橋及新秀姑巒溪橋）之修復，並提早完成，爰提供各機關參採。

行政院公共工程委員會函112年2月8日工程企字第1120100011號

- 4.1

主旨：為營造外國廠商友善環境，機關辦理採購涉及雙語化招標文件之訂定，請依說明事項辦理，請查照並轉知所屬。

一、配合2030雙語國家政策發展藍圖，有關適用條約協定或具吸引外商投標潛力之採購案，其招標文件提供英譯本之原則如下：

(一)適用條約協定之採購案，除一律刊登英文摘要公告外，得依個案採購特性及實際需要，提供全份或重要部分之英譯招標文件，並註明文義如有歧異時，以中文版本為準。

(二)國際標案之潛在投標廠商為外國廠商時，以提供全份招標文件英譯本為原則，如個案執行有困難（例如：受行政資源之限制），得例外僅提供摘要英譯本或僅提供中文版招標文件。機關亦可採較長之等標期，以利外國廠商備標，增加其投標意願。

二、本會111年4月27日工程企字第1110100273號函附「機關辦理國際標是否應全面提供英文全份招標文件研商會議」紀錄，併請查閱（公開於本會網站）。
行政院公共工程委員會函112年12月13日工程企字第1120100624號

- 4.1

主旨：機關辦理工程採購應避免不當減項發包情形，其注意事項詳如說明，請查照並轉知所屬機關。

一、113年5月29日立法院第11屆第1會期交通委員會第14次全體委員會議通過蔡委員其昌、陳委員素月、林委員俊憲、徐委員富癸、何委員欣純臨時提案：「由於近幾年原物料價格波動浮動較大，且人力短缺，越來越多機關以『減項發包』的方式辦理工程採購，但卻常減掉主要功能，影響工程品質及功能需求，造成完工卻無法使用的荒謬狀況。鑑於減項發包嚴重影響工程品質、非常態的追加預算易生弊端，且更造成公共建設延宕，爰此，建請行政院公共工程委員會應將減項發包進行全面盤點，了解各機關減項發包原因並提供因應對策，避免減項發包情況過於浮濫。」

二、本會分析近期預算金額逾1億元且流標2次以上之公共工程案件445案近3成（129案）案件於流標後曾減項招標，逾1成（50案）案件有影響後續啟用功能，屬不當減項發包之作法。

三、為避免工程不當減項發包情形，機關於各生命週期階段應注意重點如下：

(一)計畫研擬階段：機關應核實編列工程計畫經費，依個案工程特性、定位、功能、建造標準及市場行情核定編列，本會就計畫經費之編列訂有「公共建設工程經費估算編列手冊」，並配合行政院主計總處「共通性費用編列基準表(一般房屋建築費及辦公室翻修費)」編撰使用說明及提供試算工具，俾各機關據以核實編列計畫經費；另計畫經費除按工程特性及市場行情等編列外，尚需加計執行時所需之物價調整費，以因應自計畫核定後至完工期間之物價波動。

(二)設計發包階段：機關應依核定計畫及經費評選合適方案，並於設計階段續依核定計畫之功能需求及建造標準辦理工程設計，並就設計之工項及數量核實編列預算，確保設計成果不超出計畫內容，以避免後續流標而以減項發包方式因應；另應於招標前，再次檢核設計內容是否符合需求及招標當下市場行情，如期間依計畫內容設計但工期或費用超出計畫，設計者應即時向機關反映，以評估是否提出修正計畫。

(三)流標檢討階段：機關遇個案流標時，應務實檢討經費、工期及契約條款，倘未經檢討流標原因即逕予減項發包，屬不當之作法。如確因受限於經費而有減項之需要，不應影響工程品質及功能需求。

(四)善用採購策略有利發揮整體效益：機關可將減項項目納入招標文件，請投標廠商就該部分報價，並載明該部分俟機關通知廠商後再予續行施作，減少以後續擴充或另案採購方式辦理，以避免屆時與廠商議價不成或無廠商投標，致延宕啟用時間，而未能及時發揮預期效益。

行政院公共工程委員會函113年8月26日工程企字第11301003221號

- 4.2

主旨：機關依政府採購法第41條第2項辦理變更或補充招標文件，並延長等標期者，其更正招標公告之傳輸作業及公告日之注意事項如說明，請查照並轉知所屬機關。

一、依政府採購法第41條第2項規定：「......其涉及變更或補充招標文件內容者，除選擇性招標之規格標與價格標及限制性招標得以書面通知各廠商外，應另行公告，並視需要延長等標期。機關自行變更或補充招標文件內容者，亦同。」按前開規定，機關辦理變更或補充招標文件，涉及影響廠商權益，其變更或補充應公告予外界知悉，始具有效力。

二、依政府採購公告及公報發行辦法第21條及本會99年7月6日工程企字第09900270990號函（公開於本會網站），政府電子採購網(下稱採購網)當日刊登之採購公告及公報，係機關於前一上班日17時30分前所傳輸之資料。據此，機關擬於等標期截止當日(下稱截標日)時限前刊登招標文件補充、變更或等標期展延之公告並對外生效者，至遲須於截標日前一上班日17時30分前傳輸其更正公告資訊；倘於截標日始傳輸更正公告，已無法於當日對外公告並生效，且後續更正公告刊登已逾原截標日，將致廠商無法及時得知相關資訊並衍生爭議。

三、為避免前述爭議並保障廠商權益，招標機關辦理變更或補充招標文件，並於政府採購公報刊登更正公告者，其更正公告作業至遲應於截標日前一上班日17時30分前完成傳輸作業，俾利更正公告於截標日前公開於採購網，並利廠商知悉。
行政院公共工程委員會函114年1月6日工程企字第1130100501號

主旨：機關辦理採購於等標期間如有更正招標公告情形，應強化主動通知、合理延長等標期及落實相關配套措施，以兼顧採購公平性並維護廠商權益，請查照並轉知所屬。

說明：

一、近期屢有發生機關辦理個案採購更正招標公告，變更招標文件內容，惟廠商仍沿用舊版招標文件投標而遭判定不合格，衍生採購爭議並影響行政效能。為落實政府採購法（下稱採購法）公開、透明及公平競爭之原則，請各機關於辦理更正招標公告時，依下列策進作為辦理。

二、強化機關辦理更正招標公告之處置作為：

(一)合理延長等標期：依「招標期限標準」第7條規定，機關於等標期截止前變更或補充招標文件內容者，應視需要延長等標期。倘涉及影響廠商投標意願、廠商資格之放寬或招標標的數量之明顯變更者，應視為重大改變，而適度延長等標期。本會107年2月13日工程企字第10700047490號函併請參考。

(二)詳實揭露更正資訊：依政府採購公告及公報發行辦法第12條第6款規定，刊登更正招標公告時，應登載變更、補充、釋疑事項或其摘要（例如於「附加說明」欄位明確標示本次更正涉及招標文件版本異動，更正前如已領標，請務必於系統驗證電子領標憑據後，重新下載，無須重新付費領標）。

(三)落實文件版本管理：於招標文件首頁及更正公告中明確標示「最新修訂日期」或顯著提示，避免廠商混淆。

(四)允許廠商更正或撤回機會：機關依採購法第41條第2項規定自行變更或補充招標文件內容，如該變更或補充將影響廠商投標文件內容者，機關得於該採購案之更正公告及延長等標期間，允許更正公告刊登日以前已投標或已將投標文件交郵遞之廠商，撤回其報價或更正有關之內容，本會96年3月2日工程企字第09600064690號函已有釋例。

(五)主動通知已投標廠商：依採購法第29條第1項規定，機關雖不得登記領標廠商之名稱，惟機關得依投標廠商外標封所載之基本資料，主動通知更正公告日前已投標之廠商，提示其撤回投標文件。

(六)避免爭議並保障廠商權益：為保障廠商權益，更正公告作業至遲應於截標日前一上班日17時30分前完成傳輸，俾利更正資訊於截標日前公開於政府電子採購網（下稱採購網），本會114年1月6日工程企字第1130100501號函（以上本會函，均公開於本會網站）併請參考。

三、採購網系統優化規劃：採購網加值網目前已有電子領標「追蹤標案異動通知」功能，供廠商設定追蹤標案，藉以獲得標案異動通知。本會將再進一步研擬優化採購網功能，新增系統自動通知功能，針對已電子領標之廠商，如遇更正招標公告，系統將自動發送電子郵件或簡訊通知聯絡人，以提升資訊傳遞之即時性。

四、綜上，機關辦理更正招標公告之目的係為完備招標內容，執行過程應秉持公平合理原則，落實主動通知與合理延長等標期，以保障廠商合法權益並提升採購效率。
行政院公共工程委員會函115年4月24日工程企字第1150100207號

- 4.3

主旨：關於本會訂定「投標廠商聲明書範本」第9項次之勾選方式疑義，復如說明，請查照。

一、復貴所(ＯＯＯ建築師事務所)113年6月12日萬設字第1130001181號函。

二、所詢疑義：

（一）旨揭範本第9項次訂定之目的，係為瞭解依法辦理公司或商業登記且合於中小企業發展條例關於中小企業認定標準之中小企業，參與政府採購案（含擔任分包廠商）之情形。

（二）至開業建築師事務所非屬中小企業，應填「否」；倘得標後另有預計分包予中小企業之項目及金額，請依實填寫。

行政院公共工程委員會函113年6月20日工程企字第1130013566號

- 4.4

主旨：有關中華民國測繪業商業同業公會函請本部協助宣導機關辦理以測繪業務為標的之勞務採購，其招標應依政府採購法第30條第1項第1款規定辦理1案，請查照並協助轉知所屬。

說明：

一、依據中華民國測繪業商業同業公會112年10月16日華測商（會）字第112009號函辦理，檢送該函影本1份供參。

二、按108年5月22日修正公布之政府採購法第30條第1項第1款規定：「一、勞務採購，以免收押標金、保證金為原則。」查其修法理由略以，押標金等在確保廠商決標與履約，而廠商願意自費與無法回收風險下參與競標，已有擔保參與決標之意，實無須重複課以押標金等，與一般工程財務採購廠商性質迥異，課以繳納財力擔保金，間接造成財力雄厚者才能得標，而限制廠商競爭家數，爰予修正。有關本案中華民國測繪業商業同業公會首揭函建請機關辦理以測繪業務為標的之勞務採購時，其招標「以免收押標金、保證金為原則」辦理1事，請貴機關協助並依政府採購法規定辦理。
內政部函112年11月23日台內地字第1120267501號

- 4.6

主旨：為因應近期美國關稅調整，可能影響廠商成本及市場行情，各機關辦理採購，請務實考量依說明辦理，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、依經濟部114年5月5日經產字第11451012130號函附立法院經濟委員會114年4月24日考察「高雄與嘉義地區農經建設概況」會議紀錄辦理。

二、政府採購法（下稱採購法）第46條第1項規定：「機關辦理採購，除本法另有規定外，應訂定底價。底價應依圖說、規範、契約並考量成本、市場行情及政府機關決標資料逐項編列，由機關首長或其授權人員核定。」市場行情為底價訂定之依據之一，機關辦理採購，須務實考量物料價格波動情形。

三、近期受美國關稅影響，廠商自美國進口材料或產品，因內含美國自其他國家或地區進口之物料，致進口成本提高，進而影響營建材料、機具或設備之價格，機關辦理採購，請考量成本及市場行情變動，編列合理預算，並於招標文件納入物價調整機制。

四、副本抄送中華民國全國工業及商業總會：招標中之案件，廠商如發現機關編列之預算不足，或個案無物價調整機制者，可依採購法第41條規定，以書面向招標機關請求釋疑，或提出建議。
行政院公共工程委員會函114年5月16日工程企字第1140011027號

- 4.8

主旨：機關辦理工程採購於招標前或流標後，發現預算不足擬調整招標預算，其注意事項詳如說明，請查照並轉知所屬機關。

一、依111年10月13日立法院第10屆第6會期交通委員會第3次全體委員會陳委員亭妃及魯委員明哲質詢意見辦理。

二、採購法令無規定多次流標後，始得調整預算：

(一)政府採購法並無規定機關辦理工程採購須經多次流標後，始得調整招標預算。

(二)中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法亦無規定受補助地方政府須待工程招標多次流標後，始得提報原核定計畫經費調整。

三、機關辦理採購應落實檢討招標預算是否符合市場行情：

(一)機關招標前，應確實檢核招標預算是否符合當下之市場行情。另如確有增加額外內容之必要，或依計畫內容規劃設計惟工期或費用超出計畫，應要求設計者即時向機關反映，以評估是否修正計畫，勿以不合理預算測試市場，延宕公共建設推動及預算執行。本會 111年6月22日工程企字第1110100381號函所附「工程採購流標主因及工程招標前各階段機關應注意重點及說明」（公開於本會網站），併請參閱。

(二)機關辦理工程採購遇有流標，重行招標前，應確實檢討原因，其屬預算不足者，應核實調整預算後，再行招標。屬中央補助地方辦理之採購，倘因應市場行情而需增加中央補助經費者，得依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第19 條第3 款規定，由中央主管部會評估循原補助計畫核定程序，就地方政府提供理由之真實性、合理性等審查後，修正計畫經費按比例核實補助辦理。

行政院公共工程委員會函112年1月11日工程企字第11101007381號

- 4.9

主旨：關於貴府函詢大專院校校內學術單位參與政府採購相關疑義，本會意見如附件對照表，請查照。

復貴府111年10月14日府授工採字第1113029413號函。

附件： 意見對照表.pdf

臺北市政府函詢大專院校校內學術單位參與政府採購相關疑義

| 函詢疑義 | 工程會意見 |
| --- | --- |
| 一、依工程會111年9月29日工程企字第1110017885號函說明二所示，國立大專院校「校內學術單位」（學院、學系、研究所）得經學校同意後參與政府採購，並以其名義具名簽訂契約。另查工程會100年5月27日工程企字第10000155150號函釋說明二，公立學校與其聘任教師間之關係，其性質仍應準用民法之「委任關係」，屬採購評選委員會審議規則第14條第2款之適用範圍。 二、「校內學術單位」得以其名義參與投標，以下相關執行疑義，敬請釋示： (一)倘機關規定投標廠商資格為「學校」，但未開放「校內學術單位」可參與投標，是否有不當限制競爭？ | 一、機關辦理採購，訂定投標廠商資格條件，應依政府採購法（下稱採購法）第36條、第37條及「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」（下稱資格認定標準）之規定辦理；不得不當限制競爭，並以確認廠商具備履行契約所必須之能力者為限，合先敘明。 二、所詢疑義，機關規定投標廠商資格為「學校」，但未開放「校內學術單位」可參與投標，是否有不當限制競爭乙節，屬個案事實認定，應視該採購個案契約約定之履約事項，及大專院校「學校」、「校內學術單位」之履約能力而定。如大專院校「學術單位」已具備該採購個案履行契約約定事項之能力，機關僅限大專院校「學校」投標，而未開放「校內學術單位」投標（限定投標廠商資格為「學校」），有違反採購法第37條不當限制競爭情形。 |
| （二）若「校內學術單位」參與投標，是否應檢具學校同意參標之證明文件？或檢具該學校設立之證明文件即可？ | 所詢疑義，採購法尚無規定大專院校「校內學術單位」參與投標，應檢具學校同意參標之證明文件。另關於廠商投標是否檢具該學校設立之證明文件，應視該採購個案招標文件之規定而定。 |
| （三）招標文件規定投標廠商應檢附納稅證明文件及信用證明文件，若「校內學術單位」參與投標，應檢具學校或「校內學術單位」名義之證明文件？ | 一、採購法第8 條規定：「本法所稱廠商，指公司、合夥或獨資之工商行號及其他得提供各機關工程、財物、勞務之自然人、法人、機構或團體。」依上開規定，採購法所稱之「廠商」，包括「工商行號」、「團體」，其規定非以須具「法律權利主體地位」為要件。爰大專院校「校內學術單位」於得提供機關採購標的者，符合採購法第8條所稱「廠商」，於符合招標文件規定時，均得以其名義參與政府採購投標及簽約，合先敘明。 二、所詢疑義，說明如下： （一）資格認定標準第3條第1項第2款：「機關依前條第一款訂定與提供招標標的有關之基本資格時，得依採購案件之特性及實際需要，就下列事項擇定廠商應附具之證明文件：二、廠商納稅之證明。……」第4條第1項第5款：「機關依第二條第二款訂定與履約能力有關之基本資格時，得依採購案件之特性及實際需要，就下列事項擇定廠商應附具之證明文件或物品：五、廠商信用之證明。……」 （二）大專院校「校內學術單位」以其名義參與政府採購，因投標主體為大專院校「校內學術單位」非「學校」，又「校內學術單位」是否為納稅主體或為信用證明主體，應視個案情形而定。爰機關辦理採購，如要求投標廠商提交納稅證明、信用證明，且投標廠商大專院校「校內學術單位」非納稅主體或信用證明主體者，得檢具「學校」名義之證明文件。 |
| （四）學校與其「校內學術單位」或同一學校內2個不同「校內學術單位」，就同一採購分別投標，是否屬政府採購法施行細則第33條第2項之情形，所投之標應不予開標或不予接受？ | 一、大專院校「校內學術單位」參與政府採購，依本會111年9月29日工程企字第1110017885號函說明，其得作為廠商，並以其名義參與投標，具名對外簽訂契約（惟其投標需經大專院校同意）。 二、大學與校內學術單位（院、系、所）關係，依大學法規定院、系、所之主管非由學校指派，校務會議之審議事項亦不包含常時對院、系、所之管理，而有一定自主性，爰大學「校內學術單位」與民間「分支機構」（例如分公司）受其主體機構（例如本公司）管轄性質不同。基此，所詢疑義，2個不同「校內學術單位」參與同一採購，與二個「分支機構」參與同一採購之情形有別，屬2個不同投標廠商參與投標，非屬採購法施行細則第33條第2項情形。 三、另關於左述學校與校內學術單位參與同一採購案乙節，大專院校以「學校」名義參與政府採購及簽約，因於投標及履約過程中，參與採購之主體為學校。又學校下設學術單位，爰學校參與投標，其下設之學術單位亦為投標廠商之成員，學校與其下設之學術單位參與同一採購案，涉同一投標廠商參與同一標案，屬採購法施行細則第33條第2項情形。 |
| （五）「校內學術單位」以其名義參與投標時，倘該標案評選委員為該「校內學術單位」或同一學校其他「校內學術單位」之教授，是否屬採購評選委員會審議規則第14條第2款之情形，而應即辭職或予以解聘？ | 一、按採購評選委員會審議規則（下稱審議規則）第14條第2款規定：「本委員會委員有下列情形之一者，應即辭職或予以解聘：二、本人或其配偶與受評選之廠商或其負責人間現有或三年內曾有僱傭、委任或代理關係。」上開規定之立法目的，係考量如評選委員與受評選之廠商現有或三年內有僱傭、委任或代理關係，該委員於評選過程中顯有「不能公正辦理評選」情形，爰為維評選作業公平，避免外界質疑評選結果，該委員應即辭職或予以解聘，合先敘明。 二、所詢疑義，關於大專院校「校內學術單位」參與採購案，該標案評選委員為該「校內學術單位」或同一學校其他「校內學術單位」之教授乙節，因教授任職學校之聘書係由「學校」所出具，非由「校內學術單位」出具，爰評選委員（教授）與受評選廠商（校內學術單位）未有僱傭、委任或代理關係，非屬採購評選委員會審議規則（下稱審議規則）第14條第2款情形。本會100年5月27日工程企字第10000155150號函併請參考（公開於本會網站）。 三、另按審議規則第14條第3款規定：「本委員會委員有下列情形之一者，應即辭職或予以解聘：三、委員認為本人或機關認其有不能公正執行職務之虞。」機關辦理評選作業遇有左述情形者，應依個案實際情形審認該評選委員是否有不能公正執行職務之虞（例如該受評案評選委員任職於該受評「校內學術單位」或其他「校內學術單位」，如該受評「校內學術單位」得標將有利該評選委員後續教學及研究經費之取得等）；如有，應依該款規定辭職或予以解聘。 |

行政院公共工程委員會函112年1月13日工程企字第1110025324號

- 5.1

主旨：機關辦理採購，發現廠商有違反招標文件或政府採購法（下稱採購法）情形，應即啟動行政調查程序，並依職權為處理，詳如說明，請查照並轉知所屬機關。

一、機關辦理採購，於開標及審標作業發現投標廠商有採購法第31條第2項、第50條第1項及第101條第1項各款情形之一，應依上開規定不發還或追繳押標金、不予開標決標及通知刊登政府採購公報拒絕往來。前揭規定之適用要件除採購法第101條第1項第6款須經第1審為有罪判決外，餘並未以司法機關起訴或判決為要件，合先敘明。

二、機關發現廠商有旨揭情形，就其行政責任部分，應依行政程序法規定（第36條至第43條）啟動行政調查程序（例如書面通知相關人員到場陳述意見或提供必要之資料），並依個案實際情形審認核處。又上開行政調查結果之審認（採購法第31條、第50條及第101條），不受刑事起訴或判決拘束（例如涉及借牌情事，機關行政調查結果，不以廠商被起訴或受有罪判決為要件，行政法院59年判字第410號判決參照）。如廠商依機關調查通知陳述意見無法合理說明（說明不合理或未予說明）以供機關認定該等廠商無違反招標文件或無不法情事者，機關得本權責認定依法處置。本會112年1月19日工程企字第1120100035號函併請參照。

三、至廠商對於機關上開不發還或追繳押標金、不予開標決標及通知刊登政府採購公報拒絕往來之處分不服，得依採購法規定之救濟程序提出異議及申訴，併予敘明。
行政院公共工程委員會函112年5月24日工程企字第1120100270號

- 5.3

主旨：有關貴局辦理「113年度挖土機3臺採購案」(案號：1130207P0010）之廠商投標文件審查疑義，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴局(臺北市政府環境保護局)113年5月13日北市環場字第11330397781號函。

二、所詢事項係屬審標事宜，應由招標機關依政府採購法(下稱採購法)第50條、第51條、採購法施行細則第60條及招標文件等規定，本於權責卓處。

三、按本會108年09月16日工程企字第1080100733號令，有採購法第50條第1項第5款、第7款情形之一者，屬採購法第31條第2項第7款：「其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為」情形，合先敘明。

四、採購法第50條第1項第5款規定：「投標廠商有下列情形之一，經機關於開標前發現者，其所投之標應不予開標；於開標後發現者，應不決標予該廠商：五、不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯。」係91年2月6日所增訂，立法理由係為防止假性競爭行為(附件2)，個案有無該款情形，係以參與該採購案之不同投標廠商間有無假性競爭情形為判斷。

五、本會91年11月27日工程企字第09100516820號令：「機關辦理採購有下列情形之一者，得依政府採購法第五十條第一項第五款『不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者』處理：......五、其他顯係同一人或同一廠商所為之情形者」，其所述判斷核心，係以該不同投標廠商間之投標文件是否有「顯係同一人或同一廠商所為」，亦以有無假性競爭情形為判斷。

六、承上，本會105年3月21日工程企字第10500080180號令：「機關辦理採購有『廠商投標文件所載負責人為同一人』之情形者，得依政府採購法第五十條第一項第五款『不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者』處理。」其所稱「負責人」，係指對外有權代表廠商者(例如：公司法第108條第1項、第208條第3項之董事或董事長)，或依法規或契約有為公司管理事務及簽名之權者(例如：公司法第31條第2項之經理人)，尚非董事即當然為公司對外之代表人。依來函所附資料，所詢不同公司投標文件檢附之「公司變更登記資料表」登載之董事為同一人，雖難逕以認有構成「顯係同一人或同一廠商所為」，惟仍應探究董事有無代表廠商之權限。綜上，本案是否有採購法第50條第1項第5款之情形，仍請就個案事實查察不同廠商間有無其他假性競爭之情形，本於權責卓處；本會112年1月19日工程企字第1120100035號函併請參閱。

七、有關所詢眾程科技股份有限公司列於友嘉實業股份有限公司全球行銷網公司名單下乙節，因該2公司非屬同一法律主體，採購法並未限制其於正常競爭之情形下於同一標案之投標，本會98年1月19日工程企字第09800007980號函併請參閱。（上開令函均公開於本會網站https://gov.tw/bYn）

八、另臺北市政府前以112年9月28日府授工聯字第1120091560號函、88年11月3日府工三字第8806502000號函說明已成立採購諮詢窗口(公開於本會首頁> 政府採購> 政府採購法規> 各機關政府採購法諮詢窗口> 各機關政府採購法諮詢窗口相關資料)，爾後貴局如有採購疑義，得先向該府專責採購單位（工務局）洽詢。
行政院公共工程委員會函113年7月30日工程企字第1130010851號

- 5.3

主旨：機關辦理採購之招標、審標及決標結果之通知，不論以書面或口頭為之，應為救濟期間之教示，詳如說明，請查照並轉知所屬機關。

一、最高行政法院113年3月1日112年度大字第2號裁定主文：「以言詞所為不具一般處分性質之行政處分，未為救濟期間之教示時，法律效果應類推適用行政程序法第98條第3項規定」。

二、前開裁定之基礎事實係機關以口頭通知廠商資格審查結果，惟未做救濟期間之教示，於後續行政爭訟時，原審法院認定廠商異議逾期，當事人上訴至最高行政法院，衍生機關以言詞所為不具一般處分性質之行政處分，是否有行政程序法第98條第3項規定之適用疑義，案經最高行政法院裁定如上。

三、承上，為使廠商知悉其權利，以避免爭議，按大字第2號裁定意旨，機關為招標、審標及決標等決定時，無論採書面或口頭方式通知廠商結果，均應為救濟期間之教示，其通知方式如下：

(一)以書面為之者，請於書面通知附記救濟途徑、期間及受理機關；參考文字如：「貴廠商如對OO(資格審查/規格審查/價格審查/評選/決標等)結果，認為違反法令，致損害貴廠商權利或利益者，請於文到(或接獲通知)之次日起10日內以書面向招標機關提出異議。」

(二)以口頭為之者，請一併告知救濟途徑、期間及受理機關；另建議可參酌本會106年11月8日工程企字第10600325100號函，就該口頭告知程序予以錄音錄影，或為其他可資證明之紀錄方式。

四、同理，各機關依政府採購法第75條第2項規定通知廠商異議處理結果時，亦應附記救濟教示內容，本會97年10月3日工程企字第09700410510號函併請參閱(公開於本會網站https://gov.tw/bYn)。

行政院公共工程委員會函113年9月26日工程企字第1130100288號

修正本會九十六年五月八日工程企字第09600182560號令之內容如下：

機關辦理採購，不得於招標文件規定廠商之投標文件有下列情形之一者，為不合格標；其有規定者，該部分無效：

一、標封封口未蓋騎縫章。

二、投標文件未逐頁蓋章。

三、投標文件之編排、字體大小、裝訂方式、正副本標示或份數與招標文件規定不符。
行政院公共工程委員會令114年4月1日工程企字第1140100194號

- 5.3

主旨：關於本會96年11月19日工程企字第09600446460號函貴府（改制前為臺北縣政府）說明二，自即日起停止適用，請查照。

一、本會96年11月19日工程企字第09600446460號函說明二：「依政府採購法（以下簡稱本法）第60條規定：『機關辦理採購依第51條、第53條、第54條或第57條規定，通知廠商說明、減價、比減價格、協商、更改原報內容或重新報價，廠商未依通知期限辦理者，視同放棄。』所詢於招標文件預為載明『建議廠商派員到場接受機關之通知，廠商若未到場者，視同放棄』，建議改為『請廠商於招標文件所定開標時間派員到指定之開標場所，以備依本法第51條、第53條、第54條或第57條辦理時提出說明、減價、比減價格、協商、更改原報內容或重新報價，未派員到場依通知期限辦理者，視同放棄』，以臻明確。」

二、查採購法第60條之立法說明：「審標、決標之過程，可能需要通知廠商辦理之事項，已分別規定於第五十一條、第五十三條、第五十四條及第五十七條。本條規定廠商未依機關之通知辦理，視同放棄，以資明確，並杜爭議，有利審標、決標程序之進行。」機關依採購法第51條、第53條、第54條及第57條規定通知廠商到場說明、減價、比減價格、協商、更改原報內容或重新報價，縱招標文件已預先載明開標時間、地點，及廠商未於開標時間到場以備辦理採購法第51條、第53條、第54條或第57條規定作業者，視同放棄之文字，而機關於開標時遇有需依前開規定辦理之事項，對於該未到場之廠商，仍應先踐行通知程序（通知該廠商限期到場），該廠商未到場，始得依採購法第60條規定視同放棄。

三、本會113年12月5日工程企字第1130100044號函修正「政府採購錯誤行為態樣」序號八、（五），已將『機關於招標文件載明廠商應派員出席，未派員即視為廠商放棄說明、減價之權利』列為錯誤態樣（公開於本會網站）。爰旨揭函說明二，自即日起停止適用。
行政院公共工程委員會函114年5月6日工程企字第11400085361號

主旨：關於本會89年6月12日（89）工程企字第89016272號函貴公司(台灣電力股份有限公司)附件項次八之本會答復第1點，自即日起停止適用，請查照。

一、本會89年6月12日（89）工程企字第89016272號函附件項次八之本會答復第1點：「現場審標、決標之案件，本即應於招標文件敘明投標廠商應派代表在場，以備現場說明、減價等。廠商如未派代表到場，可視同放棄處理，不另為通知。」

二、按政府採購法（下稱採購法）第60條之立法說明：「審標、決標之過程，可能需要通知廠商辦理之事項，已分別規定於第五十一條、第五十三條、第五十四條及第五十七條。本條規定廠商未依機關之通知辦理，視同放棄，以資明確，並杜爭議，有利審標、決標程序之進行。」機關依採購法第51條、第53條、第54條及第57條規定通知廠商到場說明、減價、比減價格、協商、更改原報內容或重新報價，縱招標文件已預先載明開標時間、地點，及廠商未於開標時間到場以備辦理採購法第51條、第53條、第54條或第57條規定作業者，視同放棄之文字，而機關於開標時遇有需依前開規定辦理之事項，對於該未到場之廠商，仍應先踐行通知程序（通知該廠商限期到場），該廠商未到場，始得依採購法第60條規定視同放棄。

三、另本會113年12月5日工程企字第1130100044號函修正「政府採購錯誤行為態樣」序號八、（五），已將『機關於招標文件載明廠商應派員出席，未派員即視為廠商放棄說明、減價之權利』列為錯誤態樣（公開於本會網站）。爰旨揭函附件項次八之本會答復第1點，自即日起停止適用。
行政院公共工程委員會函114年5月6日工程企字第11400085362號

主旨：關於本會88年12月10日(88)工程企字第8820569號函貴署（改制前為經濟部水利處）說明三，自即日起停止適用，請查照。

一、本會88年12月10日(88)工程企字第8820569號函說明三：「關於來函說明二，開標結果如須減價而相關廠商未到場時之處理，應視招標文件有無規定廠商應派代表到場以備減價而定。如未規定，可依政府採購法第六十條之規定通知廠商限期辦理。」

二、按政府採購法（下稱採購法）第60條之立法說明：「審標、決標之過程，可能需要通知廠商辦理之事項，已分別規定於第五十一條、第五十三條、第五十四條及第五十七條。本條規定廠商未依機關之通知辦理，視同放棄，以資明確，並杜爭議，有利審標、決標程序之進行。」機關依採購法第51條、第53條、第54條及第57條規定通知廠商到場說明、減價、比減價格、協商、更改原報內容或重新報價，縱招標文件已預先載明開標時間、地點，及廠商未於開標時間到場以備辦理採購法第51條、第53條、第54條或第57條規定作業者，視同放棄之文字，而機關於開標時遇有需依前開規定辦理之事項，對於該未到場之廠商，仍應先踐行通知程序（通知該廠商限期到場），該廠商未到場，始得依採購法第60條規定視同放棄。

三、另本會113年12月5日工程企字第1130100044號函修正「政府採購錯誤行為態樣」序號八、（五），已將『機關於招標文件載明廠商應派員出席，未派員即視為廠商放棄說明、減價之權利』列為錯誤態樣（公開於本會網站）。爰旨揭函說明三，自即日起停止適用。
行政院公共工程委員會函114年5月6日工程企字第11400085363號

主旨：關於本會113年12月5日工程企字第1130100044號函修正「政府採購錯誤行為態樣」序號八、（五）之執行疑義，復如說明，請查照。

一、復貴府114年4月8日府工企字第1140030027號函。

二、按政府採購法（下稱採購法）第60條規定：「機關辦理採購依第五十一條、第五十三條、第五十四條或第五十七條規定，通知廠商說明、減價、比減價格、協商、更改原報內容或重新報價，廠商未依通知期限辦理者，視同放棄。」查其立法說明：「審標、決標之過程，可能需要通知廠商辦理之事項，已分別規定於第五十一條、第五十三條、第五十四條及第五十七條。本條規定廠商未依機關之通知辦理，視同放棄，以資明確，並杜爭議，有利審標、決標程序之進行。」機關依採購法第51條、第53條、第54條及第57條規定通知廠商到場說明、減價、比減價格、協商、更改原報內容或重新報價，縱招標文件已預先載明開標時間、地點，及廠商未於開標時間到場以備辦理採購法第51條、第53條、第54條或第57條規定作業者，視同放棄之文字，而機關於開標時遇有需依前開規定辦理之事項，對於該未到場之廠商，仍應先踐行通知程序（通知該廠商限期到場），該廠商未到場，始得依採購法第60條規定視同放棄。

三、本會96年11月19日工程企字第09600446460號函說明二、本會89年6月12日(89)工程企字第89016272號函附件項次八之本會答復第1點，及本會88年12月10日(88)工程企字第8820569號函說明三，已分別以114年5月6日工程企字第11400085361號至11400058363號函停止適用（上開函皆公開於本會網站）。
行政院公共工程委員會函114年5月6日工程企字第1140008536號

- 5.4

主旨：有關貴府原住民族事務委員會函詢，地方立法機關或民意代表基於監督市政之需要，請求行政機關提供投標廠商服務建議書及各評審委員評分表等疑義，本會意見如說明，請查照。

說明：

一、復貴府(臺中市政府)113年6月5日府授秘採字第1130153773號函。

二、所詢事項涉及政府採購法(下稱採購法)與政府資訊公開法(下稱政資法)之規定，政資法對於政府資訊之公開規定，參其立法說明，屬普通法性質(政資法第2條參照)；採購法就機關所蒐集資料是否應予公開、得予公開或應予保密，於個別條文已有規定者，優先於政資法之適用，合先敘明。

三、來函檢附貴府原住民族事務委員會113年5月27日中市原文字第1130005451號函(下稱該函)所詢疑義，本會意見如下：

(一)該函說明一，地方立法機關或民意代表基於問政需要，請求行政機關提供投標廠商之服務建議書及各評審委員評分表，得否提供乙節：

１、採購法第34條第4項及最有利標評選辦法第20條第3項所稱「除法令另有規定」之情形，例如立法院職權行使法(第8章文件調閱之處理)。復查地方制度法(第35條直轄市議會之職權)及臺中市議會組織自治條例有關議會職權，並無類似上開文件調閱之明文，而非前開規定所稱「法令另有規定」之相關規定。另採購法第34條第4項所稱「供公務上使用」，以基於法令賦予之職權範圍內使用者為限，以符合公務上使用目的之立法意旨，併此敘明。

２、廠商服務建議書為投標文件之一部分，屬採購法第34條第4項適用範圍，屬原則應保密事項。惟就「得標廠商」之服務建議書，因屬契約之一部分，依政資法第 7 條第 1 項第 8 款規定，除依同法第 18 條規定限制公開或不予提供者外，應主動公開(法務部 99 年 12 月3 日法律字第 0999045589 號函說明二參照，公開於法務部網站)。

３、至各評審委員評分表，依最有利標評選辦法第20條第3項規定，除前述(一)、１之法令另有規定外，屬原則應保密事項，不得申請閱覽、抄寫、複印或攝影。

(二)該函說明二，有關最有利標評選辦法第20條第2項規定採購評選委員會之會議紀錄及機關於委員評選後彙總製作之總表，是否除投標廠商以外，不得提供第三人申請閱覽、抄寫、複印或攝影乙節：

１、查最有利標評選辦法第20條第2項規定於92年5月7日修正時，增列「機關於委員評選後彙總製作之總表」，亦屬投標廠商得申請閱覽之範圍，修正理由並載明納入行政程序法第46條規定之抄寫、複印或攝影方式。惟當時行政程序法尚有第45條機關應主動向不特定人公開資訊之規定，立法說明卻僅引用行政程序法第46條之規定，而未引用第45條，應屬有意排除，而不對不特定人公開之意。

２、又行政程序法第46條第1項規定：「當事人或利害關係人得向行政機關申請閱覽、抄寫、複印或攝影有關資料或卷宗。但以主張或維護其法律上利益有必要者為限。」最有利標評選辦法第20條第2項所列之「評選委員會之會議紀錄及機關於委員評選後彙總製作之總表」，明文投標廠商得依該項規定向機關申請提供，因其屬評選作業之當事人或利害關係人；至非投標廠商者，尚非行使該項權利之適用對象。

３、此外，「採購評選委員會審議規則」第7條第1項規定：「工作小組擬具初審意見及本委員會審查、議決等評選作業，以記名方式秘密為之為原則。」評選作業有關之評選會議紀錄，倘投標廠商以外之第三人均可申請查閱，與上開第7條第1項所定「秘密為之」之目的有違。

４、綜上，評選委員會之會議紀錄及機關於委員評選後彙總製作之總表，除法令另有規定外，投標廠商以外之第三人不得申請閱覽、抄寫、複印或攝影。

行政院公共工程委員會函113年10月14日工程企字第1130012997號

- 6.1

主旨：有關保留數量選擇組合權利之複數決標條款執行疑義，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴府113年5月28日府授工採字第1133015065號函。

二、來函說明二，機關依本會89年5月3日（89）工程企字第89010368號函附「複數決標條款」辦理，如遇2家以上廠商標價相同時，究應「依序」洽何者優先依最低標價格承作，本會意見如下：

(一)機關遇2家以上廠商標價相同時，政府採購法令尚無明定同一序位如何再區分「依序」洽減之機制，又考量2家廠商標價相同，權利應相同，爰該相同序位應視為一體而無法再分割，機關應同時洽該2家以上廠商願按決標價承作之意願，無意願者，即不納入此一階段決標對象之考量；倘均有意願且未逾擬決標數量者，機關洽該2家以上廠商減至決標價後決標。

(二)如洽該2家以上廠商均願依決標價承作，但逾擬決標數量者，因該2家以上廠商既已同時減價至決標價且應已無法再減，參酌政府採購法施行細則第62條第2項後段規定：「比減後之標價仍相同者，抽籤決定之。」之精神，機關以抽籤方式決定優先決標對象，並建議於招標文件預為載明，避免爭議。

行政院公共工程委員會函113年7月9日工程企字第1130012282號

- 6.5

主旨：關於機關採最有利標決標，評選結果是否簽報機關首長或其授權人員核定之執行疑義，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴關(財政部關務署臺中關)112年7月28日中普秘字第1121011408號函。

二、所詢疑義，機關辦理最有利標評選作業，因機關首長應對評選結果負成敗責任，且決標決定為機關承諾與廠商發生契約關係，爰評選結果應先簽報機關首長或其授權人員核定，確認評選程序符合規定再辦理決標，以避免爭議。本會95年8月23日工程企字第09500321480號函、97年9月16日工程企字第09700385670號函、101年1月11日工程企字第10100013140號函及本會訂定「最有利標作業手冊」肆、五、（三），併請參考（公開於本會網站）。
行政院公共工程委員會函112年8月14日工程企字第1120018087號

- 6.5

主旨：關於機關採最有利標決標，評選結果是否簽報機關首長或其授權人員核定之執行疑義，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴關112年8月23日中普秘字第1121012837號函。

二、所詢疑義，說明如下：

(一)政府採購法第52條第1項第3款之決標原則，係明定以合於招標文件規定之「最有利標」為得標廠商。復同法第56條第1項：「決標依第五十二條第一項第三款規定辦理者......評選結果無法依機關首長或評選委員會過半數之決定，評定最有利標時......」，及最有利標評選辦法第12條及第15條所稱「經機關首長或評選委員會過半數之決定者」，係指機關評定「最有利標」須經「機關首長」或「評選委員會過半數之決定」，該評定「最有利標」作業僅為機關內部審標過程，非對外作成決標決定。

(二)承上，機關決定得標廠商（宣布決標），係機關對外承諾與廠商間成立契約並發生契約關係。又評選委員會之任務僅係「辦理廠商評選」及「協助機關解釋評選結果有關之事項」（採購評選委員會組織準則第3條第1項），並未代替機關對外做出決標決定。爰評選結果仍應簽報機關首長或其授權人員核定後，再辦理決標。
行政院公共工程委員會函112年9月27日工程企字第1120020406號

主旨：有關本會110年6月22日工程企字第1100100237號函涉及抽籤方式之進行，補充如說明，請查照並轉知所屬機關。

政府採購法第1條揭示政府採購公平、公開之採購程序之目的，旨揭函釋之抽籤雖屬評選程序之一環，為機關或評選委員會之權責，惟為使抽籤程序更為公開透明，並避免不必要之爭議，評選過程如有依最有利標評選辦法第14條及第15條之1規定辦理抽籤者，招標文件除載明抽籤方式以外，參照政府採購法第60條規定，併請載明辦理前通知廠商至機關指定地點抽籤，並由到場之廠商自行抽籤，如廠商未依通知時間到場，則由機關或採購評選委員會指定人員代為抽籤。
行政院公共工程委員會函114年3月26日工程企字第1140100136號

- 6.6

主旨：貴府函詢有關「依行政院經濟發展委員會薪資提升及薪資透明化政策辦理契約變更，是否得免訂定底價及議價程序」疑義，復如說明，請查照。

一、復貴府114年2月24日府授工採字第1143004795號函。

二、查政府採購法（下稱採購法）第47條第1項規定：「機關辦理下列採購，得不訂底價。但應於招標文件內敘明理由及決標條件與原則︰一、訂定底價確有困難之特殊或複雜案件。二、以最有利標決標之採購。三、小額採購。」查其立法理由略以：「一、機關辦理採購因範圍廣泛，內容複雜，有因無前例可循或同時有多種不同規格或性能之工法產品可參與競標，致無法訂出客觀正確之底價者；有依其性質，不須訂定底價者，亦有因金額過小，無訂定底價之必要者。......」合先敘明。

三、所詢疑義，機關因旨揭政策辦理契約變更所增加之履約成本，並非原契約之決標條件，仍應依規定辦理議價程序。至於訂定底價一節，依來函所述，所增加履約成本可依原契約薪資條件計算得知，亦無容廠商減價導致政策折減之可能，訂定底價之要件已被旨揭政策及原契約薪資條件拘束，首長或其授權人員就底價已無實質上裁量核定之權，係屬採購法第47條第1項第1款所稱「訂定底價確有困難之特殊案件」 得免訂定底價，並得以換文方式辦理，免召開議價會議。
行政院公共工程委員會函114年4月11日工程企字第1140004200號

- 6.8

主旨：重申本會98年12月14日工程企字第09800550320號函各機關辦理逾新台幣10萬元之採購，應做決標公告或定期彙送，另為減少機關填列資料負擔，自113年9月1日起逾10萬元至15萬元之採購案件，請至新路徑彙送決標資料，詳如說明，請查照。

一、按政府採購法第14條規定：「機關不得意圖規避本法之適用，分批辦理公告金額以上之採購……。」及中央機關未達公告金額採購招標辦法第6條規定：「機關不得意圖規避本辦法之適用，分批辦理未達公告金額但逾公告金額十分之一之採購。」機關辦理採購不得意圖規避採購法規之規定，化整為零分批辦理採購。

二、為瞭解機關是否有化整為零之方式頻繁洽特定廠商辦理公告金額十分之一以下之採購案件，規避法令適用，並為兼顧採購效率，請各機關依旨揭函文，就逾10萬元至15萬元之採購案件，自113年9月1日起(機關首長或其授權人員核定採購日期)逾10萬元至15萬元之採購案件，至政府電子採購網彙送決標資料(路徑為政府電子採購網>政府採購 > 小額採購 > 小額採購彙送(10-15萬) >新增作業)。如有系統操作疑義，請電洽政府電子採購網客服(電話0800-080-512)。

備註：本函依113年9月24日工程企字第1130100424號函停止適用。
行政院公共工程委員會函113年8月16日工程企字第1130100354號

- 6.8

主旨：本會98年12月14日工程企字第09800550320號及113年8月16日工程企字第1130100354號二函，自即日起停止適用，請查照並轉知所屬(轄)機關。

說明：

一、機關辦理採購應依政府採購法(下稱採購法)第61條及其施行細則第84條第3項規定辦理決標公告，或依採購法第62條規定辦理決標資料定期彙送。另按政府採購公告及公報發行辦法第14條：「機關依本法第六十二條規定彙送至主管機關之決標資料，除前條第一項規定應登載之事項外，應另包含下列事項：…...(第1項)。公告金額十分之一以下之採購，得不適用前項規定(第2項)。」爰本會前於98年12月14日函請各機關逾10萬元採購案件應辦理決標公告或彙送決標資料，合先敘明。

二、公告金額自112年1月1日起調高至150萬元，本會為瞭解機關辦理公告金額十分之一以下採購案件之情形，於113年8月16日重申各機關辦理逾10萬元之採購，仍請依本會前開98年12月14日函辦理。

三、茲為減輕採購人員工作，旨述函文自即日起停止適用。各機關辦理逾公告金額十分之一之採購案請依採購法第61條、其施行細則第84條第3項規定，或依採購法第62條規定辦理決標公告或定期彙送。

四、另按採購法第14條及中央機關未達公告金額採購招標辦法第6條規定，機關辦理採購不得意圖規避採購法規之規定，化整為零分批辦理，請各機關落實內控機制。本會113年5月7日工程企字第11200138971號「機關辦理小額採購作業指引」併請參閱(公開於本會網站https://gov.tw/bYn)。

行政院公共工程委員會函113年9月24日工程企字第1130100424號

- 6.11

主旨：本會政府電子採購網建置完成「資訊服務價格資料庫」，自100年8月31日起提供機關試辦登載，並自101年1月1日起施行，詳如說明，請　查照並轉知所屬（轄）機關（構）。

說明：

一、100年1月26日修正公布之政府採購法第11條第4項明定財物及勞務項目有建立價格資料庫之必要者，得準用建立工程價格資料庫之規定。依99年8月17日及18日召開之「2010年行政院資訊服務產業策略會議」決議，由本會建立資訊服務價格資料庫。

二、配合本會100年7月11日發布之「工程價格資料庫作業辦法」自101年1月1日施行，機關辦理資訊服務採購之決標亦自101年1月1日起，須傳輸得標廠商之資訊服務價格資料，其適用範圍、登載內容及注意事項說明如下：

(一)標的分類選取「84電腦及相關服務」，且預算金額達1,000萬元以上之適用及準用最有利標案件，於傳輸決標公告時，必須一併登載得標廠商「人員職稱」及「每月實際薪資」。該分類其餘案件，由機關自行決定是否登載。

(二)對於須一倂登載上開資訊之案件，招標文件預先規定投標廠商須於投標文件標價清單填列資訊服務人員之職稱及每月實際薪資(範本如附件)。

(三)機關登載之前揭資訊內容，經彙整於價格資料庫後，將以統計資料方式呈現，無償開放機關及廠商查詢。

三、100年8月31日起，本會系統提供試辦登載，機關辦理屬標的分類為「84電腦及相關服務」之適用及準用最有利標案件，建請提前試辦登載，預為因應。

四、旨揭功能說明，請自「政府電子採購網」（http://web.pcc.gov.tw）「下載專區\系統使用手冊」下載。

五、有關「政府電子採購網」系統操作問題，請洽免費客服專線0800080512。
行政院公共工程委員會函100年8月29日工程企字第10000325800號

- 7.1

主旨：修正「公共工程開工要件注意事項」第三點，並自即日生效，請查照並轉知所屬(轄)機關。

檢送修正「公共工程開工要件注意事項」第三點、修正總說明及對照表1份如附件。

公共工程開工要件注意事項

一、行政院公共工程委員會為使公共工程計畫順利推展，避免發生開工後即停工、終止或解除契約情形，期能有效執行政府預算並維護廠商權益，特訂定本注意事項。

二、政府機關、公立學校及公營事業（以下簡稱機關）辦理公共工程開工條件檢核，除依法令完成相關事項外，應依本注意事項辦理。

三、本注意事項所稱公共工程，指單一標案預算金額達新臺幣一百五十萬元以上之工程。

機關辦理未達新臺幣一百五十萬元之工程，得比照本注意事項規定辦理。

搶修、搶險工程、以開口契約或統包方式辦理之工程不適用本注意事項，其執行過程得參照第四點附件一所列項目自行檢討。

四、機關辦理公共工程，應自規劃設計階段即預先檢討「公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表」（以下簡稱機關應辦事項檢核表，格式如附件一）所列項目，妥善排定作業時程，並於招標前確實辦理完成並檢核。

五、機關辦理公共工程招標前，應查填機關應辦事項檢核表，並經機關首長或其授權人員核定，檢核作業流程如附件二。

六、機關應辦事項檢核表如全部項目檢核結果為「無需辦理」或「已完成」，機關可續行辦理招標工作；如有項目檢核結果為「未完成」，除有個案特殊情形報經上級機關同意後始得進行招標外，應於完成後始得招標。

前項所定報經上級機關同意後始得進行招標，上級機關得衡酌機關作業能力及執行效率，授權機關自行辦理。

行政院公共工程委員會函112年3月24日工程管字第1120300057號

- 7.1

主旨：有關貴中心函詢得標廠商於服務建議書所列之回饋或承諾事項，其採購決標後單價調整及財產列帳方式疑義，詳如說明，請查照。

一、復貴中心(財政部財政資訊中心)112年6月1日資總字第1120002703號函。

二、有關本會94年8月18日工程企傳字第941586號傳真信函，係回復內政部警政署會計室，略以：「所詢問題，該案既以固定價格決標，廠商所提供回饋物之價金理宜包含於該固定價格內。另關於列帳問題，非屬政府採購法執行疑義，請逕洽內政部會計單位。」來函所附行政院主計總處103年11月27日主會財字第1031500012號函所述該等購置及接受回饋之財產列帳及計價方式，係該總處就財物列帳方式予以解釋，非本會傳真信函內容。

三、所詢疑義，得標廠商於服務建議書所列之回饋，屬契約履約內容，機關如考量後續履約管理及驗收等用途，得將該部分金額記載於詳細價目表中，惟該回饋物數量不併入契約數量隨決標標比調整金額。至該回饋物如何列帳及計價，尚非屬政府採購法之規範事項。

四、另所詢招標文件未載明後續擴充條件以原契約條件及價金續約核算付款，得否以變更契約方式加註一節，按政府採購法第22條第1項第7款規定：「機關辦理公告金額以上之採購，符合下列情形之一者，得採限制性招標：七、原有採購之後續擴充，且已於原招標公告及招標文件敘明擴充之期間、金額或數量者。」機關依前開條文於招標公告及招標文件敘明擴充條件，倘未載明以原契約條件及價金續約核算付款，因該等條件涉及廠商評估投標意願及報價金額，不得於決標後以契約變更方式辦理加註，機關依前開規定辦理擴充時，仍應辦理議價。
行政院公共工程委員會函112年7月10日工程企字第1120013017號

- 7.2

主旨：關於本會訂定之押標金保證金暨其他擔保作業辦法（以下簡稱押保辦法）第33條之5第3項規定之執行疑義，復如說明，請查照。

說明：

一、復(○○○○股份有限公司、○○○○○有限公司)○○○號函。

二、押保辦法第33條之5第3項規定：「第一項得予減收之情形，機關應於招標文件規定，其有不發還押標金或保證金之情形者，廠商應就不發還金額中屬減收之金額補繳之（前段）。其經主管機關或相關中央目的事業主管機關取消優良廠商資格，或經各機關依本法第一百零二條第三項規定刊登政府採購公報，且尚在本法第一百零三條第一項所定期限內者，亦同（後段）。」就立法體例及歷程解釋，該項規定係於91年3月26日增訂，當時押標金及保證金之繳納、不發還均應於招標文件中規定，爰就不發還之範圍於前段規定於招標文件載明；至於後段乃係就相關機關取消優良廠商資格或將廠商刊登政府採購公報，係非依招標文件規定辦理，其效果亦免於招標文件中規定。爰其後段所稱「亦同」，係指準用前段之效果（即廠商應就減收之金額補繳之），未及於構成要件（即機關應於招標文件規定）。

三、綜上，所詢疑義，依上開後段規定，減收押標金或保證金之優良廠商，倘於押標金或保證金尚未發還期間，或有應追繳押標金之事由，而有該項後段情事時，招標機關即應就其減收之押標金或保證金，且未達發還條件者，依法通知該廠商補繳，無待招標文件明定。
行政院公共工程委員會函112年10月12日工程企字第1120022996號

- 7.5

主旨：機關辦理委託專業服務採購，其採總包價法計算服務費用者，其契約價金之給付方式如說明，請查照並轉知所屬機關。

一、依「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」第10條規定，對於機關委託專業服務費用之計算方式，已有明確之規定，其採總包價法者，係訂約廠商於契約原約定之明確範圍內（例如項目、數量、期程、責任）完成履約事項後，機關依約定之契約價金總額給付，不應於契約價金之給付條件約定檢附支用明細並予檢核，例如廠商請領契約價金時應提出工作人員薪資、人月使用情形及短少時應扣款等相關內容，以符公平原則。

二、政府採購法第63條第1項規定：「各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則，其要項及內容由主管機關參考國際及國內慣例定之。」其修正理由載明係為降低個案採購契約不完整或未符合公平合理原則之情形；本會依上開規定授權訂定之「勞務採購契約範本」，其中以總包價法計價者，並無應查核工作人員薪資、人月使用情形機關方得給付契約價金或核銷之相關內容。

三、綜上，機關採總包價法計費者，除部分項目因工作範圍及內容，有另視實際履約情形計算服務費用，且已於招標文件或契約中預為載明者外，不應要求廠商繳回節餘款及檢附所有單證，本會93年4月12日工程企字第09300132120號函及111年7月29日工程企字第11100036841號函（均公開於本會網站）併請參閱。

行政院公共工程委員會函112年4月6日工程企字第1120003978號

- 7.5

主旨：檢送本會訂定之「估驗請款計價單」格式(如附件1)，請依說明二內容配合辦理，請查照。

一、本案緣於審計部電子郵件表示「考量現行工程採購核銷時廠商或業務單位所提估驗計價文件格式不一，影響會計人員內部審核效率」之問題，經本會研析並於112年12月21日邀集相關機關召開會議研商確認後，訂定旨揭表單格式，有利主計審核及資料交換充分利用之目的。

二、為達本案之目的，本案後續執行時程及方式如下，請貴機關督促所屬依前開會議結論(如附件2)配合辦理：

(一)自113年7月1日起全面統一使用旨揭表單：惟若因估驗計價作業已採用電子化方式者，須配合相關系統修正而未能如期轉換使用之機關(單位)，則請評估合理之作業時程及啟動日期後，以正式函文告知本會備查。

(二)在建工程可改採新版表單或新舊表單併行方式，舊版表單至遲於115年12月31日後停止使用：對於執行中之在建工程，如使用既有估驗請款計價單格式(以下簡稱舊版表單)辦理估驗計價者，自113年7月1日起採用新版表單，或新版表單與舊版表單併行之方式辦理，舊版表單則至遲於115年12月31日後停止使用。

(三)各機關(單位)於上述作業時程前完成相關行政作業並配合辦理：各機關(單位)應用新版表單時，請勿自行調整表單內K1欄位以上之各欄位，若有實際需求需增列欄位時，請於「自行增列欄位區」進行調整，並可依作業需要及編制情形，規劃各核章區之核章欄位。

附件： 附件1-估驗請款計價單格式.odt、 附件2-會議紀錄.pdf
行政院公共工程委員會函113年1月19日工程管字第1130300021號

主旨：有關公共工程技術服務採購之監造服務費，依工程進度請領者，其工程進度之計算不應以施工廠商估驗情形為之，以免影響監造單位之請款權益，詳如說明，請查照。

說明：

一、依據監察院113年9月10日院台業貳字第1130163809號函辦理。

二、按政府採購法第63條第1項規定各類採購契約以採用主管機關（即本會）訂定之範本為原則，查本會訂定之公共工程技術服務契約範本第5條附件1及附件2，倘個案技術服務採「工程進度」請領監造服務費者，工程進度之計算方式，以本會訂定之工程採購契約範本（第9條第（四）款第1目）、公有建築物施工階段契約約定權責分工表及公共工程施工品質管理作業要點（第11點）等為例，係由機關、監造單位及施工廠商三方共同決定之，納入施工計畫據以執行。

三、考量施工廠商倘遲未辦理估驗計價、或已施作完成部分因契約約定而無法估驗（例如新澆置混凝土需取得28天抗壓強度試驗報告）等因素，工程進度之計算方式，如以「已估驗金額百分比」為之，將無法真實呈現工程實際進度，且影響監造單位之請款權益。爰此，工程進度之計算方式不應以施工廠商估驗情形（即已估驗金額百分比）為之（得以施作完成數量或價值計算，惟不應俟估驗始列入進度）。

行政院公共工程委員會函113年12月27日工程企字第11300213351號

- 7.6

主旨：因應行政院主計總處（下稱主計總處）發布之營造工程物價指數（CCI）計算平台更換為110年基期後不再提供105年為基期之指數資料，其相關處理原則如說明，請查照並轉知所屬機關。

一、本會工程採購契約範本第5條第（一）款第6目之(2)載明：「物價指數基期更換時，換基當月起實際施作之數量，自動適用新基期指數核算工程調整款，原依舊基期指數調整之工程款不予追溯核算。每月公布之物價指數修正時，處理原則亦同。」其內容係指換基當月前實際施作之數量，係適用換基前之指數核算工程調整款；惟主計總處自112年1月起更換物價指數基期為110年後，已不再公布基期為105年之營造工程物價指數資料，致無法以換基前之指數核算工程調整款。

二、考量基期更換雖使物價指數之數值改變，然基期更換前後各類別或項目之定義相同，且因基期更換所產生之誤差有限，且可能有增有減，非必然有利一方，基於採購效率考量，各機關辦理工程採購，其契約如係載有前開契約範本內容，且已無法取得換基前之營造工程物價指數資料者，廠商請領換基前實際施作數量之工程調整款，得依換基後新基期之營造工程物價指數資料核算。

三、其他採購有類似情形者，亦得準用前項說明辦理。

行政院公共工程委員會函112年4月6日工程企字第1120100177號

主旨：有關嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情前決標之在建公共工程，訂有物價指數調整者，已支付之預付款得參酌民法情事變更原則，合意納入物價指數調整，詳如說明，請查照並轉知所屬機關。

一、茲迭據各界反映COVID-19疫情前決標之在建公共工程，因受疫情影響，致營建成本高漲，實非訂約時所能預料。就已支付之預付款而言，亦有受物價波動影響之風險，依個案契約約定，不納入物價調整，不為合理。

二、經查，機關提供預付款之本意，係為使廠商有一定資金可投入個案工程整體執行，避免因資金壓力而影響工程進度及施工品質，非單以避開物價波動風險為目的。

三、本會訂定之工程類採購契約範本僅規範專款專用，並未限制其用途及使用期限。申領預付款乃廠商依約得行使之權利，廠商申領後未必均用於訂購物料，爰物價波動之影響，不必然因有無支付預付款而有不同。

四、針對疫情前決標之在建工程，因工期跨越疫情期間致疫後營建物價高漲，依原契約物價指數調整扣除預付款計算之物價調整款，不足以支應物價波動增加之成本，實非雙方訂約時可預見之情形。基於上開考量，契約雙方得參酌民法情事變更規定，將預付款納入物價指數調整範圍。茲建議得採行處理方式如下：

（一）適用案件：範圍為「COVID-19疫情前決標之在建公共工程」。其中「疫情前」係指COVID-19疫情全國提升為第三級警戒之日前，即110年5月19日前；「在建公共工程」係指迄今（本函發文日期）尚未驗收合格之公共工程。但屬因可歸責於廠商之逾期履約，致尚未驗收合格者，不適用本函。

（二）契約變更內容：由契約雙方合意辦理契約變更，刪除契約物價調整計算公式中預付款參數，及不予調整之預付款內容如下，並重新核算110年5月19日起已計算物價調整款之額度。

1.調整公式：個案調整公式，倘與本會工程採購契約範本第5條第（一）款第7目之(1)同為未載明調整公式，而適用範本預設之公式者，公式修正為：A×（指數增減率之絕對值－調整門檻）×F。

2.不予調整項目：個案契約倘有類似本會工程採購契約範本第5條第（一）款第7目之(3)所列不予調整之項目者，刪除「已支付之預付款」文字。

（三）倘有疑義或爭議，機關得依機關採購工作及審查小組作業辦法，成立採購工作及審查小組協助審查及諮詢。

五、鑑於實務上，偶有廠商為避免已支付之預付款無法納入物價調整而不予申領，致失去預付款之本意，有礙工程之推動。為免此類情事發生，本會將修正工程類採購契約範本，刪除已支付預付款不予調整之內容及物價調整計算公式中預付款參數，以發揮預付款之功能。另於契約範本修正公布前，機關得於招標時，依前述原則，先行調整個案契約草案，將預付款納入物價調整。
行政院公共工程委員會函114年9月4日工程企字第1140100362號

- 7.7

主旨：貴會函詢「營造廠商被停權處分，停權期間能否辦理在建工程之契約變更」疑義，復如說明，請查照。

一、復貴會(臺灣區綜合營造業同業公會)110年7月2日臺區營靖業字第1100700116號函。

二、政府採購法(下稱採購法)第103條第1項規定：「依前條第三項規定刊登於政府採購公報之廠商，於下列期間內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商……」，因在建工程之新增項目、原契約項目數量之增加或總價增加情形，屬逕洽履約廠商辦理原契約以外之工作，而屬前述規定之適用範圍。但採購法第103條第2項另有例外規定（機關因特殊需要，而有向停權廠商採購之必要，經上級機關核准者；又特殊情形於其施行細則第112條之1第2項規定）。爰機關如有洽仍於停權期間之廠商繼續施作並辦理上開契約變更事宜之必要，應經上級機關核准及符合施行細則第112條之1之規定者（例如有採購法第22條第1項第6款情形，且基於公共利益考量確有必要）為限。
行政院公共工程委員會函110年7月9日工程企字第1100015717號

主旨：機關以開口契約辦理政策及業務宣導採購，不可要求廠商施作或提供非屬契約約定之項目，並適法運用政府採購招標、決標及契約變更方式，請查照並轉知所屬。

一、依審計部114年3月24日台審部五字第1140010875號函辦理。

二、按政府採購法（下稱採購法）第70條、第71條及第72條第1項規定，機關應確實依契約、圖說、貨樣規定落實履約管理及辦理驗收。審計部查核部分機關以開口契約辦理政策及業務宣導採購執行情形，發現有機關實際要求廠商履約項目與契約約定品項標的內容不同，卻依原契約品項標的內容予以驗收付款等欠妥情事，請各機關勿未經另案採購或契約變更程序，要求廠商履行非屬契約約定之項目，避免上開情事發生。

三、機關以開口契約辦理政策及業務宣導採購，契約所列履約標的項目內容應明確，如有契約約定項目以外之新增項目，得採行之執行方式如下：

(一)依個案實際需求訂定履約標的及工作事項，另案辦理採購，並依採購法第18條至第23條、第52條規定擇定適當招標及決標方式。

(二)在個案原招標目的範圍內，依實際需求訂定新增項目，並考量必要性、合理性及對其他廠商的公平性，通知得標廠商辦理變更契約；其變更增加部分在公告金額以上者，並應符合採購法第22條第1項各款要件之一。契約價金之變更，其底價依採購法第46條第1項規定辦理。併請參考「採購契約要項」第20點、第24點內容及本會91年3月29日（91）工程企字第91012359號令修正之「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」（均公開於本會網站）。

四、機關於履約過程，應依契約、法令及市場交易慣例，合理要求廠商履約，並落實履約管理及辦理驗收；如機關要求廠商履行契約未約定之事項，恐違反採購人員倫理準則第7條第3款「不依法令規定辦理採購」及第6款「未公正辦理採購」之採購人員不得有之行為，應依同準則第12條及第13條規定追究相關人員行政責任，包括依公務員服務法、公務員懲戒法、公務人員考績法之相關規定；如涉及刑事責任者，並應依刑事訴訟法第241條告發。廠商如有以不實文件履約者，採購法已有相關處理規定，包括採購法第72條(驗收不符契約之限期改正)、第101條第1項第4款(通知刊登政府採購公報拒絕往來)。

行政院公共工程委員會函114年5月9日工程企字第11400071091號

主旨：有關「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」附記（二）之執行疑義，復如說明，請查照。

一、復貴部(衛生福利部)114年7月30日衛部秘字第1140132287號函。

二、所詢疑義，變更部分之累計金額依旨揭一覽表附記（二）為契約價金變更之加帳金額及減帳絕對值合計之累計金額。就加帳金額，考量執行契約變更或加減價程序前，須先確認適用該一覽表之何項次，參照政府採購法施行細則第6條規定，採購金額於招標前認定之規定，以採購金額作為累加之依據。
行政院公共工程委員會函114年9月2日工程企字第1140019213號

主旨：貴署辦理「關港貿單一窗口及預報貨物資訊系統委外服務」採購案有關契約變更執行程序疑義，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴署114年9月5日台關秘字第1141024015號函。

二、查所附契約第17條第4款與本會資訊服務採購契約範本之契約變更條款相同，機關依該款約定辦理契約變更，經審查確認廠商所提增列品項或服務符合上開契約約定，且已參照市場行情審認廠商所提列部分之價金不低於原契約價金，而無須扣減契約價金之情形者，因已無議減價格之空間，爰得採換文方式辦理該部分之採購程序，亦無訂定底價之必要。
行政院公共工程委員會函114年12月9日工程企字第1140022811號

- 7.7

主旨：機關委託技師或建築師辦理技術服務，履約過程中倘因其變更執業或開業型態而生契約當事人變更之情形，機關得處理之方式，詳如說明，請查照並轉知所屬。

說明：

一、技師法第7條第1項規定：「技師應依下列方式之一執行業務：一、單獨設立技師事務所或與其他技師組織聯合技師事務所。二、組織工程技術顧問公司或受聘於工程技術顧問公司。三、受聘於前款以外依法令規定必需聘用領有執業執照之技師之營利事業或機構。」建築師法第6條規定：「建築師開業，應設立建築師事務所執行業務，或由2個以上建築師組織聯合建築師事務所共同執行業務……。」

二、採購契約要項第23點（契約之轉讓）：「廠商不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司分割、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行因權利質權而生之債權或其他類似情形致有轉讓必要，經機關書面同意者，不在此限。」

三、技師或建築師變更其執業或開業型態，屬人民工作選擇之自由，固應受保障，但機關之權益亦應兼顧，以符契約公平合理原則。就履約事項而言，技師（建築師）以自然人身分執（開）業，具高度屬人性，其個人學識、專業能力、經驗或實績等，與履約成果有高度關聯性。就財產部分之責任而言，應不因技師（建築師）執（開）業型態之改變，而得免除其對原契約之責任。

四、據此，履約過程中，技師（建築師）之執業（開業）型態變更，屬下列情形之一者，因可兼顧人民工作選擇及機關權益之保障，其情形符合採購契約要項第23點（契約之轉讓）所稱「其他類似情形」，機關得以書面同意變更契約當事人，原契約由其概括承受，並與其另簽訂採購契約，於契約約定原契約未完成之業務，由原技師或建築師負責繼續辦理：

（一）由「單獨事務所」變更為「聯合事務所」：變更後之聯合事務所屬合夥型態，原單獨事務所負責人（執業技師或開業建築師）係聯合事務所合夥人，依民法第681條規定，合夥人於合夥財產不足清償合夥債務時，連帶負其責任。另原契約未完成之業務，由原負責技師或建築師繼續辦理。本會 90年2月15日（90）工程企字第90004054號函，請參閱。

（二）由「單獨技師事務所」變更為「工程技術顧問公司」：原單獨技師事務所之負責人（執業技師），擔任變更後工程技術顧問公司之負責人或僅受聘為執業技師，該技師並承諾比照民法第305條第2項規定，連帶負其責任2年。另原契約未完成之業務，由原負責技師繼續辦理。本會97年7月16日工程企字第09700263880號及109年10月5日工程企字第1090022533號函（上開函均公開於本會網站），請參閱。

（三）「聯合事務所」解散，且原負責技師或建築師單獨設立事務所：原契約由原負責技師或建築師所新設立之單獨事務所概括承受，且聯合事務所解散前之其他原合夥人，均承諾比照民法第305條第2項規定，連帶負其責任2年。另原契約未完成之業務，由原負責技師或建築師繼續辦理。

（四）「聯合事務所」解散，且原負責技師組織工程技術顧問公司擔任負責人或受聘於工程技術顧問公司：原負責技師及聯合事務所解散前之其他原合夥人，均承諾比照民法第305條第2項規定，連帶負其責任2年。另原契約未完成之業務，由原負責技師繼續辦理。

五、倘對技師法、建築師法或民法仍有疑義者，請向各該法律主管機關洽詢（依序為本會、內政部國土管理署、法務部）。
行政院公共工程委員會函115年3月6日工程企字第1150100097號

- 7.8

主旨：檢送修正「公共工程施工進度管理作業參考要項」，請查照並轉知所屬（轄）機關。

一、檢送修正「公共工程施工進度管理作業參考要項」全文1份，併附修正對照表，如附件，其電子檔公開於本會全球資訊網（https://www.pcc.gov.tw/）網頁「工程管理/工程管理相關規定/其他施工管理函釋」項下。

二、旨揭參考要項自105年4月22日訂定，鑑於第四點所列參考規範「公共工程施工綱要規範第01103章進度管理」現已不提供各機關由本會公共工程技術資料庫內下載，爰刪除之，改以述明工程進度實務上之計算方式，並由機關、監造單位及施工廠商三方共同決定之，惟不以施工廠商「已估驗金額百分比」為之。另依最新各類契約範本、權責分工表及規定修正附件1及附件2內容。

三、機關辦理公告金額以上之工程採購，得視個案特性、標案規模及實際施工情形，參採本參考要項之內容。
行政院公共工程委員會函114年1月17日工程管字第1130301087號

- 7.9

主旨：修正「公共工程施工品質管理作業要點」部分規定，並自即日生效，請查照並轉知所屬（轄）機關。

檢送修正「公共工程施工品質管理作業要點」部分規定、修正總說明及對照表各1份如附件。

修正公共工程施工品質管理作業要點部分規定

一、行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）為提升公共工程施工品質，確保公共工程施工成果符合其設計及規範之品質要求，並落實政府採購法第七十條工程採購品質管理之規定，爰訂定本要點。

二、行政院與所屬各級行政機關、公立學校及公營事業機構（以下簡稱機關）辦理工程採購，其施工品質管理作業，除法令另有規定外，依本要點之規定。

本要點所定工程金額係指採購標案預算金額，如為複數決標則為各項預算金額；因契約變更致金額異動者，則為變更後之契約金額。

四、機關辦理新臺幣二千萬元以上之工程，應於工程招標文件內依工程規模及性質，訂定下列事項。但性質特殊之工程，得報經工程會同意後不適用之：

(一)品質管理人員（以下簡稱品管人員）之資格、人數及其更換規定；每一標案最低品管人員人數規定如下：

1.新臺幣二千萬元以上未達二億元之工程，至少一人。

2.新臺幣二億元以上之工程，至少二人。

(二)新臺幣五千萬元以上之工程，品管人員應專職，不得跨越其他標案，且契約施工期間應在工地執行職務；新臺幣二千萬元以上未達五千萬元之工程，品管人員得同時擔任其他法規允許之職務，但不得跨越其他標案，且契約施工期間應在工地執行職務。

(三)廠商應於開工前，將品管人員之登錄表（如附表一）報監造單位審查，並於經機關核定後，由機關填報於工程會資訊網路系統備查；品管人員異動或工程竣工時，亦同。

(四)品管人員於進駐工地前一年內或執行業務期間，有因業務上相關之犯罪行為，經判刑確定之情事者，廠商應主動更換人員提報；如未提報，監造單位應通知廠商更換人員。

機關辦理未達新臺幣二千萬元之工程，得比照前項規定辦理。

五、品管人員，應接受工程會或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書。

取得前項結業證書逾四年者，應再取得最近四年內之回訓證明，始得擔任品管人員。但特殊情形，工程會有另定者，不在此限。

在職品管人員已報名回訓在案，因非可歸責於己之事由，致未能於前項期間取得回訓證明者，經機關同意並檢具證明文件，得向工程會申請展延回訓期限六個月。

第一項及第二項之訓練課程、時數及實施方式，及第二項回訓實施期程，由工程會另定之。

十、機關辦理新臺幣五千萬元以上之工程，其委託監造者，應於招標文件內訂定下列事項。但性質特殊之工程，得報經工程會同意後不適用之：

(一)監造單位應比照第五點規定，置受訓合格之現場人員；每一標案最低人數規定如下：

1.新臺幣五千萬元以上未達二億元之工程，至少一人。

2.新臺幣二億元以上之工程，至少二人。

(二)前款現場人員應專職，不得跨越其他標案，且監造服務期間應在工地執行職務。

(三)監造單位應於開工前，將其符合第一款規定之現場人員之登錄表（如附表三）經機關核定後，由機關填報於工程會資訊網路系統備查；上開人員異動或工程竣工時，亦同。

(四)第一款現場人員於進駐工地前一年內或執行業務期間，有因業務上相關之犯罪行為，經判刑確定之情事者，監造單位應主動更換人員提報；如未提報，機關應通知監造單位更換人員。

機關辦理未達新臺幣五千萬元之工程，得比照前項規定辦理。

機關自辦監造者，其現場人員之資格、人數、專職及登錄規定，比照前二項規定辦理。但有特殊情形，得報經上級機關同意後不適用之。

十四、機關於新臺幣一百萬元以上工程開工時，應將工程基本資料填報於工程會指定之資訊網路系統，並應於填具結算驗收證明文件後二十日內，將結算資料填報於前開系統。

十六、機關應依第四點及第十點規定，於工程及委託監造招標文件內，分別訂定品管人員或監造單位受訓合格之現場人員有下列情事之一者，由機關通知廠商限期更換並調離工地，並由機關填報於工程會資訊網路系統備查：

(一)未實際於工地執行品管或監造工作。

(二)未能確實執行品管或監造工作。

(三)工程經工程施工查核小組查核列為丙等，可歸責於品管人員或監造單位受訓合格現場人員。

(四)於進駐工地前一年內或執行業務期間，有因業務上相關之犯罪行為，經判刑確定之情事。

行政院公共工程委員會函111年12月12日工程管字第1110300310號

- 7.9

主旨：有關各機關申請「監造單位現場人員」及「廠商品管人員」專案登錄「公共工程雲端系統」案，請轉知所屬依說明二（二）辦理，請查照。

一、依據本會公共工程施工品質管理作業要點(以下簡稱品管要點)第4點及第10點暨本會92年12月18日工程管字第09200491870號函(請至網頁下載)辦理。

二、有關公共工程相關類科之執業技師或開業建築師，或具有專任工程人員資格且未擔任專任工程人員者，可免接受本會品管訓練，逕擔任品管要點規定之監造單位現場人員或承商之品管人員部分，其人員資料登錄系統方式說明如下：

(一)依本會92年12月18日工程管字第09200491870號函，上開人員資料原規定由機關函報本會專案登錄。

(二)本會已於公共工程雲端系統新增由機關自行登錄上開人員資料之功能，爰請各機關依品管要點第4點第1項第3款及第10點第1項第3款規定核定上開人員後，由機關自行將資料填報於本會資訊網路系統備查(公共工程雲端系統)，無須再函報本會專案登錄。

三、檢附公共工程雲端系統之操作手冊1份。
行政院公共工程委員會函112年10月26日工程管字第1120301050號

- 7.11

主旨：檢送道路塌陷及鄰房基礎淘空之防範指引，請依說明配合辦理，請查照。

一、近期國內各縣市道路塌陷及工程施工造成損鄰等事件頻傳，本會自112年5月起即著手進行本指引之研擬，另因112年9月7日晚間大直一棟民宅塌陷，陳院長建仁112年9月9日指示，請吳政務委員澤成召集會議就工程面向進行檢討。爰經本會邀請專家學者集思廣益，並召會邀集有關機關及公會共商後，訂定本指引。

二、防範關鍵應強化團隊工作，落實相互確認機制，確保安全及品質：

(一)現行營建體系之法規規定，對於各階段工作內容、參與人員之職責及監督確認機制已有相關規定。

(二)工程團隊各參與人員應強化團隊合作互相支援，並應赴現場執行任務，透過後階段檢視前階段成果，共同確認並反映問題，以確保工程安全及品質。

１、對設計之確認：

(１)地質鑽探資料之確認：設計人(建築師及專業工業技師)在設計時，應檢核地質鑽探及地下水位資料正確性。對於地質構造分析，則應由具有分析鑽探報告資格之專業技師簽證負責。

(２)工程設計之確認：施工廠商專任工程人員在施工階段應檢視設計內容妥適性，並隨時反映問題。

２、對施工之確認：

(１)監造人(監造廠商)依權責監督施工廠商依圖說施工。

(２)設計人(設計廠商)應於施工重點階段，赴現場了解現地情況是否與設計時所設定參數相同及施工廠商有無按圖施作。

(３)工程團隊各現場監督人員：專任工程人員應親自到現場督察，進行專業判斷及解決施工技術問題，並確認設計圖說內容在施工上有無困難或公共危險之虞；工地主任及職安人員亦應落實在場監督施工方式均符合規範及契約約定，並與監造人員進行確認，互相支援、勾稽，並反映問題。

三、請督促貴屬相關工程團隊各參與人員，參照本指引內容加強注意辦理，以確保安全及品質，提供民眾安全的生活環境。
行政院公共工程委員會函112年11月8日工程管字第11203011371號

- 7.11

主旨：檢送工程高空作業災害之防範指引，請依說明配合辦理，請查照。
一、鑒於近期工程高空作業迭有發生塔式起重機吊臂及吊放構件掉落，裝設冷氣發生掉落及建物外牆磁磚剝落，造成民眾傷亡，爰本會自112年5月盤點相關法規及災害案例，研析發生原因及研擬防範對策。經本會召會邀集有關機關及公會共商後，訂定本指引。

二、防範關鍵應強化團隊工作，落實相互確認機制，確保施工安全及品質：

(一)高空作業部分：

１、各階段工作內容、參與人員之職責及監督確認機制已有相關規定。

２、工程團隊各參與人員應再強化現場監督確認機制，落實職安及淨空作業規定。

(１)專任工程人員到場督察與監造雙重確認：針對高風險性工作項目如高空作業等，廠商專任工程人員應親自到現場督察，進行專業判斷，以利解決施工技術問題，並與監造人員進行雙重確認符合安全作業規定。

(２)工程團隊各現場監督人員應落實在場監督，互相支援勾稽：工程團隊之職安人員、工地主任、專任工程人員、監造等規定人員應落實在場監督人、機、作業方式(淨空作業、1機3證)均符合規範及契約約定，互相支援、勾稽，透過互相檢視發現並反映問題，另權責主管機關或主辦機關成立聯合稽查小組進行安全檢查，以防患未然，俾維護施工與公共安全。

(二)建物冷氣安裝及外牆磁磚剝落部分：１、建物冷氣安裝、外牆磁磚剝落屬維護管理層面問題，參與人員之職責及監督確認機制均有完整規定。２、建物相關權責人員應要求作業人員落實職安及淨空作業規定，以確保自身及第三人安全。

(１)建物冷氣安裝部分：冷氣安裝應落實施工區域下方淨空作業，並設置安全警戒設施及現場監視及疏導，以及各縣市政府應要求公寓大廈管理委員會將上開作業規定納入住戶規約，並由要求建築物所有權人、使用人落實執行。

(２)外牆磁磚剝落部分：施工階段應注意施工品質，以防止剝落，並就後續維護管理階段，建築物所有權人、使用人應定期檢視外牆磁磚狀況，如有剝離或變形，應立即施作隔離措施，並進行修復改善。另各直轄市、縣（市）政府應建立巡查通報機制，針對建物外牆磁磚有剝落之虞案件，要求建築物所有權人、使用人或公寓大廈管理委員會限期改善，並淨空及設置安全防護措施。

三、請督促貴屬相關參與人員，參照本指引內容加強注意辦理，以確保安全及品質，提供民眾安全的生活環境。
行政院公共工程委員會函112年11月8日工程管字第11203011372號

- 7.11

主旨：檢送修正之「公共工程安全衛生項目編列參考附表」(以下簡稱參考附表)1份，請查照並轉知所屬。

說明：

一、為落實公共工程之職業安全衛生管理，本會於89年3月13日工程管字第89003392號函訂定參考附表，歷經多次修正，最近一次修正為106年8月28日工程管字第10600269430號函修正內容。

二、為配合勞動部辦理職業安全衛生相關法令修正、因應橋梁墩柱鋼筋倒塌、強化潛水作業及新增運用科技技術輔助工地監督管理，並考量實務上需求，修正參考附表內容，重點如下：

(一)配合勞動部辦理職業安全衛生相關法令修正：

１、113年8月1日修正職業安全衛生設施規則，要求戶外作業熱危害風險等級達第四級以上者，應設置具備遮陽及可以降低作業環境溫度的設備，例如：遮陽網(簾)、風扇、移動式冷氣、遮陽傘(棚)及水霧設備等。

２、110年1月6日修正營造安全衛生設施標準，增列安全網之國家標準CNS 16079-1及CNS16079-2、全身背負式安全帶之國家標準CNS 14253-1、施工架及模板支撐應依結構力學妥為設計之規模調整為高度7公尺以上且面積達330平方公尺等。

３、103年6月26日修正職業安全衛生法施行細則，新增職業安全衛生管理計畫之內容。

４、其他職業安全衛生相關法令條文及內容等勘誤。

(二)因應橋梁墩柱鋼筋倒塌重大職災，新增直立鋼筋之支持設施(樣架）、拉索及撐桿等項目。

(三)強化潛水作業之安全衛生經費編列項目。

(四)新增運用科技技術輔助工地監督管理，例如：監視器、感應器、無人機、熱危害環境監控(環境微型感知器)及人臉辨識科技門禁管理等，用於監測高風險作業。

三、請各機關辦理公共工程時，依修正之參考附表編列安全衛生經費，並予量化，納入工程契約據以執行。

四、有關本會歷年重要公共工程施工安全衛生相關函釋，請至本會全球資訊網(WWW.PCC.GOV.TW，路徑：工程管理/工程管理相關規定/施工安全衛生函釋)參閱。

行政院公共工程委員會函113年11月12日工程管字第1130024047號

- 7.12

主旨：貴機關辦理木構造、木建築或國產材之採購評選及工程施工查核時，請依採購或查核案件性質遴選具相關專長之評選或查核委員，請查照。

一、依監察院111年12月13日院台財字第1112230376號函辦理。

二、為落實採購評選及工程查核機制之目的，貴機關如辦理木構造、木建築或國產材之採購評選時，請依採購性質遴選具相關專長之評選委員，並得視需要至本會建置之專家學者參考名單資料庫查詢，查詢路徑：登入政府電子採購網/招標準備/採購評選委員管理/遴選評選委員/智慧遴選)依標案性質點選「木構造（木建築）」專長類科別，或於專長內容輸入關鍵字（木構造、木建築或國產材）。

三、為提升本會資料庫內具上開相關專長之專家學者人數，請貴機關、公會踴躍推薦具木構造、木建築或國產材專長之人選，如有適合人選請依本會110年12月6日工程企字第1100101913號函及其附件（公開於本會網站https://www.pcc.gov.tw/政府採購/政府採購資訊/專家學者推薦說明）辦理；已推薦至上開資料庫者，亦可核實增加其專長內容。

四、另為提升有關木質構造建築物工程查核品質，請依「工程施工查核小組組織準則」設有工程施工查核小組之機關，就本會工程施工查核委員專家名單資料庫內之專家學者，盤點具「木構造（木建築）」專長人員，修正或新增該員專長。並鼓勵各工程施工查核小組踴躍推薦符合專長人員，另查核「木構造（木建築）」工程時，應依據案件性質，遴選與案件相符專長之查核委員進行查核。

行政院公共工程委員會函112年1月4日工程企字第11100305301號

主旨：檢送本會修正「工程施工查核作業參考基準」(下稱參考基準)，請查照並轉知所屬配合辦理。

一、為利查核委員辦理工程施工查核作業，本會已訂定「參考基準」供參考運用，本會就其他查核次數較多或決標金額龐鉅之工程類別，亦通盤檢討查核實務需求，修正參考基準。

二、本會統計相關工程類別(結構整建與耐震補強工程、傳統（古蹟、歷史）建築修復工程、污水下水道工程、水土保持工程、管線工程及電力開發工程等6類)，其占查核比率僅1.68%至2.49%，且相關「查核項目」可援引既有類別之「參考基準」內容，如結構整建與耐震補強工程可援引既有建築工程之模板、鋼筋等「查核項目」；傳統(古蹟、歷史)建築修復工程可援引既有建築工程之地板及天花板等「查核項目」。

三、另考量實務上工程施工查核作業，係依工程契約約定、施工補充條款及相關設計圖說，以作為檢核工程品質之依據。

四、綜上，本次於原參考基準增訂備註事項，敘明通案性查核項目可參考既有參考基準資料，如有個案契約工項，則依契約約定辦理相關查核作業。修正內容如下：

(一)「建築工程施工查核作業參考基準」增訂註2：「結構整建與耐震補強工程」、「傳統（古蹟、歷史）建築修復工程」之建築通案性查核項目可參考本基準，如有個案契約工項，則依工程契約約定、施工補充條款、相關設計圖說及施工綱要規範等內容辦理。

(二)「道路及排水工程工程施工查核作業參考基準」增訂註2：「污水下水道工程」、「水土保持工程」之道路排水通案性查核項目可參考本基準，如有個案契約工項，則依工程契約約定、施工補充條款、相關設計圖說及施工綱要規範等內容辦理。

(三)「廠房工程施工查核作業參考基準」增訂註2：「管線工程」、「電力開發工程」之管線電力通案性查核項目可參考本基準，如有個案契約工項，則依工程契約約定、施工補充條款、相關設計圖說及施工綱要規範等內容辦理。

五、修正後之「參考基準」可至本會全球資訊網（https://www.pcc.gov.tw，首頁>工程管理 > 品質查核 >工程施工查核 > 工程施工查核小組查核委員線上交流園區下載使用。
行政院公共工程委員會函114年10月15日工程管字第1140300554號

主旨：檢送本會修正「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」(下稱扣點表)、「古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群等文化資產修復工程品質缺失扣點紀錄表」(下稱古蹟扣點表)，請查照並轉知所屬配合辦理。

一、增訂「扣點表」及「古蹟扣點表」填表說明之缺失嚴重程度標準，並配合「工程品質查核成績等第及扣點數對應原則」(下稱扣點原則)停止適用調整相關內容，本次修正內容如下：

(一)「扣點表」修正如下：

１、填表說明第4點(原第5點)增訂第1款：「查核缺失嚴重程度之判斷：由查核小組討論缺失範圍、發生頻率、受損害之輕重、廠商可歸責之程度、廠商之實際補救或賠償措施等情形，據以決定缺失扣點數。」

２、配合扣點原則停止適用，調整相關內容：

(１)填表說明第1點：增列「為求客觀公平，每件工程至少由三位查核委員評核為原則······」。

(２)刪除原填表說明第5點第4款內容。

３、原填表說明第2點內容整併至第5點。

(二)「古蹟扣點表」修正如下：

１、填表說明第5點(原第6點)增訂第1款：「查核缺失嚴重程度之判斷：由查核小組討論缺失範圍、發生頻率、受損害之輕重、廠商可歸責之程度、廠商之實際補救或賠償措施等情形，據以決定缺失扣點數。」

２、配合扣點原則停止適用，調整相關內容：

(１)填表說明第2點：增列「為求客觀公平，每件工程至少由三位查核委員評核為原則······(略)」。

(２)刪除原填表說明第6點第4款內容。

３、原填表說明第3點內容整併至第6點。

二、修正後之「扣點表」及「古蹟扣點表」可至本會全球資訊網（https://www.pcc.gov.tw，首頁>工程管理 > 品質查核 >工程施工查核 > 工程施工查核小組查核委員線上交流園區下載使用。
行政院公共工程委員會函114年10月15日工程管字第11403005541號

- 7.14

主旨 :檢送本會修正「嚴重特殊傳染性肺炎非第三級疫情警戒期間公共工程展延工期或停工處理方式」及其修正對照表乙份 , 請查照並轉知所屬機關 (構 )及所執行在建工程廠商 。

依據本會111年12月27日召開之「依『嚴重特殊傳染性肺炎非第三級疫情警戒期間公共工程展延工期或停工處理方式』辦理展延工期舉證困難討論會議」結論事項辦理。

附件： 修正嚴重特殊傳染性肺炎非第三級疫情警戒期間公共工程展延工期或停工處理方式.pdf、 修正表.pdf

嚴重特殊傳染性肺炎非第三級疫情警戒期間公共工程展延工期或停工處理方式

一、因受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)非第三級疫情警戒期間疫情影響，使工地出工人數減少造成工率降低而影響工進，惟行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)中華民國110年6月18日提供之第三級疫情警戒期間處理方式無法直接適用，考量工地實務運作已有工地預計出工人數及無法出工人數等相關資料，爰基於契約雙方誠信基礎及從速、從簡原則，提供本處理方式供機關參考，並本權責辦理形式審查；除有異常情形，方需提供佐證資料，供實質審查。

二、適用期間:

自中華民國110年7月27日COVID-19疫情警戒標準調降至第二級起，至衛生福利部將其公告為第四類傳染病之日止。

三、工期展延或停工處理方式：(名詞定義、計算說明詳附表)

(一)工程仍有部分進行者：

1.考量工地採人員協力作業之配合方式且各項作業互為影響，當日無法出工比率達0.5以上者，展延1日；未達0.5者，以該比率2倍計算展延日數，並逐日累加為展延工期日數。

2.廠商如認為非第三級疫情警戒期間影響工期逾前目計算日數，得檢具相關事證另為申請，由機關本權責辦理。

(二)工程全面停工者，經監造、專案管理廠商（單位）事實認定後，報機關同意予以展延工期。

(三)因展延工期所衍生之管理費用，依個案工程契約約定辦理；契約未訂明者，因屬不可預見且無法合理防範之情事，機關得參照工程會訂定之工程採購契約範本第4條第8款第4目內容，核實給付廠商所需增加之必要實際費用，並由契約雙方協議辦理契約變更。

(四)契約雙方依案件特性(如無協力作業部分、為防疫或政策需要之工程等)，認為不適宜依本處理方式辦理者，得自行協議處理方式。

(五)個案因材料、設施、設備、國際技術人員受疫情影響進場時程，或臺灣本島與離島間就前開事項之影響，致影響工程進行者，由機關依廠商提出之相關事實、理由、證據及個案契約約定辦理。契約未約定者，得參考工程會訂定之「採購契約要項」及各類採購契約範本辦理契約變更。

四、工程技術服務契約履約及財物採購兼具工程性質部分亦準用本處理方式。

五、工程技術服務契約履約內容涉及工程施工前期之可行性研究、規劃或設計等工作，其已完成階段性成果並提送機關，惟因受疫情影響審查進行者，由契約雙方協議辦理契約變更，先行支付該部分工作費用之80%，剩餘費用，於機關審查通過後依契約約定給付。

六、工程技術服務契約履約內容涉及配合工程進行者（監造或專案管理）：

(一)工程依本處理方式展延工期者，監造廠商或專案管理廠商增加之服務費用，依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第31條及個案契約約定辦理；契約未訂明者，依上開規定並參考工程會訂定之公共工程技術服務契約範本第4條第9款採甲式（超出『工程契約工期』之日數–因乙方因素增加之日數）／工程契約工期之日數＊(監造服務費)＊（增加期間監造人數／契約監造人數）。其中工程契約工期係指該監造各項工程契約所載明之總工期；或採乙式依服務成本加公費法計算，並由契約雙方協議辦理契約變更。

(二)採建造費用百分比法計算技術服務費用者，如增加服務期間之費用已依技術服務契約給付者，其工程依本處理方式計算所增加之履約費用，不納入建造費用之計算範圍。

七、本處理方式經工程會中華民國111年10月3日發函提供後，個案尚未完成結算者，契約雙方仍得就核實認定有困難部分，參考本處理方式核算展延日數。

| 附表 COVID-19非第三級疫情警戒期間工程部分進行者工期展延計算說明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱 | 定義/證明文件 | 小計 | 備註 |
| A | 當日無法 出工人數 | 1. 定義：為當日工地確診、居家隔離或家庭照顧需求而無法出工之合計人數。 2. 證明文件：得以「確診者指定處所隔離通知書」、「接觸者居家（個別）隔離通知書」，或由廠商陳述事實擬具居家隔離或家庭照顧而無法出工人員名冊經工地主任(或工地負責人)及廠商負責人共同簽認並切結負責之文件為之。 3. 個案工地人員於自主健康管理期間，如有呼吸道感染症狀(含發燒或咳嗽)等情形者，得以前開造冊方式納入無法出工人員名冊。 |  |  |
| B | 當日工地 預計出工人數 | 廠商提出申請由監造單位確認之當日應施作工項合理出工人數。 |  |  |
| C | 當日無法 出工比率 | 當日無法出工人數/當日工地預計出工人數=(A/B) |  |  |
| D | 當日可展延日數 | 當日無法出工比率*2=(C*2)≤1 |  |  |
| 備註 | 1. 於履約期間內逐日將當日可展延日數累加，得出整體工程受影響程度，而為整體工程「展延日數」之參考依據。 2. 當日可展延日數不得逐日按工程會工程採購契約範本第7條履約期限第3款工程延期第1目：「…。其事由未逾半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計。」檢核。 3. 個案工程如因關鍵作業人員或關鍵管理人員因疫情無法出工，致影響工地大部分作業進行，以當日無法出工比率方式計算可展延天數，有低估之情形者，廠商得舉證後由機關依本處理方式第3點第1款第2目辦理。 4. 當日工地預計出工人數，為廠商提出申請由監造單位確認之當日應施作工項合理出工人數，例如由施工日誌及相關施工表報記載或推算之預計出工人數、或依施工進度表之預計施工項目及數量按工率換算等方式。 |  |  |  |

行政院公共工程委員會函112年1月30日工程管字第1120300061號

- 7.14

主旨：檢送112年4月6日召開「嚴重特殊傳染性肺炎非第三級疫情警戒期間公共工程展延工期或停工處理方式」教育訓練宣導資料（草案）研討會議紀錄暨修正後之教育訓練宣導資料，請查照並轉知所屬機關（構）與所執行在建工程及其技術服務廠商，以紓解有關疑義，俾使執行順遂。

一、旨揭教育訓練宣導資料同步公開於本會全球資訊網（路徑：首頁>工程管理>工程管理相關規定>因應COVID-19公共工程相關防疫措施資料）。

二、機關依旨揭處理方式核定廠商申請疫情影響展延工期，應於本會「公共雲端服務網-工程標案管理模組」各該工程之「變更經費期程」項下選取並填報辦況。

行政院公共工程委員會函112年4月12日工程管字第1120300324號

- 7.17

主旨：有關貴臺為辦理「113年差勤管理系統建置採購案」與廠商解除契約，涉及本會資訊服務採購契約範本第18條第1款與民法第259條適用疑義乙節，詳如說明，請查照。

一、復貴臺113年12月25日漁廣三字第1131497768號函。

二、所詢疑義屬履約管理事項，請依個案事實及契約約定辦理；其有爭議而未能達成協議者，得依契約約定之爭議處理機制處理。

三、茲提供以下意見供參：

(一)查民法第259條第1項規定：「契約解除時，當事人雙方回復原狀之義務，除法律另有規定或契約另有訂定外，依左列之規定：一、由他方所受領之給付物，應返還之；......三、受領之給付為勞務或為物之使用者，應照受領時之價額，以金錢償還之；......六、應返還之物有毀損、滅失或因其他事由，致不能返還者，應償還其價額。」前開規定，依學說及實務（最高法院93年度台上字第957號民事判決參照）有不當得利之性質，即受領人無保有受領物法律上之原因，應依該條規定返還，本會資訊服務採購契約範本第18條第（一）款所稱損失，係指廠商因解除或終止契約時之損失，兩者尚有不同。爰此，個案契約解除時，除契約另有約定外，貴臺與廠商均負回復原狀之義務。

(二)貴臺主張因本案延宕未獲任何利益，且原訂系統預期功能無法順利運作，致影響機關權益，倘尚需額外支付費用是否合理等節，尚不影響契約雙方依民法第259條規定於契約解除時互負回復原狀之義務，惟機關如認受有損害，得依個案實際情形依契約約定、法律規定請求損害賠償。
行政院公共工程委員會函114年3月3日工程企字第1130030052號

- 7.18

主旨：機關辦理採購應提供安全之防護措施，以保障履約同仁安全，如發現廠商對機關人員有違反法令之情事，請依法依約妥處，請查照並轉知所屬（轄）機關。

說明：

一、近來有廠商對機關人員行使暴力之目的與個案工程履約事項有關，而機關未依法依約處理，亦未妥適研擬相關因應作為，致使涉及不法或不當行為（例如廠商從業人員為規避工程延宕恐遭處違約金，而對機關人員涉犯刑法第302條剝奪他人行動自由罪）之廠商，仍得以持續履約個案採購。機關倘無積極作為，機關同仁將無法安心落實履約管理，一般社會通念亦難以接受、容許。

二、茲列舉機關得採行之預防措施如下：

(一)善用最有利標或評分及格最低標標機制，避免履約績效不佳及涉及不法行為之廠商成為決標對象：機關辦理採購，請善用採購法最有利標或評分及格最低標決標之機制，並得依最有利標評選辦法第5條第6款規定，將廠商過去履約績效如履約紀錄、經驗、實績、法令之遵守、使用者評價等情形納入評選或評分項目，多元審查廠商履約能力，以避免履約績效不佳及涉不法行為之廠商成為決標對象；本會111年11月30日工程企字第11101006841號函說明五併請查閱。

(二)視需要成立廉政平台，研擬強化保障採購人員機制：依法務部111年4月29日訂定之機關採購廉政平臺分級開設原則，及同年11月25日修正之機關採購廉政平臺實施計畫，機關成立採購廉政平臺，可達監督、制衡、查核之目的外，亦可共同研擬強化保障採購人員機制，排除外部勢力不當干預，營造公務員勇於任事之環境；本會111年10月4日工程企字第1110023679號函併請查閱。

(三)重要採購決定，機關成立採購工作及審查小組，透過充分溝通討論，釐清關鍵問題，避免機關同仁意見對立：機關於履約管理涉廠商權益之採購決定（例如逾期日數認定、違約金金額認定、材料設備送審結果、重要文件之審查等），得成立採購工作及審查小組，並邀主（會）計及政風人員列席依權責協助提供意見，透過充分溝通討論釐清關鍵問題，以集體共識決定為之，以避免機關同仁意見對立，亦可免除機關同仁招致廠商挾怨報復之疑慮，讓其安心落實履約管理。

三、機關發現廠商以不法或不當行為危害機關人員者，應立即採取必要措施，茲列舉如下：

(一)依權責釐清事實並落實依法妥處，涉刑事法令者，移請檢調廉機關調查，必要時向檢察官建議追加起訴法條：

１、政府採購法（下稱採購法）第101條第1項各款情形，除第6款須經第1審為有罪判決外，餘並未以司法機關起訴或判決為要件，機關應及時本權責審認，例如書面通知廠商陳述意見或蒐集必要之資料等，以釐清廠商以不法或不當行為危害機關人員是否與履約事項有關，本會112年1月19日工程企字第1120100035號函及112年5月24日工程企字第1120100270號函併請查閱。如發現廠商不法或不當行為，有觸犯刑事法令者疑慮者，主辦機關無司法調查權，可移請檢調廉機關調查處理。

２、依權責向檢察官建議追加起訴法條：查採購法第90條第1項規定：「意圖使機關規劃、設計、承辦、監辦採購人員或受機關委託提供採購規劃、設計或專案管理或代辦採購廠商之人員，就與採購有關事項，不為決定或為違反其本意之決定，而施強暴、脅迫者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。」依其立法目的，係為明定強制辦理採購業務人員不為採購決定或違反其本意之採購決定之處罰，以保護採購相關人員做出正確之決定。如機關認為廠商有前述規定情形，自知悉檢察官之起訴法條未包括前述規定時，得依權責向檢察官建議追加起訴法條之作為，俾使藉不法或不當行為危害機關人員之廠商受該當之懲罰。

(二)要求廠商更換不適任之員工，以保障機關履約同仁安全：本會工程採購契約範本第9條第（二）款已有廠商及分包商員工有非法、不當情事者，機關得要求廠商更換員工，廠商不得拒絕之內容。

(三)情節重大者，得依約與廠商終止契約或解除契約，以避免涉不法情事之廠商繼續履行該案：本會契約範本已有機關得與違反法令情節重大之廠商終止契約或解除契約之內容，例如工程採購契約範本第21條第（一）款第13目所稱「違反法令」，係指廠商與採購有關之行為事實有違反我國法令，情節重大者，本會111年11月30日工程企字第11101006841號函說明三及四併請查閱（上開本會函均公開於本會網站）。
行政院公共工程委員會函113年5月13日工程企字第1130003269號

- 7.18

主旨：機關辦理勞務採購，可採現場查驗方式者，仍應以現場查驗為之，並依案件屬性，妥適訂定履約管理方式，詳如說明，請查照並轉知所屬(轄)機關。

說明：

一、依立法院林俊憲委員113年9月30日立法院第11屆第2會期交通委員會第3次全體委員會議口頭質詢及審計部113年3月6日台審部五字第1130012080號函辦理。

二、政府採購法(下稱採購法)第71條規定：「機關辦理工程、財物採購，應限期辦理驗收，並得辦理部分驗收(第1項)。……前三項之規定，於勞務採購準用之(第4項)。」機關辦理勞務採購之驗收，倘標的兼有工程或財物性質(例如：資訊服務之硬體設備等)，而可採現場查驗者，仍應以現場查驗為之，而非一律採書面驗收。

三、又採購法第70條規定：「機關辦理工程採購，應明訂廠商執行品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，並對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準(第1項)。機關於廠商履約過程，得辦理分段查驗，其結果並得供驗收之用(第2項)。……財物或勞務採購需經一定履約過程，而非以現成財物或勞務供應者，準用第一項及第二項之規定(第5項)。」機關辦理需經一定履約過程之勞務採購案(如：草坪修剪、灌木修剪、環境清潔等)，對重點項目應訂定檢查程序及檢驗標準、頻率，強化履約管理，並得辦理分段查驗。

四、機關為確保勞務採購之品質管理，請依案件屬性導入合宜之科技管理方式，舉例如下供參：

(一)清潔類、巡邏類：

１、運用巡簽系統搭配智慧型手機，於定點設置打卡簽到點或規定於定點自拍上傳照片，以查知實際簽到時間及地點，避免履約人員事先簽到、代為簽到等情形；

２、以GPS記錄巡檢軌跡，或每日安排不同巡檢路線，彈性調整人力分布，確認人員移動速度之合理性。

(二)清潔類、植栽修剪類：

１、機關就廠商提交施作前中後照片，要求一定解析度以上，搭配導入軟體協助比對書面報告照片或表格之異同性。

２、大面積範圍履約可搭配運用無人機，抽查廠商履約情形。

(三)取樣監測類：配合衛星影像、空拍圖及GPS定位，標記廠商取樣點位及時間，確認現況地形及距離，以輔助確認廠商取樣之可信度。

五、副本抄送各採購稽核小組：機關辦理勞務採購採書面驗收者，針對廠商所提文件或照片，可善用新科技協助辨識，並對高風險案件或本會政府電子採購網警示專區案件，加強稽核監督，避免不肖廠商試圖以不同履約時間、不同地點之重複性或偽造變造照片，蒙混驗收過關，損及機關及公共權益。

行政院公共工程委員會函113年11月7日工程企字第11301004821號

主旨：請敦促所屬，確實負起瀝青混凝土挖(刨)除料(下稱AC刨除料)再生利用處理及去化責任，不得要求廠商價購，詳如說明，請查照。

一、依據行政院秘書長114年5月5日院臺環長字第114008097號函及本會114年4月25日工程技字第1140200324號函辦理。

二、本會114年4月9日「再生粒料運用於公共工程跨部會推動小組」第28次會議紀錄結論三，略以:

(一)台灣區瀝青工業同業公會說明，AC刨除料目前多交由瀝青廠堆置及再生利用，致瀝青廠區內已堆置大量刨除料，幾乎無暫置空間，且AC刨除後需經過運送、貯存、篩選、分類及再製始具再生利用價值，惟處理過程之費用已大於粒料之最終殘值，爰目前工程產出之AC刨除料，在未經處理前實無市場價值。

(二)AC刨除料主要為公共工程產出，其處理及去化屬產出機關責任，基於前述目前AC刨除料實際已無市場價值，對於機關產出之AC刨除料應自行負起處理及去化責任，不應再透過工程契約編列折價或其他任何方式，要求廠商以回購之方式處理。

三、另行政院114年4月18日召開「研商瀝青混凝土挖(刨)除料堆置問題之相關處置會議」結論，為賦予機關自主處理及去化所產出瀝青混凝土挖(刨)除料之責任，請內政部研提「營建事業再生利用之再生資源項目及規範」修正草案，納入工程主辦機關應負責暫置及去化、AC刨除料使用比率等規定。爰此，本會已修正「工程採購契約範本」及「公共工程共通性工項施工綱要規範(下稱綱要規範)」如下:

(一)114年9月3日修正發布「工程採購契約範本」，於第9條(廿四)增訂「本案如有瀝青混凝土（AC）刨除者，其刨除料為機關所有，廠商應運送至機關指定處所＿＿＿＿（由機關於招標時載明）卸載，並由機關給付廠商運費。」

(二)114年8月13日修正發布綱要規範「第02742章 瀝青混凝土舖面」及「第02966章 再生瀝青混凝土鋪面」，規範再生瀝青混凝土之使用率應符合內政部「營建事業再生利用之再生資源項目及規範」規定。

四、綜上，依前述行政院114年4月18日研商會議結論，已請內政部及相關部會從法制面檢討，賦予AC刨除料產出機關處理及去化責任。為避免再有機關引用本會113年所發「不應再沿用舊有規定『僅』編列AC刨除料折價要求廠商價購。」相關函釋，以編列折價方式要求營造廠回購AC刨除料，藉此規避機關處理及去化責任，即日起廢止本會113年1月8日工程技字第1130200017號、113年2月29日工程技字第1130200141號、113年7月16日工程技字第1130200671號函釋。

附件： 113年工程會通函.pdf、 相關會議紀錄.pdf
行政院公共工程委員會函114年10月3日工程技字第1140200888號

- 8.3

主旨：關於工程保險之附加條款限縮承保範圍或契約對保險要求，其減價收受相關疑義，復如說明，請查照。

一、復貴局(高雄市政府水利局)113年7月3日高市水污一字第11334893700號函。

二、來函主旨所述，如係驗收未完成前即發現工程保險不符契約要求，且無不可歸責廠商之事由者，本會113年4月30日工程企字1130008036號函諒達說明二請參照。另請檢視個案契約是否有本會工程採購契約範本第13條第(九)款：「保險單正本1份及繳費收據副本1份，應於辦妥保險後即交機關收執。......」或類似約定，並檢討機關是否落實履約管理。

三、來函說明四、五，業經貴局認定「驗收合格」方發現工程保險不符契約要求乙節，茲提供本會意見如下：政府採購法第72條第2項所稱驗收結果與規定不符，並未規定已驗收合格即無該項之適用；參酌近期法院實務判決，個案契約第4條第(一)款：「驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難者，得於必要時減價收受。...」未限制減價收受及計罰違約金不得於驗收後為之；綜上，驗收合格後始發現工程保險之履約情形與契約約定不符，倘有減價之必要，得依政府採購法第72條第2項、施行細則第98條第2項規定檢討辦理。
行政院公共工程委員會函113年8月5日工程企字第1130015472號

- 8.4

主旨：貴關辦理採購作業之核准（授權）層級表內之機關首長授權人員請假（或公差、公假及公出）時，逕由其職務代理人辦理其採購作業是否妥適疑義，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴關113年9月27日基普秘字第1131029740號函。

二、有關主驗人或主持開標人員之指派，依政府採購法（下稱採購法）第71條第2項及施行細則第50條第2項規定，係由「機關首長『或其授權人員』指派適當人員」擔任。所稱「或其授權人員」，指機關首長授予指派權限之人員，該授權人員不得為再授權；若機關首長之授權人員請假，而逕由其職務代理人代理行使指派主驗人或主持開標人，屬再授權情形，不符上開規定，應由首長或其他授權人員行使。

三、業經機關首長或其授權人員指派之主驗人或主持開標人員因故請假無法擔任，擬由其職務代理人代理主持開標或主驗者，該職務代理人仍須符合採購法第71條第2項及施行細則第50條第2項規定，由機關首長或其授權人員指派。

四、來函所附貴關「辦理政府採購作業之核准(授權)層級表」，所稱「核准(授權)層級」，究係指「被授權人員」或「被指派人員」，請貴關依該層級表訂定原意自行釐清，並依前述二、三點檢視其適法性。

行政院公共工程委員會函113年10月25日工程企字第1130022758號

主旨：機關辦理勞務採購，可採現場查驗方式者，仍應以現場查驗為之，並依案件屬性，妥適訂定履約管理方式，詳如說明，請查照並轉知所屬(轄)機關。

說明：

一、依立法院林俊憲委員113年9月30日立法院第11屆第2會期交通委員會第3次全體委員會議口頭質詢及審計部113年3月6日台審部五字第1130012080號函辦理。

二、政府採購法(下稱採購法)第71條規定：「機關辦理工程、財物採購，應限期辦理驗收，並得辦理部分驗收(第1項)。……前三項之規定，於勞務採購準用之(第4項)。」機關辦理勞務採購之驗收，倘標的兼有工程或財物性質(例如：資訊服務之硬體設備等)，而可採現場查驗者，仍應以現場查驗為之，而非一律採書面驗收。

三、又採購法第70條規定：「機關辦理工程採購，應明訂廠商執行品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，並對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準(第1項)。機關於廠商履約過程，得辦理分段查驗，其結果並得供驗收之用(第2項)。……財物或勞務採購需經一定履約過程，而非以現成財物或勞務供應者，準用第一項及第二項之規定(第5項)。」機關辦理需經一定履約過程之勞務採購案(如：草坪修剪、灌木修剪、環境清潔等)，對重點項目應訂定檢查程序及檢驗標準、頻率，強化履約管理，並得辦理分段查驗。

四、機關為確保勞務採購之品質管理，請依案件屬性導入合宜之科技管理方式，舉例如下供參：

(一)清潔類、巡邏類：

１、運用巡簽系統搭配智慧型手機，於定點設置打卡簽到點或規定於定點自拍上傳照片，以查知實際簽到時間及地點，避免履約人員事先簽到、代為簽到等情形；

２、以GPS記錄巡檢軌跡，或每日安排不同巡檢路線，彈性調整人力分布，確認人員移動速度之合理性。

(二)清潔類、植栽修剪類：

１、機關就廠商提交施作前中後照片，要求一定解析度以上，搭配導入軟體協助比對書面報告照片或表格之異同性。

２、大面積範圍履約可搭配運用無人機，抽查廠商履約情形。

(三)取樣監測類：配合衛星影像、空拍圖及GPS定位，標記廠商取樣點位及時間，確認現況地形及距離，以輔助確認廠商取樣之可信度。

五、副本抄送各採購稽核小組：機關辦理勞務採購採書面驗收者，針對廠商所提文件或照片，可善用新科技協助辨識，並對高風險案件或本會政府電子採購網警示專區案件，加強稽核監督，避免不肖廠商試圖以不同履約時間、不同地點之重複性或偽造變造照片，蒙混驗收過關，損及機關及公共權益。

行政院公共工程委員會函113年11月7日工程企字第11301004821號

主旨：重申機關辦理採購，應確實依契約、圖說、貨樣規定落實履約管理及辦理驗收，不得有刁難廠商之情形，請查照並轉知所屬機關。

一、本會近期召開採購申訴審議委員會會議，會中委員反映有部分機關於履約階段有刻意刁難廠商情形。

二、按政府採購法（下稱採購法）第70條及第72條第1項規定，機關應確實依契約、圖說、貨樣規定落實履約管理及辦理驗收，採購人員倫理準則第7條第3款及第6款亦明定「不依法令規定辦理採購」及「未公正辦理採購」為採購人員不得有之行為。基此，機關於履約過程，應依契約、法令及市場交易慣例，合理要求廠商落實履約管理及辦理驗收；如機關要求廠商履行契約未約定之事項，或有逾越法令及市場交易習慣之不合理要求，屬刁難廠商情形，違反上開倫理準則規定，應依同準則第12條及第13條規定追究相關人員行政責任，包括依公務員服務法、公務員懲戒法、公務人員考績法之相關規定；如涉及刑事責任者，並應依刑事訴訟法第241條告發。後續本會將加強稽核與查核，督促機關落實執行採購法規定。

三、另採購履約爭議之處理，機關如有認定疑義，可依採購法第11條之1及「機關採購工作及審查小組設置及作業辦法」成立採購工作及審查小組協助提供疑義或爭議處理之諮詢。
行政院公共工程委員會函114年4月22日工程企字第1140100142號

主旨：貴部辦理「研發替代役資訊管理系統向上集中及資料庫建置案」（案號：W111036），經驗收後始發現履約結果於驗收時即未符契約規定者，得否撤銷原驗收合格結果、其法律性質與適用法令疑義一案，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴部115年1月28日台內韌字第1151212768號函。

二、所詢疑義屬履約事項，請依個案事實及契約約定辦理；如有爭議而未能達成協議者，得依契約約定之爭議處理機制處置。

三、茲提供以下意見供參：

(一)機關於驗收後始發現廠商履約瑕疵，得依契約保固之約定或民法瑕疵擔保之規定辦理；僅於驗收係受廠商詐欺、脅迫或非可歸責於機關事由之錯誤時，始得依民法撤銷驗收。

(二)關於爾後驗收作業，請指派具採購標的專業知識之人員擔任主驗人員或協驗人員（本會所訂採購業務標準化作業流程及控制重點-JP11驗收，併請參考，公開於本會網站）。
行政院公共工程委員會函115年3月26日工程企字第1150002661號

- 8.6

主旨：關於「工程結算驗收證明書」以日曆天計算之工期「預定竣工日期」及「履約逾期總天數」填報疑義，復如說明，請查照。

一、復貴府110年9月13日府工新字第1102114097號函。

二、「工程結算驗收證明書」之「預定竣工日期」欄位，為廠商依契約約定（含契約變更機關書面同意展延之工期）預定竣工之日期；「履約逾期總天數」欄位，為「實際竣工日期」與「預定竣工日期」相差日數。

行政院公共工程委員會函110年10月7日工程企字第1100022381號

- 8.7

主旨：修正「公共工程施工廠商履約情形計分要點」第二點、第四點及第三點附表二、第五點附表三，並自即日生效，請查照並轉知所屬（轄）機關。

一、檢送修正「公共工程施工廠商履約情形計分要點」第二點、第四點及第三點附表二、第五點附表三，併附修正總說明及修正對照表1份如附件。

二、本要點第四點所稱指定之資訊網路系統為本會公共工程雲端服務網之標案管理系統。

行政院公共工程委員會函112年5月5日工程管字第1120300096號

- 8.8

主旨：修正「公共工程金質獎頒發作業要點」部分規定及第五點附件四、第六點附件五、附件八、第十點附件九，並自即日生效。

行政院公共工程委員會函112年6月27日工程管字第1120300520號函

主旨：修正「公共工程金質獎頒發作業要點」第四點，並自即日生效。
行政院公共工程委員會函112年10月3日工程管字第1120300906號

主旨：修正公共工程金質獎頒發作業要點第四點、第九點及第六點附件五、附件七，並自即日生效。

行政院公共工程委員會函113年7月26日工程管字第1130300641號函

主旨：修正「公共工程金質獎頒發作業要點」，並自即日生效。

行政院公共工程委員會函114年6月11日工程管字第1140300393號函

- 8.9

主旨：提供於嚴重特殊傳染性肺炎屬第五類法定傳染病前(112年4月30日)開工迄今尚未完成結算案件，因單純受嚴重特殊傳染性肺炎影響而展延工期之管理費參考計算方式，請查照並轉知所屬機關（構）及所執行在建工程廠商。

說明：

一、本會110年6月18日工程管字第11003006531號函提供「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情受影響公共工程之展延或停工處理方式」、111年10月3日工程管字第1110301008號函提供「嚴重特殊傳染性肺炎非第三級疫情警戒期間公共工程展延工期或停工處理方式」，於第3點第3款均載明因展延工期所衍生之管理費用，依個案工程契約約定辦理；如契約未訂明者，可採契約變更方式參照本會工程採購契約範本（以下簡稱契約範本）第 4 條第 8 款第 4 目內容，核實給付廠商所需增加之必要實際費用(以下簡稱實支法)。

二、惟迭據各界反映，工程受嚴重特殊傳染性肺炎期間，面臨人員遭受染疫風險，廠商管理工程所需成本較平常時期為高，且提出展延工期之管理費有遭遇舉證困難情形，建議本會提出參考計算方式。

三、另考量工程受疫情影響除屬前述之契約範本第4條第8款第4目之情形外，因疫情之營建工程施工管理，受政府於嚴重特殊傳染性肺炎期間相關管制措施影響（如停止室內5人以上室外10人以上之聚會、企業居家辦公人力提升至1/2、確診者或密切接觸者強制居家隔離、自主健康管理、防疫照顧假等），甚有關聯，應屬工程採購契約範本第4條第4款第1目情形，其展延工期之管理費當就一般展延情形為高，經參考現行工程實務，除前揭兩處理方式已載明之「實支法」外，本次提供「比例法」，供履約期間遭遇嚴重特殊傳染性肺炎迄今尚未完成結算案件，因單純受嚴重特殊傳染性肺炎影響而展延工期所衍生之管理費用參考計算方式，並說明如下：

(一)計算方式：管理費=原契約總價(扣除營業稅) ×3.0% × (展延日數÷原工期日數)。

(二)排除原則：契約雙方認為不適宜按「比例法」計算者(如個案受嚴重特殊傳染性肺炎影響程度甚低、無法反映履約費用之增加情形等)，得自行契約變更協議合理計算方式，或回歸「實支法」辦理。

行政院公共工程委員會函114年7月23日工程管字第1140300221號

主旨：貴公司請本會釋示114年7月23日工程管字第1140300221號函說明三中「迄今尚未完成結算案件」中所謂「完成結算」時點一案，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴公司(中興工程顧問股份有限公司)114年11月4日南工字第1140107842號函。

二、本會旨揭函提供「於嚴重特殊傳染性肺炎屬第五類法定傳染病前(112年4月30日)開工迄今尚未完成結算案件，因單純受嚴重特殊傳染性肺炎影響而展延工期之管理費參考計算方式」，所稱「完成結算」時點，係指機關於驗收完畢後依「政府採購法」第73條規定，完成經主驗及監驗人員分別簽認之結算驗收證明書。

行政院公共工程委員會函114年11月6日工程管字第1140028033號

- 9

主旨：檢送「機關辦理公共工程完工開放使用作業指引」，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、媒體曾披露機關辦理工程採購案，未驗收即先行使用致生爭議。經檢討釐清公共工程開放使用與驗收程序，於法規面均有完整規定，應係執行面未落實所致。

二、公共工程開放使用，係工程完成後，依工程設置目的供大眾使用，其屬管理機關與使用者之外部關係，且涉及公共安全，應符合目的事業法規規定，並確認具備使用性；至於政府採購之驗收或部分驗收，屬機關與廠商之契約關係，目的係確認廠商履約成果是否與契約約定相符，釐清機關與廠商權利義務。基此，機關辦理公共工程開放使用作業，涉及管理機關與民眾之外部關係及工程主辦機關與廠商間之內部契約關係，應兼顧公共安全及採購目的之達成，爰訂定本指引供各機關參考。

附件： 機關辦理公共工程完工開放使用作業指引.pdf
行政院公共工程委員會函113年5月9日工程企字第1130100131號

- 10.1

主旨：有關政府採購法(下稱採購法)第84條第1項規定之實務執行注意事項如說明，請查照。

說明：

一、依立法院趙正宇委員於112年4月13日立法院第10屆第7會期交通委員會第5次全體委員會議口頭質詢辦理。

二、按採購法第84條第1項規定：「廠商提出異議或申訴者，招標機關評估其事由，認其異議或申訴有理由者，應自行撤銷、變更原處理結果，或暫停採購程序之進行。但為應緊急情況或公共利益之必要，或其事由無影響採購之虞者，不在此限。」其立法目的係為兼顧採購之公正、公平、效率及公共利益。

三、依採購法第84條第1項之文義及立法目的，機關遇有廠商提出異議或申訴時，應確實評估個案實際情形，如評估無理由，則繼續採購程序；經評估後認廠商主張有理由者，即應自行撤銷、變更原處理結果或暫停採購程序之進行。

四、至採購法第84條第1項但書規定，係指縱認廠商有理由時，基於緊急情況、公共利益或不影響採購之虞，而例外不撤銷、不變更原處理結果或不暫停採購程序之進行，惟此屬例外之規定，爰機關必須確實依個案事實評估有但書情形且有必要者，始得依該但書辦理。

五、又機關如以「公共利益」為由繼續進行採購程序者，於個案實際情形，應將個案之公共利益大於申訴廠商之利益具體明確化，以免恣意濫用，不當侵害廠商權益。

六、另廠商提出異議或申訴，招標機關認其異議或申訴有理由，卻未撤銷、未變更原處理結果或未暫停採購程序之進行，而依採購法第84條第1項但書以公共利益為由繼續採購程序之進行者，廠商如認機關所引述之公共利益未大於廠商利益或未具體明確，得依採購法第75條、第76條規定提出異議、申訴，併予敘明。
行政院公共工程委員會函112年11月23日工程企字第11201005461號

主旨：關於機關辦理未達公告金額採購，依政府採購法(下稱採購法)第75條第2項規定通知廠商異議處理結果之執行疑義，復如說明，請查照。

一、復貴府114年3月4日府授工採字第1143005578號函。

二、採購法第76條第1項及第4項規定：「廠商對於公告金額以上採購異議之處理結果不服......以書面分別向主管機關、直轄市或縣（市）政府所設之採購申訴審議委員會申訴......(第1項)。爭議屬第三十一條規定不予發還或追繳押標金者，不受第一項公告金額以上之限制(第4項)。」

三、所詢疑義，機關辦理未達公告金額採購，廠商依採購法第75條第1項規定提出異議，如其爭議非屬採購法第31條不予發還或追繳押標金，依上開規定，廠商不得向採購申訴審議委員會提出申訴，其立法理由載明係考量廠商權益保護與相關作業成本、採購效率間，能取得平衡。廠商參與採購之救濟，採購法既已明定救濟程序及救濟終局層級，自不得認依法不允許申訴者得循其他救濟程序。爰機關依旨揭規定通知廠商異議處理結果，除有採購法第76條第4項規定之情形外，尚無須附記救濟教示內容。
行政院公共工程委員會函114年3月28日工程企字第1140004825號

- 10.2

主旨：有關政府採購法（下稱採購法）第101條第1項第1款及第2款執行程序，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴所(金門縣畜產試驗所)112年8月14日畜旺字第1120001408號函及同年7月19日傳真信函。

二、茲提供下列意見供參：

(一)所詢疑義，按採購法第101條第1項第6款規定：「犯第八十七條至第九十二條之罪，經第一審為有罪判決者。」其要件係經法院第一審為有罪判決者，依來文所述及同年月21日補充「110年1月5日金檢云仁109偵1066字第1109000067號檢察官緩起訴處分書」記載有貴所109年5月19日辦理之「金門特色畜產品加工推廣場域採購鮮乳充填鎖蓋及高週波鋁箔封口機及周邊管線系統改造（案號N109221020107）」採購案之涉案投標廠商及其人員涉犯採購法第87條第3項、第6項及第92條之罪，並經檢察官「緩起訴」處分，因其非法院判決，與第6款情形有別，先予敘明。

(二)另採購法第101條第1項第1款及第2款規定：「機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一……將刊登政府採購公報：一、容許他人借用本人名義或證件參加投標者。二、借用或冒用他人名義或證件投標者。」查採購法第101條第1項第1款規定，旨在保護參與政府採購廠商間實質競爭關係，若廠商容許他人借用本人名義或證件參加投標者，將造成假性競爭行為，影響投標之公正性，已違採購法欲藉由廠商公平競爭程序，用以確保、提昇政府採購品質之立法意旨。是該款包括廠商無投標意思，而同意他人使用本人名義或證件參加投標；或數個有參與投標之廠商，事先共同謀議得標廠商，其他廠商僅為陪標而不為價格競爭，致形式上雖有多數廠商投標，實質係屬假性競爭，藉以達由謀議之廠商得標目的。且該規定效果之適用不以「意圖影響決標價格或獲取不當利益」為要件，自不以成立圍標之刑事處罰為必要；亦不以借用人為無合格參標資格為要件（最高行政法院100年度判字第1808號判決意旨參照）；又同條項第2款，亦應同此解釋。爰所詢廠商為避免投標廠商家數不足，商請其他無意願投標之廠商提供其名義參與投標者，亦屬前開規定適用範圍，至個案參與採購案之廠商，有無涉及採購法第101條第1項第1款或第2款，應按個案事實依上開原則審認，請本權責自行核處。

(三)機關依採購法第101條第1項規定通知廠商刊登政府採購公報，係屬行政罰，適用或類推適用行政罰法第27條第1項所定3年裁處權時效，有關採購法第101條第1項第1款及第2款之裁處權時效起算時點，依本會訂定之「政府採購法第101條執行注意事項」（109年8月12日工程企字第1090100659號函，公開於本會網站）原則係「自開標時」起算，爰所詢廠商是否該當採購法第101條第1項第1款及第2款裁罰對象，應依個案實際情形及上開判斷原則由貴所本於權責審認；惟如已逾裁處權時效，裁處權即消滅。

三、副本抄送金門縣政府：建請貴府強化採購人員教育訓練，加強宣導採購法第101條第1項各款構成要件及裁處程序，並就可能涉及上開規定之個案，追蹤輔導主辦機關依法辦理。另本會112年1月19日工程企字第1120100035號函及112年5月29日工程企字第1120100254號函（均公開於本會網站），併請參閱。
行政院公共工程委員會函112年10月6日工程企字第1120019512號

- 10.2

主旨：有關廠商因犯政府採購法(下稱採購法)第87條第3項、第6項之罪，第一審法院判處有期徒刑，嗣第二審法院維持原判另諭知緩刑確定，廠商要求更改停權期間乙事，本會意見如說明二，請查照。

一、復貴廠112年12月14日未具文號傳真函。

二、所詢個案情形，應將停權期間由3年更改為1年，理由如下：

(一)按採購法第101條第1項第6款規定「犯第八十七條至第九十二條之罪，經第一審為有罪判決者」，其構成要件雖為「第一審為有罪判決」，惟就同法第103條第1項第1款及第2款但書規定「經判決......無罪確定者，應註銷之。」究其立法意旨，係以「判決確定」為最終處罰依據；惟對於判決確定但非「無罪」之情形(如第一審法院判處有期徒刑，嗣第二審法院維持原判另諭知緩刑確定)，採購法雖未規定其處理方式，惟基於相同事物相同處理之平等原則，應類推適用第103條第1項第1款及第2款但書規定，以判決確定為停權期間執行依據。

(二)本會102年8月14日工程企字第10200273550號曾函釋，對於第一審無罪判決，後經判決有罪定讞者，依「舉輕明重」之法理及符合採購法立法精神，機關亦應依規定將廠商刊登政府採購公報，否則既失衡且有違公共利益。反之，如第一審判決為有期徒刑，後經判決「拘役、罰金或緩刑定讞者」，應適用採購法第103條第1項第2款所定期間，始符公平合理。

三、機關於停權期間依法變更採購法第103條第1項規定之適用款次，而有修改政府電子採購網拒絕往來資料之必要者，請機關檢具資料洽本會協助。
行政院公共工程委員會函113年1月30日工程企字第1120030042號

主旨：貴部函有關政府採購法(下稱採購法)所稱「分包廠商」之認定釋疑，復如說明，請查照。

一、復貴部113年10月11日國採驗結字第1130275189號函。

二、本會111年8月11日工程企字第11101002921號函稱「機關依採購法第101條第1項對廠商之通知屬行政罰，對象為違反該項所定採購法或採購契約義務之廠商，包括分包廠商，非以得標廠商為限」，係在解釋分包廠商亦屬上開規範之適用對象，非謂上開規範僅適用於得標廠商及分包廠商。凡參與政府採購之招(審、決)標及履約之廠商，均屬上開規範適用之對象，應由機關視個案情形按其違反各款之情形，依權責審認。

三、至於分包廠商之認定，依採購法第67條第1項後段規定：「稱分包者，謂非轉包而將契約之部分由其他廠商代為履行。」所詢「供應品項或協助履行契約應辦事項之廠商」是否為分包廠商，應由機關依上開規定及個案實際情形審認。

行政院公共工程委員會函113年11月19日工程企字第1130023694號

- 10.2

主旨：關於機關發現廠商於不同採購案分別涉有政府採購法（下稱採購法）第101條第1項各款情形之處理方式，詳如說明，請查照。

一、依審計部112年6月14日台審部五字第1120059879號函辦理。

二、上開審計部函說明二、（二）、3載有：「惟仍有部分機關漏未執行......舉如：（1）依採購法第103條第1項第3款有累犯加重處罰之規定，惟機關發現廠商多次圍標行為，未按行政罰法第25條規定之數行為分別處罰原則，逐次刊登政府採購公報，連帶影響其他機關計算通知該廠商刊登政府採購公報之期間......。」

三、機關依採購法第101條第1項對廠商之通知，參照最高行政法院101年6月12日101年度6月份第1次庭長法官聯席會議決議，屬行政罰。按行政罰法第25條規定：「數行為違反同一或不同行政法上義務之規定者，分別處罰之。」機關如發現廠商於不同採購案分別涉有採購法第101條第1項各款情形之一（例如不同採購案，皆分別違犯採購法第87條之罪，經第一審為有罪判決），因上開「不同採購案」之違法或違約情形，屬不同行為，依行政罰法第25條規定，機關應就該等不同行為之「不同案件」分別啟動通知程序。

四、上開案件經異議及申訴程序後，於符合採購法第102條第3項前段所定情形，機關依該項後段規定，應即將該「不同案件」之廠商名稱及相關情形分別刊登政府採購公報，並分別依採購法第103條第1項規定「自刊登之次日」計算停權期間，俾嗣後其他機關得依採購法第103條第1項第3款規定計算該廠商刊登次數及拒絕往來期間。
行政院公共工程委員會函114年3月4日工程企字第11301006031號

主旨：內政部移民署依人口販運防制法規定，已將人口販運罪有罪確定者資訊刊登政府採購公報，請各機關辦理採購案件時查察運用，請查照並轉知所屬。

說明：

一、依內政部移民署（下稱移民署）115年3月4日移署移字第1150031515號函（如附件）辦理。

二、依移民署上開來函說明如下：

(一)依113年1月1日修正施行之人口販運防制法第41條第1項及第3項規定略以，犯人口販運罪經判決有罪確定者，其名稱、罪名及其他必要資訊，由中央主管機關刊登於政府採購公報，且自判決確定之日5年內不得參加政府採購投標或作為決標對象或分包廠商。

(二)移民署勾稽法務部每月提供之人口販運罪有罪確定判決案號，因審判歷程之因素，自114年8月起開始確認有113年後發生之人口販運有罪確定判決，並配合勾稽司法院裁判書系統之故，統計至114年12月止，計有10件人口販運罪有罪確定判決，其中被告（均為自然人）共11名，已由該署統一於115年3月4日刊登於政府採購公報。

三、移民署已至本會政府電子採購網登錄上開資料，請各機關辦理採購時先至採購網（https://web.pcc.gov.tw）>採購輔助>廠商管理>拒絕往來廠商>查詢作業項下，查詢刊登政府採購公報拒絕往來期間內之廠商資料。

附件： 內政部移民署115年3月4日移署移字第1150031515號函.pdf
行政院公共工程委員會函115年3月27日工程企字第1150004859號

- 10.5

主旨：修正「行政院公共工程委員會公共建設諮詢小組設置要點」第一點、第二點、第八點及第四點附件，名稱並修正為「行政院公共工程委員會政府採購諮詢小組設置要點」，並自即日生效，請查照並轉知所屬（轄）機關。

說明：

一、檢送修正「行政院公共工程委員會政府採購諮詢小組設置要點」第一點、第二點、第八點及第四點附件、修正對照表及修正後設置要點1份，如附件。

二、本會107年1月11日訂定「行政院公共工程委員會公共建設諮詢小組設置要點」，協助釐清履約階段廠商與機關間契約條款之認知歧異，以解決問題、減少紛爭，進而提升採購效率；又小組所提建議不具強制性，即使廠商與機關無法依該建議取得共識時，仍得依契約約定爭議處理方式辦理，未影響雙方權益。

三、有鑑於公共建設之範疇不限於工程採購，亦包括財物及勞務採購案，為利各界參考運用，爰將本會公共建設諮詢小組修正為政府採購諮詢小組，並配合修正旨揭要點；另一併明定本諮詢小組開會時，得邀請與諮詢事項有關之中央目的事業主管機關列席，俾利諮詢案件協處。
行政院公共工程委員會函112年8月29日工程企字第1120100453號

修正「依政府採購法第三十一條第二項第七款認定屬影響採購公正之違反法令行為」，並自即日生效。

附修正「依政府採購法第三十一條第二項第七款認定屬影響採購公正之違反法令行為」
行政院公共工程委員會令114年7月10日工程企字第1140100343號

主旨：「依政府採購法第三十一條第二項第七款認定屬影響採購公正之違反法令行為」，業經本會於中華民國114年7月10日以工程企字第 1140100343號令修正發布，檢附發布令影本（含法規命令）、修正總說明及對照表各1份，請查照並轉知所屬。
行政院公共工程委員會函114年7月10日工程企字第11401003434號

- 11.2

主旨：有關政府採購法(下稱採購法)第15條第1項執行疑義，復如說明，請查照。

一、復貴會(國家科學及技術委員會)113年7月29日科會秘字第1130052090號書函及同年8月1日科會秘字第1130054305號書函。

二、採購法第15條第1項規定：「機關承辦、監辦採購人員離職後三年內不得為本人或代理廠商向原任職機關接洽處理離職前五年內與職務有關之事務。」明定採購人員離職後3年內擔任之職務其所不能從事之事務。

三、採購法第15條第1項規定所稱「承辦採購人員」，包括處理訂定招標文件、招標、開標、審標、比價、議價、決標、訂約、履約管理、驗收及爭議處理之人員；承辦、監辦採購人員之主官、主管亦適用之；所稱「代理廠商」及「接洽處理」指代廠商以書面或口頭方式向原任職機關洽辦事務；本會88年6月9日(88)工程企字第8807424號函及95年11月3日工程企字第09500420310號函(均公開於本會網站)併請參閱。

四、所詢疑義，茲提供本會意見如下：

(一)公職人員利益衝突迴避法適用對象為現職公職人員，與採購法第15條第1項規範對象為離職之機關承辦、監辦採購人員有別，此外，採購法第15條第1項並無例外不適用之規定。

(二)採購法第15條第1項所謂「接洽處理」，綜合該項整體文義及實務運作，兼顧立法目的並避免過度管制，應以有實際為本人或代理廠商接洽處理之行為為限。

(三)機關首長離職後3年內任職法人之董事長，於該法人參與其董事長原任職機關之採購案投標，若其姓名僅因擔任法人負責人之故而出現於投標證明文件，此外，別無簽名蓋章或其他實際接洽處理行為，不在採購法第15條第1項限制之列；至於該員是否有接洽或實質影響原任職機關採購之行為，係屬機關個案事實認定，與採購案招標方式無涉。

(四)至於履約中之契約，同前述，機關首長離職後3年內任職法人之董事長，該員如有實際代表廠商接洽處理履約事項之行為，違反採購法第15條第1項規定，機關得依個案採購契約約定，及個案事實及實際情況，據以審認履約中之廠商所涉違反法令是否有情節重大之情形，本權責依約妥處。本會勞務採購契約範本第16條第1款第15目：「廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失：15.違反法令或其他契約約定之情形，情節重大者。」併請參閱。

行政院公共工程委員會函113年10月25日工程企字第1130017876號

主旨：有關政府採購法(下稱採購法)第15條第1項執行疑義，復如說明，請查照。

一、復貴會(國家科學及技術委員會)113年7月29日科會秘字第1130052090號書函及同年8月1日科會秘字第1130054305號書函。

二、採購法第15條第1項規定：「機關承辦、監辦採購人員離職後三年內不得為本人或代理廠商向原任職機關接洽處理離職前五年內與職務有關之事務。」明定採購人員離職後3年內擔任之職務其所不能從事之事務。

三、採購法第15條第1項規定所稱「承辦採購人員」，包括處理訂定招標文件、招標、開標、審標、比價、議價、決標、訂約、履約管理、驗收及爭議處理之人員；承辦、監辦採購人員之主官、主管亦適用之；所稱「代理廠商」及「接洽處理」指代廠商以書面或口頭方式向原任職機關洽辦事務；本會88年6月9日(88)工程企字第8807424號函及95年11月3日工程企字第09500420310號函(均公開於本會網站)併請參閱。

四、所詢疑義，茲提供本會意見如下：

(一)公職人員利益衝突迴避法適用對象為現職公職人員，與採購法第15條第1項規範對象為離職之機關承辦、監辦採購人員有別，此外，採購法第15條第1項並無例外不適用之規定。

(二)採購法第15條第1項所謂「接洽處理」，綜合該項整體文義及實務運作，兼顧立法目的並避免過度管制，應以有實際為本人或代理廠商接洽處理之行為為限。

(三)機關首長離職後3年內任職法人之董事長，於該法人參與其董事長原任職機關之採購案投標，若其姓名僅因擔任法人負責人之故而出現於投標證明文件，此外，別無簽名蓋章或其他實際接洽處理行為，不在採購法第15條第1項限制之列；至於該員是否有接洽或實質影響原任職機關採購之行為，係屬機關個案事實認定，與採購案招標方式無涉。

(四)至於履約中之契約，同前述，機關首長離職後3年內任職法人之董事長，該員如有實際代表廠商接洽處理履約事項之行為，違反採購法第15條第1項規定，機關得依個案採購契約約定，及個案事實及實際情況，據以審認履約中之廠商所涉違反法令是否有情節重大之情形，本權責依約妥處。本會勞務採購契約範本第16條第1款第15目：「廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失：15.違反法令或其他契約約定之情形，情節重大者。」併請參閱。
行政院公共工程委員會函113年10月25日工程企字第1130017876號

主旨：有關政府採購法（以下簡稱採購法）第15條第1項規定之執行疑義，復如說明，請查照。

一、復貴公司(臺灣菸酒股份有限公司)114年5月5日臺菸酒法字第1140007614號函。

二、採購法第15條第1項規定：「機關承辦、監辦採購人員離職後三年內不得為本人或代理廠商向原任職機關接洽處理離職前五年內與職務有關之事務。」其適用要件，包括：（一）機關承辦、監辦採購人員向原任職機關接洽處理之時間，係在其離職後3年內；（二）該離職人員於離職前5年內曾擔任採購之承辦或監辦職務；（三）該離職人員係接洽處理與上述採購職務有關之事務。本會88年9月14日(88)工程企字第8814261號函已有釋例。

三、上開規定所稱「承辦、監辦採購人員」之適用對象，以及「代理廠商」或「接洽處理」之意涵，本會 95年11月3日工程企字第09500420310號及88年6月9日(88)工程企字第8807424號函已有釋例，併請參閱（上開函均公開於本會網站）。而上開「採購職務有關之事務」係指從採購之標的是否為其原任職務掌管之範圍，或其原任職務本身是否即為採購行政事務等方面加以觀察（最高行政法院100年判字第1786號判決參照）。基此，應得採如該人員仍在其離職前5年所任職務，系爭採購案與前述職務是否有關而為認定。

四、茲提供意見供參：

（一）所詢疑義1：上開規定所稱「原任職機關」之適用範圍，不包含原任職機關所屬獨立機關，但包括原任職機關之內部單位因組織改造，所改制並受業務移撥之獨立機關。至於所詢臺灣菸酒股份有限公司是否包含「南投酒廠」，應由貴公司依臺灣菸酒股份有限公司條例等規定，本權責認定。

（二）所詢疑義2：系爭專案建築師擬參與「南投酒廠」所辦標案，因該員自原任職機關（臺灣菸酒股份有限公司）離職未滿3年，應由招標機關依前述原則，就採購標的與該員離職前5年內所曾擔任之職務（不以退休當時之職位為限）職權（責），是否會參與該採購事項或工作，綜合觀察判斷，依個案事實認定。
行政院公共工程委員會函114年5月19日工程企字第1140011122號

- 11.3

主旨：重申機關辦理採購，應公平合理對待各投標廠商，並確實依契約約定落實履約管理及辦理驗收，請查照並轉知所屬機關。

一、邇來接獲民眾反映，部分機關辦理採購，有保護既有廠商，排擠新進廠商之情形。

二、政府採購法（下稱採購法）第6條第1項：「機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。」機關辦理採購，應確實依上開規定辦理，公平合理對待各投標及履約廠商，不得有無正當理由之差別待遇情形。另「採購人員倫理準則」（下稱倫理準則）第7條第6款亦明定「未公正辦理採購」為採購人員不得有之行為。

三、另按採購法第70條及第72條第1項規定，機關應確實依契約、圖說、貨樣規定落實履約管理及辦理驗收，不得有對不同廠商寬嚴不一。機關遇其人員有違反上開採購法及倫理準則規定者，應依同準則第12條及第13條規定處理，如涉及刑事責任者，並應依刑事訴訟法第241條告發。

行政院公共工程委員會函112年3月13日工程企字第1120100149號

- 11.4

主旨：機關辦理採購於各階段作業，發現投標廠商疑有借牌圍標行為之處理方式，詳如說明，請查照並轉知所屬機關。

一、為營造清廉政府採購環境，防杜貪腐情形發生，本會111年11月14日工程企字第1110100607號函訂定「政府採購各階段防弊機制及執行要點」（諒達，公開於本會網站），該要點貳（招標決標階段）之項次一及參（履約驗收階段）之項次二，分別訂有「開標時注意投標廠商借牌圍標行為」及「確認廠商自行履約，避免廠商轉包或借牌」之防弊機制，並列舉廠商投標文件疑有異常關聯及可能借牌轉包情形之態樣。另本會訂有「標準化作業流程及控制重點－採購業務」（公開於本會網站），其中編號JP03「開標作業」、JP04「審標作業」、JP10「履約管理」及JP13「發現廠商違反政府採購法之處置」，分別訂有採購各階段作業廠商疑有借牌圍標或轉包等違反法令情形之表象及態樣，請各機關落實執行。

二、機關辦理採購，如發現投標廠商有本會91年11月27日工程企字第09100516820號令、95年7月25日工程企字第09500256920號令、97年2月14日工程企字第09700060670號令、105年3月21日工程企字第10500080180號令及111年11月14日工程企字第1110100607號函訂定「政府採購各階段防弊機制及執行要點」貳、項次一及參、項次二等所列疑有借牌情形，應就其刑事責任及行政責任部分，依法處置，惟依行政法規，應先予廠商陳述意見等程序：

(一)行政部分，主辦機關有行政調查權，應依行政程序法啟動調查程序後予以確認：

１、廠商借牌行為涉及政府採購法（下稱採購法）第31條第2項（不發還押標金及追繳）、第50條第1項（不予開標決標）及第101條至第103條規定（刊登政府採購公報拒絕往來），除採購法第101條第1項第6款須經第1審為有罪判決外，餘並未以司法機關起訴或判決為要件，應由機關本權責審認。

２、機關於開標及履約階段發現廠商疑有借牌行為後，因該等行為均屬異常且不合理，為符合法定程序要求，應依行政程序法第36條、第39條及第40條規定啟動行政調查程序，例如書面通知相關人員到場陳述意見或提供必要之資料等，以查明廠商說明合理性，如廠商依機關調查通知陳述意見無法合理說明（說明不合理或未予說明）以供機關認定該等廠商無違反借牌圍標等不法情事者，機關應認定該廠商即該當有借牌行為而應依法處置。

(二)刑事部分，主辦機關無司法調查權，可移請檢調廉機關調查處理：廠商借牌行為在刑事罰部分涉及採購法第87條第5項（3年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金）、第92條規定（對廠商之罰金處罰），經查閱相關法院實務刑事判決，法院判處廠商人員有借牌罪責，係透過調查廠商資金流向、監聽、自白及廠商間有重大異常關聯（例如廠商投標或履約文件是否由同一廠商出具或製作），取得證據而裁判之，惟主辦機關因無司法調查權，尚難取得上述借牌證據而據以確認。爰主辦機關於各階段發現廠商疑有借牌行為，得依個案實情移請檢調廉機關調查處理。

行政院公共工程委員會函112年1月19日工程企字第1120100035號

- 11.4

主旨：有關政府採購法（下稱採購法）施行細則第42條第1項第1款規定執行疑義，復如說明，請查照。

一、復貴會111年12月16日經國一字第11100172930號函。

二、採購法第12條第1項雖規定上級機關得視實際需要訂定授權條件由機關自行辦理，惟基於再授權禁止原則，於法律未明確規定得為再授權者，則被授權者不得為再授權。爰來函說明四所詢洽辦機關之上級機關擬依採購法施行細則第42條第1項第1款但書規定辦理者，應由洽辦機關之上級機關洽請代辦機關之上級機關代行監辦職權，尚非得由原被授權之洽辦機關洽請代辦機關之上級機關代行監辦職權。

三、另貴部所定「經濟部與所屬事業辦理查核金額以上採購之開標、比價、議價、決標及驗收派員監辦分工授權原則」，請留意本會94年4月27日工程企字第09400144110號函（公開於本會網站）。

行政院公共工程委員會函112年2月3日工程企字第1110030814號

- 11.4

主旨：本會業彙整機關人員（含廠商人員）採購弊端案例，並公開於本會網站，詳如說明，請查照並轉知所屬。

說明：為提醒機關人員及廠商人員依法辦理採購及維護採購公正，本會業彙整機關人員（含廠商人員）之採購弊端案例，依發生時點（招標、審標、決標、履約管理、驗收及保固），區分不同態樣，並公開於本會網站（首頁www.pcc.gov.tw>服務園地>教育訓練>案例資料庫>採購弊端案例），以提供外界參考，發揮警惕效果。
行政院公共工程委員會函113年3月7日工程企字第1130100132號

- 11.5

主旨：檢送修正「政府採購錯誤行為態樣」1份如附件，請查照並轉知所屬機關。

說明：「政府採購錯誤行為態樣」前次於108年12月6日(註:109年9月14日)修正，本次修正重點如下：

(一)於各作業階段採購錯誤態樣前，增訂機關辦理該階段採購之作業指引，俾正向引導機關適法辦理採購作業。

(二)為避免機關辦理採購，發生意圖規避法規之適用而將案件化整為零招標，於序號一（六）增加「辦理採購案時，已知後續有類案採購且有預算，並無得分別辦理之法令依據，而違法分批辦理」之例示。

(三)原序號十二「履約程序」，移至序號十一：

１、為避免機關辦理用電設備工程及用電場所檢驗維護採購，未確實辦理履約管理，於序號十一（一）增加「違反目的事業法規（如電業法）經營業務」之例示。

２、為避免未依契約約定落實進口貨物之履約管理及驗收情形，於序號十一（一）增加「未依契約約定繳交原廠製造證明或檢(試)驗報告等文件」、「繳交契約禁止之大陸地區或大陸廠牌貨品」、「出具之進口報單或原廠證明文件，未按進口報單或原廠證明之制式格式排版或偽變造其文書內容」之例示。

(四)原序號十一「可能有圍標之嫌或宜注意之現象」，移至序號十二，並修正為「其他可能有圍標之嫌或宜注意之現象」：

１、為避免機關未注意投標廠商可能涉有圍標情形，於序號十二（六）至（八），增加「履約階段代表廠商出席會議之人員為未得標廠商之人員」、「不同投標廠商之押標金由同一廠商之員工領回」、「退還未得標廠商押標金之雙掛號郵件，其郵件簽收證明之收件人欄位卻蓋得標廠商公司戳章」、「廠商投標文件所載人員之勞工保險或全民健康保險投保單位為其他投標廠商」、「得標廠商履約期間所提送之施工、品質或職業安全衛生管理計畫書等文件，與未得標廠商於同一採購案所提送之文件內容及格式相同」、「部分契約項目由未得標廠商代為履行」為「其他可能有圍標之嫌或宜注意之現象」。

２、為免最低標廠商藉由說明機會，與其他廠商(次低標廠商)有勾串之不法行為，影響採購公正，於序號十二（九）增加「最低標廠商總標價偏低顯不合理，機關依採購法第58條規定洽其說明後，最低標廠商藉故不提出說明或故意提出不合理之說明」。

(五)其餘採購錯誤態樣，經檢討內容有過於簡略、實務不常發生、或避免機關造成誤解等情形，併刪除或修正其內容，相關項次配合遞移。

副本：審計部(兼復貴部111年6月10日台審部覆字第1110059717號函、111年6月6日台審部五字第11100593091號函、112年6月14日台審部五字第1120059849號函及113年6月13日台審部五字第1130019065號函)

附件： 錯誤行為態樣-修正後 - 發文版.docx、 錯誤行為態樣-修正後 - 發文版.pdf

行政院公共工程委員會函113年12月5日工程企字第1130100044號

主旨：本會113年12月5日工程企字第1130100044號函檢送修正「政府採購錯誤行為態樣」一案，茲更正該函說明「前次於108年12月6日修正」為「前次於109年9月14日修正」，請查照。

行政院公共工程委員會函113年12月10日工程企字第1130100579號

- 12.1

主旨：檢送「公共工程採減項發包策略注意事項」，詳如說明，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、依據114年3月17日立法院第11屆第3會期交通委員會第3次全體委員會議蔡委員其昌口頭質詢事項辦理。

二、工程流標後，機關採取減項發包方式因應，恐影響計畫原有功能及效益，並面臨後續追加經費情形，本非合適作法。爰本會已於113年8月26日工程企字第11301003221號函，請各機關自計畫之初即應審慎評估，長遠考量至完工時之物價波動，核實編列計畫經費，續就核定計畫控管設計單位，避免工程發包預算超出計畫內容，工程招標前應再次檢核，如遇經費或工期不足，應及時因應評估是否修正計畫，嗣後工程招標遇流標時，應務實檢討流標成因，其並非一定為經費不足所致，此即辦理工程計畫避免減項發包之正辦。

三、為減少公共工程不當減項發包情形，本會訂定旨揭注意事項，俾各機關辦理工程順利執行。

附件： 公共工程採減項發包策略注意事項.pdf

行政院公共工程委員會函114年5月28日工程企字第11401002621號

- 12.2

主旨：修正「公共工程施工品質管理作業要點」部分規定，並自即日生效，請查照並轉知所屬（轄）機關。
說明:檢送修正「公共工程施工品質管理作業要點」部分規定、修正總說明及對照表各1份如附件。
行政院公共工程委員會函112年5月11日工程管字第1120300119號

- 12.2

修正「公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點」部分規定，並自即日生效。
修正公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點部分規定

一、為執行中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法（以下簡稱經費處理辦法）第八條第二項規定，特訂定本要點。

四、各級地方政府於災害發生後應立即拍照存證，指定單位為單一聯絡窗口，依行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）規定之格式填具相關紀錄，以供查核，並即辦理規劃設計，經經費處理辦法第八條第一項規定之專案審議小組審議並由工程會依審議結果核定者，應立即辦理後續相關作業。

直轄市、縣（市）政府完成經費估算後，依經費處理辦法第六條第二項規定所定之表格格式，於災後一個月內彙整（得分批）提報行政院，同時副知工程會、行政院主計總處及中央審議作業主管機關（以下簡稱中央審議主管機關）。

局部區域因道路中斷等不可抗力因素致無法查報災害，且已於前項期限內敘明理由函報行政院者，該部分復建經費得於災後二個月內彙整提報行政院，同時副知工程會、行政院主計總處及中央審議主管機關。

各機關有未依程序辦理或資料重複提報、不完備之情形，且未於限期內補正者，行政院得拒絕受理其申請。

預估復建工程經費未達新臺幣一千萬元案件之規劃設計，應以開口契約方式辦理為原則，並於每年四月三十日前完成當年度規劃設計口契約之簽訂。

五、中央審議主管機關於收到提報資料後，應依下列程序辦理審議作業：

（一）提報復建工程經費未達新臺幣一千萬元之案件：

1.中央審議主管機關應即刻展開現勘抽查，最低抽查比率如下：

（1）十件以下：全數抽查現勘。

（2）十一件至二十件：百分之四十。

（3）二十一件至四十件：百分之三十。

（4）四十一件至六十件：百分之二十。

（5）六十一件至一百件：百分之十五。

（6）一百零一件至五百件：百分之十。

（7）五百零一件至一千件：百分之五。

（8）一千零一件以上：百分之二。

2.未經抽查案件之核列經費，依當次所有抽查案件核列比率計算。

3.前二目抽查比率及抽查案件核列比率依提報機關、提報批次及工程類別分開計算。

（二）提報復建工程經費新臺幣一千萬元以上之案件，中央審議主管機關應即刻展開現勘審查。如確有道路中斷無法現勘者，得先予暫列。

（三）中央審議主管機關應於文到二星期內將復建工程經費審查結果報經費處理辦法第八條第一項規定之專案審議小組統籌後，由工程會依審議結果核定並副知行政院主計總處，據以核算應撥補經費。如有重大災情等特殊情形時，工程會得延長作業期限。

（四）中央審議主管機關得邀請工程會、行政院主計總處與其他中央機關專家學者或技師團體會同現地勘查，協助進行專業審查。

（五）經中央審議主管機關確認非屬該管審議權責範圍之案件，原類別之審查機關仍應就技術面進行審查，並提出建議之工程內容、經費需求及擬移列之工程類別。

復建工程經費審查期間，各級地方政府應持續辦理各項工程規劃設計相關作業。

七、復建工程規劃設計及審查原則如下：

（一）本因地制宜、安全及生態保育原則，以恢復其原有功能為目的，非逕於原地原狀重建構造物。必要時，得採即壞即修方式辦理復建。

（二）重複受災地點，得暫列復建工程經費，俟擬妥可行方案後再行辦理。

（三）需檢討整體規劃及其長程效益之工程，其先期規劃設計費，經納入復建工程經費審查作業範圍內者，工程經費原則上循年度預算程序辦理；其須列入復建工程辦理，且逾工程會核定復建工程經費之案件，應依經費處理辦法第十六條規定辦理。

（四）原屬重大天然災害之復建工程，如於完工前再因其他天然災害受損需辦理復建者，按原計畫相關規定檢討適當復建方案辦理。

（五）水利設施復建工程之復建原則：

1.應配合相關治理計畫及規劃報告；如尚未依治理計畫完成整治之河段（渠道），依現況、水理等，檢討適當之配置工法。

2.未經規劃之復建工程堤線佈設，不得與河爭地；已沖擴之河道，不得再回填原束洪寬度。

3.復建工程所在之河道（渠道），應針對致災原因確實檢討；為避免重複受災，得視狀況，併河道（渠道）疏濬、擴寬深槽、丁（順）壩挑流工或固床工等配合辦理；在已興建堤防及護岸系統保護之都會區及鄉（鎮）社區，應儘量保護該系統構造物之安全。

4.治理計畫線內，除水利設施及必要之跨河（渠道）構造物外，其他相關設施，不得撥補。

（六）觀光設施復建工程，應以有助提升整體觀光效益之既有遊憩服務設施之復建為限。

（七）水土保持設施復建工程，應有具體保護對象，並經評估確有復建必要性後，以符合生態原則方式處理。

（八）文化資產復建工程，應評估確屬天然災害造成，而非構造或材料老舊劣化所致之案件。

（九）為避免復建工程修復完成後，於脆弱銜接介面再次損壞，於銜接端點處審議範圍（如長度、面積）依復建實際需求核實認定。

八、提報行政院撥補之復建工程，基本設計審查及完工期限應依下列規定辦理：

（一）復建工程原核定經費未達新臺幣一千萬元之案件，除文化資產復建工程由中央審議主管機關另訂定完工期限外，應於災害發生後八個月內完工。設計作業未依第四點第五項以開口契約方式辦理者，其委託規劃設計勞務採購公告日期不得逾災害發生後三個月，工程完工期限，應於災害發生後十個月內完工。

（二）復建工程原核定經費新臺幣一千萬元以上未達五千萬元之案件，直轄市、縣（市）政府應於完成基本設計並審定後，將致災原因檢討、設計書圖及預定完工日期等提報中央審議主管機關審查。除有特殊原因經中央審議主管機關於審查結果中另行訂定完工期限者外，應於災害發生後十個月內完工。

（三）復建工程原核定經費新臺幣五千萬元以上之案件，直轄市、縣（市）政府應於完成基本設計並審定後，將致災原因檢討、設計書圖及預定完工日期等提報中央審議主管機關審查，並依核定之完工期限辦理。

（四）無法於次年汛期前完工之案件，最遲應於次年汛期前完成必要保護措施。

中央審議主管機關依前項第二款、第三款規定完成基本設計審查後，應將審查結果副知工程會及行政院主計總處。如因災情擴大等原因，致須在工程會核定復建工程經費之外追加撥補經費者，直轄市、縣（市）政府應依經費處理辦法第十六條規定辦理。
行政院公共工程委員會函112年5月15日工程技字第1120010680號函

- 12.2

主旨：修正「公共工程工地型預拌混凝土設備設置及拆除管理要點」部分規定，並自即日起生效，請查照並轉知所屬(轄)機關。

一、檢送修正「公共工程工地型預拌混凝土設備設置及拆除管理要點」部分規定，併附修正總說明及修正對照表1份如附件。

二、本要點第六點所稱指定之資訊網路系統為本會公共工程雲端系統。
行政院公共工程委員會函112年5月19日工程管字第1120300372號

- 12.2

主旨：修正「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」第二點、第三點、第八點，並自即日生效。

修正工程告示牌及竣工銘牌設置要點第二點、第三點、第八點

二、行政院與所屬各級行政機關、公立學校及公營事業機構（以下簡稱機關）設置工程告示牌及竣工銘牌，除法令另有規定外，依本要點之規定。

三、機關辦理工程採購，應設置工程告示牌。

機關辦理查核金額以上新建、特殊或具紀念性質之工程，應設置竣工銘牌。

機關辦理工程採購，如涉有其他法令規定之機密資訊，經該機關之上級機關同意，得免設置工程告示牌及竣工銘牌。

八、一般公共工程之工程告示牌基本內容為工程名稱、主辦機關、設計單位、監造單位、施工廠商、工程概要、施工起迄時間、工地主任（負責人）姓名與電話、專任工程人員姓名與電話、經費及來源（包含中央政府機關補助計畫及經費）、重要公告事項、全民督工電話及網址等相關通報專線；查核金額以上之工程，應增列品質管理人員、職業安全衛生管理人員姓名與電話及工程透視圖或平面位置圖等；巨額以上之工程應再增列工程效益等。（如附表及附圖一至三）

建築物公共工程之工程告示牌基本內容為工程名稱、起造人、設計人、監造人、承造人、工程概要、施工起迄時間、工地主任（負責人）姓名與電話、專任工程人員姓名與電話、經費及來源（包含中央政府機關補助計畫及經費）、重要公告事項、建築地址或地號、建造執照、全民督工電話及網址等相關通報專線；查核金額以上之工程，應增列品質管理人員、職業安全衛生管理人員姓名與電話及工程透視圖或平面位置圖等；巨額以上之工程應再增列工程效益等。（如附表及附圖四至六）

前二項之經費及來源以契約金額填列，在建工程如有契約價金變更時，以變更後之金額填列。

竣工銘牌之基本內容為工程計畫或工程名稱、主辦機關、設計單位、監造單位、施工廠商、竣工日期、工程建造金額及經費來源（包含中央政府機關補助經費）等。

行政院公共工程委員會112年7月17日工程管字第1120300153號函

- 12.2

主旨：修正「公共工程生態檢核注意事項」第二點及第九點附件一，並自即日生效。

修正公共工程生態檢核注意事項第二點

二、中央政府各機關辦理新建公共工程或直轄市政府及縣（市）政府辦理受中央政府補助比率逾工程建造經費百分之五十之新建公共工程時，須辦理生態檢核作業。但屬下列情形之一者，不在此限：

（一）災後緊急處理、搶修、搶險之工程。

（二）災後原地復建之工程。

（三）評估無涉及生態環境保育議題之原構造物範圍內整建或改善之工程，且經上級機關審查確認。

（四）評估無涉及生態環境保育議題之已開發場所之工程，且經上級機關審查確認。

（五）規劃取得綠建築標章並納入生態範疇相關指標之建築工程。

（六）維護管理相關工程。

前項辦理生態檢核作業，以該工程影響範圍為原則。

第一項第三款及第四款所稱上級機關，指工程主辦機關之上一級機關；屬中央補助地方案件，指補助機關。
行政院公共工程委員會112年7月18日工程技字第1120200648號函

- 12.2

修正「工程施工查核小組作業辦法」第四條條文。

附「工程施工查核小組作業辦法」第四條條文

工程施工查核小組作業辦法第四條修正條文

第 四 條 查核小組每年應辦理工程施工查核之件數比率以不低於當年度所屬新臺幣一百五十萬元以上工程標案（不含補助及委託其他機關辦理案件）之百分之十為原則，且各規模之工程應查核件數如下：

一、新臺幣五千萬元以上之標案：以二十件以上為原則；當年度執行工程標案未達二十件者，則全數查核。

二、新臺幣一千萬元以上未達五千萬元之標案：以十五件以上為原則；當年度執行工程標案未達十五件者，則全數查核。

三、新臺幣一百五十萬元以上未達一千萬元之標案：以十件以上為原則；當年度執行工程標案未達十件者，則全數查核。

前項各款之查核件數，必要時得經查核小組之機關首長核准予以調整，並報主管機關備查。

查核小組就下列工程標案應視施工進度優先納入查核：

一、民眾或廠商檢舉、媒體報導或有資料顯示疑有違失或異常之工程標案。

二、決標標價偏低、履約進度明顯落後或多次、大幅變更契約之工程標案。

三、有資料顯示品質欠佳之工程標案。

四、其他經主管機關或設立機關指定者。

機關得視需要，提出工程施工查核需求，供該管查核小組作業參考。

第一項所定金額，為採購標案之預算金額。複數決標項目之標的不同者，依個別項目之預算金額認定之。
行政院公共工程委員會112年8月9日工程管字第1120300738號令

- 12.2

修正「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」第四條條文。

附修正「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」第四條條文

第四條  專業技師辦理建築物結構與設備專業工程相關技術事務並簽證負責（以下簡稱簽證）時，應先檢具下列文件、資料，申經中央主管建築機關許可，並公告後始得為之：

一、申請書。

二、執業技師之簽名及印鑑卡、執業圖記。

三、執業執照及其影本各一份。

前項許可期限末日與執業執照效期末日相同，執業執照效期屆滿換發後，許可事項無變更者，免重新申請許可。

執業執照於效期內經撤銷、廢止、註銷或受停止業務懲戒處分者，簽證許可自執業執照撤銷、廢止、註銷生效日或停業期間起始日失其效力；恢復執業者，應依第一項規定重新申請許可。

專業技師姓名、身分證明文件字號、技師科別、證書字號名稱有變更時，應於變更執業執照後十五日內申報中央主管建築機關辦理變更；其變更事項並由中央主管建築機關公告之。
行政院公共工程委員會112年8月11日工程技字第1120200657號;內政部台內營字第1120810295號令

- 12.2

修正「工程施工查核小組組織準則」第5條、第10條條文。

附修正「工程施工查核小組組織準則」第5條、第10條條文

工程施工查核小組組織準則第五條、第十條修正條文

第 五 條 查核小組置召集人一人，綜理工程施工查核事宜，由設立機關首長或其指定之高階主管人員兼之。

查核小組置查核委員若干人，於實施個案工程查核時派（聘）兼之，並於完成查核且無待處理事項後免兼。

前項查核委員，除由設立機關指派機關具有工程專業知識人員擔任外，並由主管機關所建置之專家名單中遴選之，其中外聘之專家人數不得少於三分之一。但有特殊情形報經主管機關同意後，不在此限。

前項專家名單，由主管機關登載於資訊網站，供機關查詢。未能自該名單覓得適當人選者，得敘明理由，另行遴選後簽報機關首長核定。

第 十 條 查核小組應於每年四月、七月、十月及次年一月底前，將最近一季查核結果彙送主管機關備查。

前項查核結果彙送方式，得採書面或電子化方式辦理。
行政院公共工程委員會112年8月17日工程管字第1120300833號令

- 12.2

修正「公共工程專業技師簽證規則」。

附修正「公共工程專業技師簽證規則」
行政院公共工程委員會112年10月4日工程技字第1120200734號令、內政部台內國字第1120830193號令、經濟部經產字第11251031900號令、交通部交路字第11200226391號令、勞動部勞職授字第1120203812 號令、衛生福利部衛授食字第1121302168號令、農業部農科字第1120718375A號令、環境部環部綜字第1120101300A號令

- 12.2

修正行政院公共工程委員會公共建設督導會報設置及作業要點第二點、第

三點、第七點
行政院公共工程委員會函112年10月25日工程管字第1120301160號

- 12.2

修正工程施工查核小組績效考核作業要點，並自即日生效。
行政院公共工程委員會函113年2月6日工程管字第1130300076號

- 12.2

主旨：修正「行政院公共工程委員會公共建設督導會報設置及作業要點」第二點，並自即日生效，請查照並轉知所屬(轄)機關。

說明：檢送修正「行政院公共工程委員會公共建設督導會報設置及作業要點」第二點，並附修正總說明、對照表及修正後之全文1份，如附件。
行政院公共工程委員會函113年7月18日工程管字第1130300601號

- 12.2

主旨：「採購評選委員會組織準則」第4條之1，業經本會於中華民國114年1月9日以工程企字第1130100618號令修正發布，檢附發布令影本(含法規命令條文)、修正總說明及條文對照表各1份，請查照並轉知所屬。
行政院公共工程委員會函114年1月9日工程企字第1130100618號

修正「依政府採購法第五十八條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序」，並自即日生效。

附修正「依政府採購法第五十八條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序」
行政院公共工程委員會令114年1月14日工程企字第1130021496號

主旨：「依政府採購法第五十八條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序」業經本會以114年1月14日工程企字第1130021496號令修正發布，檢附發布令影本(含規定)1份，並請依說明事項辦理，請查照並轉知所屬(轄)機關。

一、為利機關落實政府採購法（下稱採購法）第58條規定，本會前以100年8月22日工程企字第10000261091號令修正發布「依政府採購法第五十八條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序」（下稱執行程序），惟依審計部調查仍有部分機關於實務執行時未盡熟稔而致生缺失，爰增訂執行程序附註九，載明機關發現最低標廠商與其他廠商疑似有為獲取不當利益，藉不提出說明、提出不合理之說明或不提出擔保，欲使機關不決標予該廠商，改決標予其他標價較高廠商，機關應依刑事訴訟法第241條規定告發其涉違反採購法第87條規定，並依採購法第31條第2項辦理；另於附註十增訂執行程序之流程圖，俾利機關運用。

二、貴機關依採購法第58條限期最低標廠商提出說明時，請留意執行程序附註七，就所定期限及認定廠商說明是否合理時，應迅速合理。
行政院公共工程委員會函114年1月14日工程企字第11300214962號

修正「最有利標評選辦法」第五條。

附修正「最有利標評選辦法」第五條
行政院公共工程委員會令114年1月21日工程企字第1140100010號

主旨：「最有利標評選辦法」第5條，業經本會於中華民國114年1月21日以工程企字第1140100010號令修正發布，檢附發布令影本(含法規命令條文)、修正總說明及條文對照表各1份，請查照並轉知所屬。
行政院公共工程委員會函114年1月21日工程企字第11401000104號

主旨：「電子採購作業辦法」部分條文，業經本會於中華民國114年3月27日以工程資字第1141500074號令修正發布，檢附發布令影本(含法規命令條文)、修正總說明及條文對照表各1份，請查照並轉知所屬。
行政院公共工程委員會函114年3月27日工程資字第11415000744號

主旨：「機關採購工作及審查小組設置及作業辦法」第5條，業經本會於中華民國114年4月28日以工程企字第1140100170號令修正發布，茲檢送發布令影本（含法規命令條文）、修正總說明及條文對照表各1份，請查照並轉知所屬。行政院公共工程委員會函114年4月28日工程企字第11401001704號

主旨：「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」第3條、第8條、第9條、「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」第23條、「機關委託資訊服務廠商評選及計費辦法」第11條、第12條及「機關辦理設計競賽廠商評選及計費辦法」第10條、第11條、第18條，業經本會於中華民國114年5月22 日以工程企字第1140100164號令修正發布，檢附發布令影本（含法規命令條文）、修正總說明及條文對照表各1份，請查照並轉知所屬。

附件： 設計競賽廠商評選及計費辦法修正(發文日期114年5月23日).doc、 資訊服務廠商評選及計費辦法修正(發文日期114年5月23日).doc、 機關委託技術服務廠商評選及計費辦法修正(發文日期114年5月23日).doc、 機關委託專業服務廠商評選及計費辦法修正(發文日期114年5月23日).doc
行政院公共工程委員會函114年5月23日工程企字第11401001644號

主旨：修正「行政院公共工程委員會政府採購諮詢小組設置要點」第四點附件，並自即日生效，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、檢附修正「行政院公共工程委員會政府採購諮詢小組設置要點」第四點附件、修正對照表及修正後設置要點1份，如附件。

二、依旨揭要點第一點及第二點規定意旨，本會設立政府採購諮詢小組，協助解決廠商與機關間因政府採購契約條款認知歧異之問題，契約雙方就契約認知歧異經協調未能達成協議，得以第四點之「政府採購諮詢申請書」，向本會申請諮詢。

三、本會受理政府採購諮詢案件迄今，時有申請人所填申請書內容未載明或未聚焦於契約雙方認知歧異之契約條款，致釐清爭議過程費時，或經釐清後始確認爭議無涉契約條文，影響整體審查效率，爰修正「政府採購諮詢申請書」格式，增列「契約爭執條文」欄位，並調整「相關事實情節概述」欄位之說明文字，協助申請人於申請書載明雙方有歧見之契約條文及協調情形，俾提升諮詢案件審查及作業效能。

附件： 修正後設置要點(奉核).pdf、 修正對照表(奉核).pdf、 修正後申請書格式(奉核).odt
行政院公共工程委員會函114年5月13日工程企字第1140100231號

主旨：修正「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」，名稱並修正為「公共工程告示牌設置要點」，並自即日生效，請查照並轉知所屬(轄)機關。

說明：檢送修正「公共工程告示牌設置要點」，併附修正總說明、修正對照表1份如附件。
行政院公共工程委員會函114年6月5日工程管字第1140300316號

主旨：修正「公共工程施工品質管理制度」第三點及第一點附圖，並自即日生效。

公共工程施工品質管理制度（以下簡稱本制度）於八十二年十月七日訂定後，曾於一百十一年七月四日修正。鑑於專案管理單位在本制度中尚無定位，為避免其權責與其他公共工程團隊產生混淆，爰修正本制度第三點及第一點附圖，將專案管理單位納入施工品質查證系統負責對象。

行政院公共工程委員會函114年6月27日工程管字第1140300428號函

主旨：「古蹟修復及再利用辦法」第十一條，業經本部於中華民國114年6月27日以文授資局蹟字第11430061771號令修正發布施行，茲檢送發布令（含附件）1份，請查照並轉知所屬。

附件： 文化部114年6月27日修正「古蹟修復及再利用辦法」第11條規定.pdf
文化部114年7月1日文授資局蹟字第11430064823號

修正「採購稽核小組組織準則」。

附修正「採購稽核小組組織準則」
行政院公共工程委員會令114年8月8日工程稽字第1140019047號

修正「工程施工查核小組組織準則」第二條、第三條、第七條。

附修正「工程施工查核小組組織準則」第二條、第三條、第七條

行政院公共工程委員會令114年10月15日工程管字第1140024705號

主旨：「機關指定地區採購房地產作業辦法」部分條文，業經本會於中華民國114年11月20日以工程企字第1140100587號令修正發布，謹檢陳發布令影本（含法規命令條文）、修正總說明及條文對照表各1份，請查照並轉知所屬。

附件： 工程企字第1140100587號令.pdf、 修正總說明及條文對照表.pdf、 法規命令條文-房地產作業辦法修正條文.pdf
行政院公共工程委員會函114年11月20日工程企字第11401005874號

- 12.3

主旨：訂定「公共工程品質管理人員訓練及回訓作業規定」，並自中華民國一百十五年一月一日生效；「公共工程品質管理人員訓練暨回訓作業規定」、「公共工程品質管理訓練班訓練大綱」及「公共工程品質管理人員回訓大綱」自中華民國一百十五年一月一日停止適用，請查照並轉知所屬。

說明：

一、檢送「公共工程品質管理人員訓練及回訓作業規定」如附件。

二、上開規定（含總說明及逐點說明）公布於本會全球資訊網站（https://www.pcc.gov.tw，首頁＞工程管理＞工程管理相關規定＞行政規則）。
行政院公共工程委員會函114年9月2日工程管字第1140300562號

- 12.3

主旨：關於本會97年2月13日工程管字第09700062330號函及附件「工程品質查核成績等第及扣點數對應原則」(下稱扣點原則)，自即日停止適用，請查照並轉知所屬。

說明：

一、扣點原則第1點第1款及第3款內容，已納入「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」(下稱扣點表)及「古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群等文化資產修復工程品質缺失扣點紀錄表」(下稱古蹟扣點表)之填表說明中。

二、扣點原則第1點第2款內容，已新增納入「扣點表」及「古蹟扣點表」填表說明中。

三、扣點原則第2點及第3點內容，查核工程之等第，回歸由查核小組依工程品質、進度及安全衛生等綜合因素進行評分。

四、扣點原則第4點內容，已納入「扣點表」及「古蹟扣點表」之填表說明中。
行政院公共工程委員會函114年10月15日工程管字第11403005542號

- 12.4

主旨：檢送本會修正「標準化作業流程及控制重點－採購業務」作業項目範例-未經公告程序之限制性招標（編號JP01）如附件，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、本會111年12月23日工程企字第1110100798號令修正公告金額及中央機關小額採購金額，並自112年1月1日生效，公告金額修正為新臺幣(以下同)150萬元，中央機關小額採購金額為15萬元以下（公開於本會網站）。本次係配合前述小額採購金額調整，修正旨揭作業項目範例。

二、旨揭項目標準化作業流程、控制重點與所附自行評估表，各機關可視業務性質，於有效控制及符合法令規定情形下，合宜彈性調整（公開於本會網站（https://www.pcc.gov.tw）\政府採購\採購業務標準化作業流程及控制重點，請自行上網查詢下載使用）。

附件： JP01未經公告程序之限制性招標-修正(配合小額調修)-奉核.pdf

行政院公共工程委員會函113年10月18日工程企字第1130100466號

- 12.4

主旨：檢送本會修正「採購業務標準化作業流程及控制重點」之JP13「發現廠商違反政府採購法之處置」如附件，請查照並轉知所屬機關。（113交調16）

一、依監察院113年8月27日院台交字第1132530248號函及審計部112年6月14日台審部五字第1120059879號函辦理。

二、本案源於審計部調查政府採購行政管制與裁罰機制執行情形，發現疑有採購機關未執行該機制之比率及所涉金額甚高，請本會研處。

三、旨揭項目標準化作業流程、控制重點與所附自行評估表，其電子檔登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選>政府採購\採購業務標準化作業流程及控制重點），請加強宣導落實上開作業流程及控制重點。

四、旨揭作業流程修正重點如下：

(一)新增第一點：增加廠商違反政府採購法（下稱採購法）情形及機關依法處置作為之重點規定，以利採購人員快速瞭解。

(二)新增第二點：機關辦理開標及審標作業，應注意投標廠商是否有借牌圍標行賄行為（請參閱本會113年12月5日工程企字第1130100044號函修正「政府採購錯誤行為態樣」序號十二、「其他可能有圍標之嫌或宜注意之現象」），並依採購法規定處理。如發現廠商有違反採購法情形，應即啟動行政調查程序，並依個案實際情形審認核處；上開行政調查結果之審認，不受刑事起訴或判決拘束；如廠商依機關調查通知陳述意見，無法合理說明（說明不合理或未予說明），以供機關認定該等廠商無違反招標文件或無不法情事者，機關得本權責認定依法處置 （請參閱本會112年1月19日工程企字第1120100035號函及同年5月24日工程企字第1120100270號函）。

(三)新增第四點之（六）：機關於104年7月17日至108年5月23日間招標之採購案，如發現廠商有「對公務員行求、期約或交付賄賂或其他不正利益」之情形，應依108年修法前採購法第31條第2項第8款、本會104年7月17日工程企字第10400225210號令及該案招標文件規定辦理（上開函令均公開於本會網站）。

(四)新增第五點之（二）末段：採購法第59條將不正利益自契約價款中扣除，屬民事形成權之性質，採購法並無明定行使期間（除斥期間），惟為及早確認債權，機關應於知悉後儘速扣除（或通知廠商限期給付）「二倍之不正利益」。

(五)新增第六點之（三）：機關發現廠商於不同採購案分別涉有採購法第101條第1項各款情形之一，應分別啟動通知程序及刊登政府採購公報，並分別依採購法第103條第1項規定「自刊登之次日」計算停權期間，俾嗣後其他機關得依採購法第103條第1項第3款規定計算該廠商刊登次數及拒絕往來期間。

(六)新增第八點：機關人員發現廠商有犯罪嫌疑者，應依刑事訴訟法第241條規定主動告發。機關於告發後，應列管追蹤，檢察官緩起訴處分書或起訴書是否送達告發人（採購機關）。
行政院公共工程委員會函114年3月4日工程企字第1130100603號

主旨：本會研擬「無人機採購作業指引」，供機關辦理取得或使用無人機採購參照，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、114年10月16日行政院第3974次院會通過經濟部提報「無人載具（無人機及水面水下無人船）產業發展統籌型計畫（2025-2030年）」，為「完善無人載具相關管理規則」策略之一，由本會建立機關採購無人機指引，並分階段檢討政府採購非紅供應鏈策略。

二、依行政院政策指示，公部門使用之無人機應能滿足平戰轉換功能，且應逐步達成非紅供應鏈要求。各機關爾後辦理無人機有關採購，請將旨揭指引附件2「無人機平戰轉換共通性規格」，納入個案招標文件規範，且依「伍、國產化及非紅供應鏈策略」規範製造商、廠牌及原產地。

三、旨揭採購指引公開於本會網站（https://www.pcc.gov.tw）\政府採購\政府採購資訊\ 參考規範及指引。
行政院公共工程委員會函115年1月7日工程企字第1140100689號

主旨：修正本會「遙控無人機採購作業指引」如說明，請查照並轉知所屬機關。

說明：

一、本會前以115年1月7日工程企字第1140100689號函各機關旨揭指引事（諒達）（該函公開於本會網站https://www.pcc.gov.tw\政府採購\政府採購法規\政府採購法規解釋函令及相關函文；旨揭指引公開於本會網站\政府採購\政府採購資訊\參考規範及指引）。

二、旨揭指引附件2「無人機平戰轉換共通性規格」，增列「五、機體介面」之規格要求（頁碼附-5）。

三、配合行政院之我國無人機產業發展政策目標-「產業發展」、「國防自主」、「民主供應鏈」，各機關辦理無人機採購，應依該指引「伍、國產化及非紅供應鏈策略」規範製造商、廠牌及原產地，並應將附件2「無人機平戰轉換共通性規格」納入個案招標文件。

四、至於該指引「附件1 無人機規格訂定範例」係提供各機關辦理無人機採購，為滿足個別業務需求可能需考量之規格項目，僅供參考，各機關得依個案特性及實際需要適度調整；政府採購法第26條及「政府採購法第二十六條執行注意事項」併請查閱。
行政院公共工程委員會函115年2月24日工程企字第1150100093號

主旨：檢送本會修正「依政府採購法第31條第2項辦理不發還或追繳押標金之執行程序」，名稱並修正為「依政府採購法第31條第2項辦理不發還或追繳押標金之處理程序」如說明，請查照並轉知所屬。

說明：

一、本次修正旨揭處理程序，重點如下：

(一)修正名稱：為避免與行政執行程序混淆，修正文件名稱為「處理程序」。

(二)調整點次順序：將原第三點與第四點對調，先說明影響採購公正之違反法令行為態樣，再敘明追繳押標金金額之計算依據，以利實務理解及適用。

(三)修正第四點：配合本會114年7月10日工程企字第1140100343號令，修正有關依政府採購法第31條第2項第7款認定屬影響採購公正之違反法令行為之規定。

(四)修正第六點（二）之1：將通知修正為書面通知，以資明確。

(五)修正第六點（二）之3：考量公司更名前後為同一法人主體，機關仍應予通知，為符合公司登記現況應以變更後名稱或統一編號為通知，並加註該廠商投標時之廠商名稱或統一編號以利識別。

(六)修正第六點（二）之5：就商號（含獨資及合夥）歇業後之書面通知對象加以釐清，獨資商號已歇業者，應書面通知廠商負責人；合夥商號已歇業而未清算完結者，合夥關係仍存續，應書面通知該廠商，並送達代表人，以合夥財產清償。惟如合夥財產不足清償時，適用民法第681條規定：「合夥財產不足清償合夥之債務時，各合夥人對於不足之額，連帶負其責任」，書面通知並送達各合夥人；如合夥商號已歇業且清算完結者，適用前開民法第681條規定各合夥人連帶負其責任，機關應書面通知並送達各合夥人。

(七)修正第七點：配合本程序名稱修正為處理程序，並將通知修正為書面通知，以資明確。

(八)修正第九點：明定不同時間之採購案件適用本會各期函令之處理原則。

二、旨揭處理程序公開於本會網站（https://www.pcc.gov.tw）\政府採購\採購手冊及範例\採購手冊及範例。
行政院公共工程委員會函115年4月23日工程企字第1150100055號